Iepirkuma

„Graudu pirmapstrādes kompleksa paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība” Jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

nolikums

ID Nr. 1-11/25-26/03

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek rīkots ievērojot Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

  - Iepirkums tiek rīkots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai (LA4.1.1)" ietvaros

- Ziņas par pasūtītāju

  - Pasūtītājs: Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS” (turpmāk –LATRAPS vai Pasūtītājs)

  - Vien. reģ. Nr. 58503007191

  - Juridiskā adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads LV – 3023

  - Kontaktpersona: Mārtiņš Dauksts, E-pasts: martins.dauksts@latraps.lv, tālrunis: 26018753.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir Graudu pirmapstrādes kompleksa paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums).

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2025.gada 10. o0ktobrim, plkst. 10:00, Pretendenta pārstāvja (paraksttiesīgās amatpersonas) elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu piedāvājumu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi ilona.dunkule@latraps.lv.

II PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM

- Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

- Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

- Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses.

- Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atsavinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

- Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja pasūtītājam rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Minētie dokumenti ir jāiesniedz pasūtītāja norādītajā termiņā.

III. Prasības pretendentam

- Pretendenta kvalifikācijas prasības:

  - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs.

  - Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu darbības pieredze līdzvērtīgu objektu būvniecības jomā, tas ir, pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā ģenerāluzņēmējs ir realizējis vismaz 2 (divu) lauksaimniecības vai ražošanas objektu būvniecību, kas ir nodoti ekspluatācijā.

  - Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu vidējais apgrozījums ir bijis vismaz 2 000 000 EUR (divi miljoni euro). Pretendenta, kurš darbību ir uzsācis vēlāk nekā minētā 3 (trīs) gadu sākuma perioda sākums, apgrozījumam jāatbilst izvirzītajai prasībai tā darbības periodā

- Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

  - Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Ja Pretendents reģistrēts ārvalstī, Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrācijas faktu.

  - Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma nolikumā noteiktos darbus.

  - Pretendenta pieredzes saraksts par tā pēdējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024., kā arī 2025.gadā.) laikā izpildītajiem līgumiem, kuru ietvaros veikti Nolikuma 13.3.punktā noteiktajām prasībām atbilstoši būvdarbi un Pretendents ir bijis šo darbu izpildes galvenais būvuzņēmējs. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai, bet atbilstoši nolikuma 13.3.punkta prasībai. Pasūtītājam piedāvājuma pārbaudes laikā ir tiesības pieprasīt Pretendentam noteiktā termiņā iesniegt atsauksmes no būvdarbu pasūtītāja par konkrētu būvdarbu izpildi.

  - Pretendenta brīvā formātā sagatavota izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējos trīs noslēgtajos finanšu gados.

  - Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumam.

  - Pretendents var balstīties uz citas personas spējām, lai apliecinātu tā atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām pie nosacījuma, ja attiecīgā persona tiks faktiski iesaistīta līguma izpildē. Šādā gadījumā piedāvājumam pievieno vienošanos ar personu, uz kuras iespējām balstās, par attiecīgo resursu nodošanu līguma izpildei.

IV. Tehniskais piedāvājums

- Piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma un Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām Pretendents apliecina ar piedāvājuma iesniegšanu.

- Pretendents piedāvājumam pievieno izvēlēto iekārtu tehniskās specifikācijas.

V. Finanšu piedāvājums

- Pretendents kā finanšu piedāvājumu iesniedz aizpildītu būvdarbu tāmi šādā kārtībā:

  - Tāme jāsagatavo un piedāvājumam jāpievieno excel formātā, kas vienlaikus parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;

  - Tāme jāsagatavo izdalot atsevišķi I kārtas būvniecības darbu un II kārtas būvniecības darbu un iekārtas.

- Cenās jāietver visu pakalpojumu, materiālu un iekārtu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo sagatavošanas, pārbaužu un palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi, kā arī visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksas, kas saistītas ar Nolikuma 2.pielikumā noteikto darbu izpildi.

VI. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

- Piedāvājumu vērtēšana:

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtā sēdē;

  - Piedāvājumu vērtēšanas sanāksmes tiek protokolētas.

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;

    - Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma iepirkuma priekšmeta aprakstam.

    - Pretendenta Finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude. Pasūtītājs ir tiesīgs labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot Pretendentu par kļūdu labojumiem.

  - Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:

    - ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;

    - ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.

    - Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, Pasūtītājs to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, saskaitot kopā abu sadaļu kopsummu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgas veikt sarunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” IV. Sadaļā noteiktajā kārtībā.

- Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par izvēlēto piedāvājumu informē par to visus Pretendentus, kas iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, informāciju nosūtot pa pastu,  vai elektronisko pastu.

VII. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja pretendenta piedāvājums Pasūtītājam šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta paskaidrojumus par cenu. Pretendentam pieprasītie paskaidrojumi ir jāsniedz rakstiski noteiktā termiņā. Paskaidrojumos jāiekļauj pietiekams pamatojums piedāvājuma ekonomiskajai pamatotībai. Ja pretendents nesniedz pieprasītos paskaidrojumus noteiktajā termiņā vai sniegtie paskaidrojumi nav pietiekami, lai objektīvi pamatotu piedāvājuma cenu vai izmaksas, Pasūtītājam ir tiesības piedāvājumu noraidīt kā nepamatoti lētu.

  - Ja pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Sarunu gaitā pasūtītājs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus.

  - Pasūtītājs neslēdz būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 12. punkta izpratnē, Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kas minēti minēto noteikumu 13. punktā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ne vēlāk kā vienu dienu pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, tai skaitā pievienot papildu dokumentus vai aktualizēt pievienotos dokumentus, kā arī pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nodrošinot, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad attiecīgs paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, nav īsāks par piecām darbdienām.

  - Visas pārējās Pasūtītāja tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un citi spēkā esošie normatīvie akti.

VIII. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendentu tiesības un pienākumi:

  - Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, tā norādītajā termiņā. Ja Pretendents nesniedz atbildi uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem tā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

IX. CITI NOTEIKUMI

- Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

2.pielikums – Tehniskā specifikācija / Iepirkuma priekšmeta apraksts

3.pielikums –  Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās

sabiedrības “LATRAPS”

Tehniskais vadītājs Mārtiņš Dauksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. pielikums

Pieteikums iepirkumam

iepirkumam

„„Graudu pirmapstrādes kompleksa paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība”” Jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

ID Nr. 1-11/25-26/03

Pretendenta rekvizīti. Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Adrese korespondences saņemšanai, pasta indekss |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |
| Iepirkuma kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Iepirkuma kontaktpersonas tālruņa numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu piesaku Pretendenta Iepirkumā un apliecinu, ka Pretendents:

- Piedāvā veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma Nolikuma un tā pielikumos noteiktajām Prasībām;

- Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām

- Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā norādīto fizisko personu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- Pretendenta norādītā elektroniskā pasta adrese nodrošina pretendenta sasniedzamību elektroniskajā vidē Iepirkuma un tā rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma ietvaros;

- Pretendents uzņemamas pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām.

Pretendenta pārstāvis: _________________________

2.pielikums

Tehniskā specifikācija / Iepirkuma priekšmeta apraksts

| 1. Atbalsta pretendents (turpmāk – Pasūtītājs): | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS” (turpmāk – LPKS LATRAPS) Juridiskā adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads LV - 3023 Vien. reģ. Nr. 58503007191 Nodokļu maksātāja reģ. Nr.: LV58503007191 |
| --- | --- |
| 2. Iepirkuma priekšmets (turpmāk – Būvdarbi): | Graudu pirmapstrādes komplekss |
| 3. Būvobjekta nosaukums: | Graudu pirmapstrādes komplekss paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles novads |
| 4. Būvdarbu izpildes vieta/Būvobjekta adrese: | Jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles novads |
| 5. Būvdarbu izpildes laiks: | Līdz 01.08.2026. |
| 6. Piedāvājuma spēkā esamības termiņš: | Līdz 01.08.2026. |

7. Tehniskā specifikācija:

| Būvdarbus raksturojošie rādītāji | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| Graudu pirmapstrādes kompleksa paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība | - Piedāvājums iesniedzams un sagatavojams saskaņā ar izstrādāto un būvvaldē apstiprināto būvprojektu, iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. - Piedāvājums ir jāiesniedz par 2 sadaļām: - Būvniecības darbi, kur iekļautas izmaksas tieši ar būvdarbu veikšanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā utt. (piem., pamatu, jumta, sienu u.c. būvdarbi) – sadaļa Nr.1; - Tehnoloģiskā jeb Tehnikas un iekārtu sadaļa, kura ir iekļauta tehnikas un iekārtu katalogā (https://eps.lad.gov.lv/etk_public) un kuras piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt tehnikas un iekārtu katalogā norādīto cenu – sadaļa Nr.2. |

- Būvdarbu garantijas laika termiņš:

8.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem (t.sk. Būvdarbos pielietotajiem būvniecības materiāliem, izstrādājumiem, mehānismiem (turpmāk – materiāli)) nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem no Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja šie abi akti parakstīti dažādās dienās, tad skaitot no tās dienas, kad parakstīts pēdējais no šiem aktiem). Ja Līgumā noteiktais Būvdarbu garantijas laika termiņš ir īsāks par to, ko nosaka vai piedāvā Būvdarbos pielietojamo materiālu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs), tad ir piemērojams ražotāja (pārdevēja, piegādātāja) noteiktais garantijas termiņš.

8.2. Savukārt Būvdarbu izmaksu tāmēs norādītajām un Būvdarbu izpildes laikā uzstādītajām iekārtām  nosakāms attiecīgās iekārta ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktais garantijas termiņš, kam jebkurā gadījumā ir jābūt ne mazākam kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

8.3. Pretendents var piedāvāt garāku garantijas termiņu.

- Apdrošināšana:

Būvdarbu veicējs, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums par Būvdarbu veikšanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas (vai citā iepirkuma līgumā noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz iepirkuma līgumā noteikto Būvdarbu uzsākšanai būvobjektā) nodrošina:

9.1. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi:

9.1.1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvobjektā, ievērojot piemērojamo normatīvo aktu prasības. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits 150 000 EUR, bet ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma jeb visu Būvdarbu kopsummas. Ja Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums noslēgts uz konkrētu laiku (gads), Būvdarbu veicējs kopā ar apdrošināšanas līgumu iesniedz Pasūtītājam attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības spēkā esamību attiecībā uz būvobjektu;

    - Šādai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā Būvdarbu izpildes laikā plus 2 (divi) mēneši;

    - Apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas polises noteikumi iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

9.2. būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi:

9.2.1. Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvobjektā, ievērojot piemērojamo normatīvo aktu prasības. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 150 000 EUR, bet ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma jeb visu Būvdarbu kopsummas. Ja attiecīgā Būvdarbu veicēja būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums noslēgts uz konkrētu laiku (gads), Būvdarbu veicējs kopā ar apdrošināšanas līgumu iesniedz Pasūtītājam attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības spēkā esamību attiecībā uz būvobjektu;

9.2.2. Šādai apdrošināšanai ir jābūt spēkā Būvdarbu izpildes laikā plus 2 (divi) mēneši;

9.2.3. Apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas polises noteikumi iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

9.3. būvniecības visu risku (CAR) apdrošināšanas polisi:

9.3.1. veikt Būvdarbu veicēja būvniecības visu risku (CAR) apdrošināšanu būvobjektā (tajā skaitā par zaudējumiem vai bojājumiem būvobjekta Būvdarbiem, iekārtām un materiāliem) iepirkuma  līguma jeb visu Būvdarbu kopsummas apmērā;

9.3.2. Apdrošināšanas līgumam ir jābūt spēkā visā Būvdarbu izpildes laikā plus 2 (divi) mēneši;

9.3.3. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, prioritārās tiesības (pirmtiesības) uz apdrošināšanas atlīdzību pieder kredītiestādei, kas veic būvobjekta būvniecības finansēšanu;

9.3.4. Apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas polises noteikumi iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Avansa maksājuma garantija:

Priekšapmaksas (avansa) pieprasīšanas gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pirms priekšapmaksas (avansa) maksājuma prasīšanas iesniegt Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju, kas pēc formas un satura atbilst Pasūtītāja  prasībām, un avansa maksājuma garantijas summa ir vienāda ar priekšapmaksas (avansa) summu.

- Saistību izpildes garantija:

Būvdarbu veicējs 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas (vai citā iepirkuma līgumā noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz iepirkuma līgumā noteikto Būvdarbu uzsākšanai būvobjektā) iesniedz Pasūtītājam pēc formas un satura pieņemamu Saistību izpildes garantiju par summu, kas nav mazāka par 10% no  Būvdarbu summas (atskaitot Būvdarbu izmaksu tāmēs norādīto iekārtu vērtību).  Pirms Saistību izpildes garantijas izsniegšanas tās izdevējiestāde un teksts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam savstarpēji vienojoties, Saistību izpildes garantija var tikt aizstāta ar Pasūtītāja tiesībām no katras izpildes proporcionāli ieturēt 10% (desmit procentus) no izpildīto darbu summas (atskaitot piegādātās un būvobjektā uzstādītās iekārtas) kā nodrošinājumu Būvdarbu veicēja saistību izpildei, un šādā gadījumā attiecīgo ieturēto summu Pasūtītājs izmaksās Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad izpildījušies visi zemāk minētie nosacījumi:

11.1. Ir pabeigti visi Būvdarbi;

11.2. Ir parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts un būvobjekts pieņemts ekspluatācijā;

11.3. Ir beidzies Būvdarbu garantijas laiks vai ir iesniegta Tehniskās specifikācijas 12. punktā minētā Garantijas laika garantija;

11.4. Būvdarbu veicējs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu.

- Garantijas laika garantija:

Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam pieņemamu un ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotu garantijas laika saistību izpildes garantiju par summu, kas nav mazāka par 5% no iepirkuma līguma jeb visu Būvdarbu kopsummas, uz Būvdarbu garantijas laika termiņu, kas sākas ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, un nav mazāks par 36 mēnešiem.

- Prasības garantijām, kas minētas 10., 11. un 12. punktos:

Ar Pasūtītājam pieņemamu garantiju tiek saprasta garantija, attiecībā uz kuru izpildās visi šādi kritēriji (tai skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar šeit tālāk uzskaitītiem kritērijiem, jo Pasūtītājs patur tiesības pēc attiecīgās garantijas iesniegšanas norādīt arī citus kritērijus):

- tā ir pirmā pieprasījuma beznosacījumu neatsaucama garantija;

- garantijas termiņš ir ne mazāk kā 30 dienas garāks par Būvdarbu veicēja pienākumu izpildīt pilnā apmērā tās saistības, kuru izpildes nodrošināšanai ir izsniegta attiecīgā garantija;

- garantija ir pakļauta “Vienotiem pieprasījumu garantiju noteikumiem” (The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758. Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, ir jābūt piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

- attiecīgo garantiju ir izsniegusi Pasūtītājam pieņemama kredītiestāde, vai attiecīgo garantiju ir izsniegusi Pasūtītājam pieņemama apdrošināšanas sabiedrība;

- ja Pasūtītājs izmantos kredītiestādes aizdevumu iepirkuma priekšmeta iegādes, izveidošanas un/vai celtniecības darbiem, tad attiecīgajā garantijā šī kredītiestāde ir norādāma kā beneficiārs (tas ir, persona, kas ir tiesīga saņemt garantijā norādīto summu).

- Maksājumu un to nodrošinājumu veikšanai nākotnē, saskaņā ar noslēgtajiem iekārtu piegādes līgumiem, Būvdarbu veicējam ir tiesības pieprasīt, t.sk., pārvedamas, kredītvēstules (akreditīva) saņemšanu no Pasūtītāja. Pasūtītājs nodrošina kredītvēstules (akreditīva) sagatavošanu un izsniegšanu Būvdarbu veicējam, ja Būvdarbu veicējs iepriekš ar Pasūtītāju rakstiski ir saskaņojis kredītvēstules (akreditīva)  noteikumus. Par to, vai iekārtu piegādei un  apmaksai būs nepieciešams Pasūtītāja kredītiestādes izsniegta kredītvēstule (akreditīvs),  Būvdarbu veicējs informē iesniedzot piedāvājumu, vienlaicīgi norādot tās summu un to vai būs nepieciešama pārvedama kredītvēstule (akreditīvs).

- Būvdarbi ir jāizpilda saskaņā ar būvprojektu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvobjekta būvuzrauga prasībām, Pasūtītāja norādījumiem, kā arī pienācīgi jāizpilda citas Tehniskās  specifikācijas un nākotnē iepirkuma līgumā par Būvdarbu izpildi paredzētās un no tā izrietošās saistības, tai skaitā nodrošināt būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvprojektā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem, iepriekš saskaņojot to ar būvprojekta autoru. Vienlaicīgi šāda aizstāšana nedrīkst, cita starpā, pasliktināt būvju un iekārtu energoefektivitāti. Precei (materiāliem, iekārtām) jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci (materiālus, iekārtas).

- Pretendentam ir jāiepazīstas ar būvlaukuma izvietojumu dabā un jānodrošina,  ka būvobjekts un tam pieguļošā apkārtne pēc darbu pabeigšanas tiks sakārtota.

- Būvdarbu izpilde ir jānodrošina tādā veidā un kārtībā, lai tā neradītu nevēlamu ietekmi  būvdarbu izpildes vietā esošā graudu pirmapstrādes kompleksa darbībai.

- Pretendentam jābūt izstrādātai darba aizsardzības dokumentācijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, kā arī Pretendents garantē, ka būvdarbu gaitā tiks ievēroti darba drošības un aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi.

- Būvdarbu izmaksās ietver visus izdevumus, kas saistīti ar kvalitatīvu Būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektā paredzētajam, kā arī visas pārējās izmaksas, kas būvprojektā nav paredzētas, bet kuras nepieciešamas būvprojekta sekmīgai realizācijai, lai nodotu būvobjektu ekspluatācijā noteiktajā kvalitātē un termiņā (t.sk., materiāli, darbi, iekārtas instrumenti, piegādes izmaksas).

- Kopējā samaksa par būvniecības darbiem, ieskaitot, materiālus, darbus, iekārtas, instrumentus,  piegādes, montāžas u.c. pakalpojumus, kas nepieciešami Būvdarbu līguma izpildei, pieskaitāmās izmaksas saskaņā ar būvprojektu jānorāda EUR, bez PVN. Piedāvājums jāsagatavo par visu projekta apjomu kopā. (1. un 2. kārtu)

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā iespējamais cenas pieaugums, jo līguma darbības laikā vienības cenas netiks paaugstinātas.

- Iepirkuma priekšmetu finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Ar būvprojektu var iepazīties un elektronisko versiju saņemt pēc būvobjekta un būvdarbu izpildes vietas apsekošanas dabā, kas īstenojama Pasūtītāja darba laikā (8.30 – 17.00), iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar LPKS LATRAPS iepirkumu speciālisti Ilonu Dunkuli pa tālr. 27090426.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “LATRAPS

Tehniskais vadītājs Mārtiņš Dauksts

3.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

iepirkumam

„„Graudu pirmapstrādes kompleksa paplašināšana 1. un 2. kārtas būvniecība”” Jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

ID Nr. 1-11/25-26/03

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1.	Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. 	Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. 	Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. 	Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. 	cenām;

4.2. 	cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3.	nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

4.4.	tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5.	kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. 	Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. 	Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Pretendenta pārstāvis: _________________________