Pielikums Nr. 2

Iepirkuma priekšmeta aprakstam Nr. 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024/5

Interneta portālu auseklis.lv, estars.lv, vieteja.lv un rv.lv pārveidošana

PIEDĀVĀJUMA FORMA

<<Uzņēmuma nosaukums>>

<<Reģistrācijas Nr.>>

<<Juridiskā un faktiskā adrese >>

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STABURAGS”

Reģ. Nr. 48703000531

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Iepirkumam Nr. 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024/5

PIEDĀVĀJUMS

Interneta portālu auseklis.lv, estars.lv, vieteja.lv un rv.lv pārveidošana

<<Vieta>> <<Datums>>	<<Dokumenta numurs>>

| Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STABURAGS” Reģ. Nr. 48703000531 Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Iepirkuma priekšmets ir Interneta portālu auseklis.lv, estars.lv, vieteja.lv un rv.lv pārveidošana |
| Piegādātājs | Nosaukums: |
|  | Vien. Reģ. Nr.: |
|  | Juridiskā adrese: |
|  | Faktiskā adrese: |
|  | Tālrunis: |
|  | E-pasts: |
|  | Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Vispārējās prasības un piedāvājums:

| Prasība | Nosacījums | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Izpildes termiņš | Ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas. |  |
| Pakalpojuma sniegšanas vieta | Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 |  |
| Cenā iekļautās izmaksas | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, t.sk. visi attiecināmie nodokļi, izņemot PVN. |  |
| Apmaksas nosacījumi | Avansa maksājums ne vairāk kā 30% apmērā no līgumcenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Gala maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra konkrētā portāla uzlabošanas darbu pabeigšanas, pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. |  |

Tehniskās prasības un piedāvājums:

1. SIA “Izdevniecība Auseklis” interneta portāla auseklis.lv pārveidošana

| Nr.p.k. | Darba uzdevums - prasība | Prognozētais stundu skaits | Darba uzdevums - piedāvājums | Piedāvātais stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizaina izstrāde - tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta izstrāde. 1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana. | 80 |  |  |
| 2 | Portāla bāzes pārstrāde - tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu administrācijas paneli. 1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku rediģēšanai. 3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un glabāšanu ārējā serverī. 5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādātā dizaina. 6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu (Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 8. Komentāru moderēšanas sistēma. | 80 |  |  |
| 3 | Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. | 80 |  |  |
| 4 | Lietotāju profils - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas funkciju izstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju izstrāde. 2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu lietotāja avīzes piegādes adresi. | 40 |  |  |
| 5 | Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, izmantojot bankas karti. 1. Abonementa pārvaldības sistēmas izveide. 2. Abonementa plānu izstrāde un ieviešana. 3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. | 40 |  |  |
| 6 | E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu (Prenly), kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan Android un iOS aplikācijām. 1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar Prenly. 2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. | 40 |  |  |
| 7 | Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas izveide, ieskaitot sludinājumu kategorijas un detaļas. 2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa izveide. | 40 |  |  |
| 8 | Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. | 32 |  |  |
| 9 | Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra izstrāde, nodrošinot notikumu pievienošanu un attēlošanu. 1. Notikumu kalendāra izstrāde. 2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa palīdzību. | 40 |  |  |
| 10 | Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža. | 83 |  |  |
|  | Kopā: | 555 | Kopā: |  |

2. SIA “Laikraksts Stars” interneta portāla stars.lv pārveidošana

| Nr.p.k. | Darba uzdevums - prasība | Prognozētais stundu skaits | Darba uzdevums - piedāvājums | Piedāvātais stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizaina izstrāde - tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta izstrāde. 1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana. | 80 |  |  |
| 2 | Portāla bāzes pārstrāde - tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu administrācijas paneli. 1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku rediģēšanai. 3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un glabāšanu ārējā serverī. 5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādātā dizaina. 6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu (Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 8. Komentāru moderēšanas sistēma. | 80 |  |  |
| 3 | Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. | 80 |  |  |
| 4 | Lietotāju profils - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas funkciju izstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju izstrāde. 2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu lietotāja avīzes piegādes adresi. | 40 |  |  |
| 5 | Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, izmantojot bankas karti. 1. Abonementa pārvaldības sistēmas izveide. 2. Abonementa plānu izstrāde un ieviešana. 3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. | 40 |  |  |
| 6 | E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu (Prenly), kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan Android un iOS aplikācijām. 1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar Prenly. 2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. | 40 |  |  |
| 7 | Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas izveide, ieskaitot sludinājumu kategorijas un detaļas. 2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa izveide. | 40 |  |  |
| 8 | Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. | 32 |  |  |
| 9 | Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra izstrāde, nodrošinot notikumu pievienošanu un attēlošanu. 1. Notikumu kalendāra izstrāde. 2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa palīdzību. | 40 |  |  |
| 10 | Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža. | 83 |  |  |
|  | Kopā: | 555 | Kopā: |  |

3. SIA “Vietējā” interneta portāla vieteja.lv pārveidošana

| Nr.p.k. | Darba uzdevums - prasība | Prognozētais stundu skaits | Darba uzdevums - piedāvājums | Piedāvātais stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizaina izstrāde - tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta izstrāde. 1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana. | 80 |  |  |
| 2 | Portāla bāzes pārstrāde - tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu administrācijas paneli. 1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku rediģēšanai. 3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un glabāšanu ārējā serverī. 5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādātā dizaina. 6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu (Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 8. Komentāru moderēšanas sistēma. | 80 |  |  |
| 3 | Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. | 80 |  |  |
| 4 | Lietotāju profils - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas funkciju izstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju izstrāde. 2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu lietotāja avīzes piegādes adresi. | 40 |  |  |
| 5 | Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, izmantojot bankas karti. 1. Abonementa pārvaldības sistēmas izveide. 2. Abonementa plānu izstrāde un ieviešana. 3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. | 40 |  |  |
| 6 | E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu (Prenly), kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan Android un iOS aplikācijām. 1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar Prenly. 2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. | 40 |  |  |
| 7 | Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas izveide, ieskaitot sludinājumu kategorijas un detaļas. 2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa izveide. | 40 |  |  |
| 8 | Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. | 32 |  |  |
| 9 | Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra izstrāde, nodrošinot notikumu pievienošanu un attēlošanu. 1. Notikumu kalendāra izstrāde. 2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa palīdzību. | 40 |  |  |
| 10 | Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža. | 83 |  |  |
|  | Kopā: | 555 | Kopā: |  |

4. SIA “Rēzeknes Vēstis” interneta portāla rv.lv uzlabošana

| Nr.p.k. | Darba uzdevums - prasība | Prognozētais stundu skaits | Darba uzdevums - piedāvājums | Piedāvātais stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizaina izstrāde - tiek veidots portāla vizuālais koncepts, kas atbilst redakcijas vizuālajai identitātei un lietojamības prasībām. Tas ietver vairākus dizaina prototipus un galīgā dizaina apstiprinājumu, pirms tiek sākta izstrāde. 1. Dizaina koncepta izstrāde, saskaņošana ar redakciju. 2. Krāsu paletes, tipogrāfijas, un interfeisa elementu dizainu izveide. 3. Galīgā dizaina maketu apstiprināšana. | 80 |  |  |
| 2 | Portāla bāzes pārstrāde - tiek pārstrādāta portāla pamatfunkcionalitāte, kas ietver satura pārvaldības sistēmas izveidi ar pilnībā pielāgojamu administrācijas paneli. 1. Satura pārvaldības sistēmas (CMS) kodola pārstrāde. 2. Administrācijas paneļa pārstrāde ar funkcijām rakstu, kategoriju, un birku rediģēšanai. 3. Lietotāju līmeņu un piekļuves tiesību sistēmas implementācija. 4. Sistēmas konfigurācija, kas nodrošina multimediju failu augšupielādi un glabāšanu ārējā serverī. 5. Visu portāla sadaļu HTML/CSS pārstrāde, balstoties uz izstrādātā dizaina. 6. Rakstu nolasīšanas funkcionalitāte izmantojot AI ar bezmaksas mēneša abonementu līdz 4 miljoniem nolasītiem burtiem. 7. Funkcionalitāte, kas ļauj lietotājam ērti iegult sociālo mediju saturu (Tweets, publiskus Facebook ierakstus, TikTok ierakstus) embed formātā. 8. Komentāru moderēšanas sistēma. 9. Vairāku valodu opcija. | 120 |  |  |
| 3 | Datu imports - automātiska datu pārnešana no vecās sistēmas uz jauno, iekļaujot rakstus, attēlus un kategorijas. 1. Vecās datu bāzes struktūras analīze. 2. Datu migrācijas skriptu izstrāde un testēšana. 3. Pilna datu pārnešana un pārbaude. | 80 |  |  |
| 4 | Lietotāju profils - lietotāju autentifikācijas un autorizācijas funkciju izstrāde, ieskaitot sociālo tīklu integrāciju. 1. Reģistrācijas, pieteikšanās, un profila vadības funkciju izstrāde. 2. Integrācija ar Facebook un Google autentifikācijas API. 3. Latvijas pasta adrešu noteicēja API pieslēgšana, lai iegūtu precīzu lietotāja avīzes piegādes adresi. | 40 |  |  |
| 5 | Abonements - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem aktivizēt abonementu, izmantojot bankas karti. 1. Abonementa pārvaldības sistēmas izveide. 2. Abonementa plānu izstrāde un ieviešana. 3. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 4. Abonementu statusu un automātisko maksājumu pārvaldība. | 40 |  |  |
| 6 | E-avīzes integrācija - sistēmas integrācija ar ārēju e-avīzes pakalpojumu (Prenly), kas nodrošina laikrakstu pieejamību tiešsaistē gan no web versijas, gan Android un iOS aplikācijām. 1. Digitālās e-avīzes funkcijas konfigurēšana kopā ar Prenly. 2. Autentifikācijas un autorizācijas procedūru implementācija. 3. Satura sinhronizācija un piekļuves kontroles ieviešana. 4. Android un Apple konta izveide, kurā tiks augšupielādētas lietotnes. | 40 |  |  |
| 7 | Sludinājumi - funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem izvietot sludinājumus portālā un drukātajā avīzē, nodrošinot samaksu caur bankas karti. 1. Sludinājumu pārvaldības sistēmas izveide, ieskaitot sludinājumu kategorijas un detaļas. 2. Transact PRO maksājumu funkcijas integrācija. 3. Sludinājumu moderācijas un apstiprināšanas procesa izveide. | 40 |  |  |
| 8 | Reklāmas baneri - funkcionalitāte, kas ļauj integrēt reklāmas banerus dažādās portāla vietās, ar automātisku baneru attēlošanu, kas nāks no ārēja reklāmdevēja DigitalMatter.ai. 1. Reklāmas vietu un formātu definēšana saskaņā ar dizaina vadlīnijām. 2. Dinamiskas reklāmas saturu pārvaldība un sekošana. 3. Automātiska reklāmas aizstāšana, kad nav pieejami citi reklāmdevēji. 4. Saziņas sistēmas izveide reklāmdevējiem un statistikas sniegšana. | 32 |  |  |
| 9 | Pasākumu kalendārs - vietējo notikumu kalendāra izstrāde, nodrošinot notikumu pievienošanu un attēlošanu. 1. Notikumu kalendāra izstrāde. 2. Iespēja pievienot, labot un dzēst notikumus ar administrācijas paneļa palīdzību. | 40 |  |  |
| 10 | Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža. | 90 |  |  |
|  | Kopā: | 602 | Kopā: |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmets |  |  | Piedāvātais stundu skaits | Cena par vienu stundu, EUR bez PVN | Summa par visām stundām, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIA “Izdevniecība Auseklis” interneta portāla auseklis.lv pārveidošana |  |  |  |  |
|  | 1.1 Dizaina izstrāde |  |  |  |  |
|  | 1.2 Portāla bāzes pārstrāde |  |  |  |  |
|  | 1.3 Datu imports |  |  |  |  |
|  | 1.4 Lietotāju profils |  |  |  |  |
|  | 1.5 Abonements |  |  |  |  |
|  | 1.6 E-avīzes integrācija |  |  |  |  |
|  | 1.7 Sludinājumi |  |  |  |  |
|  | 1.8 Reklāmas baneri |  |  |  |  |
|  | 1.9 Pasākumu kalendārs |  |  |  |  |
|  | 1.10 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  | N/a |  |
| 2 | SIA “Laikraksts Stars” interneta portāla stars.lv pārveidošana |  |  |  |  |
|  | 2.1 Dizaina izstrāde |  |  |  |  |
|  | 2.2 Portāla bāzes pārstrāde |  |  |  |  |
|  | 2.3 Datu imports |  |  |  |  |
|  | 2.4 Lietotāju profils |  |  |  |  |
|  | 2.5 Abonements |  |  |  |  |
|  | 2.6 E-avīzes integrācija |  |  |  |  |
|  | 2.7 Sludinājumi |  |  |  |  |
|  | 2.8 Reklāmas baneri |  |  |  |  |
|  | 2.9 Pasākumu kalendārs |  |  |  |  |
|  | 2.10 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  | N/a |  |
| 3 | SIA “Vietējā” interneta portāla vieteja.lv pārveidošana |  |  |  |  |
|  | 3.1 Dizaina izstrāde |  |  |  |  |
|  | 3.2 Portāla bāzes pārstrāde |  |  |  |  |
|  | 3.3 Datu imports |  |  |  |  |
|  | 3.4 Lietotāju profils |  |  |  |  |
|  | 3.5 Abonements |  |  |  |  |
|  | 3.6 E-avīzes integrācija |  |  |  |  |
|  | 3.7 Sludinājumi |  |  |  |  |
|  | 3.8 Reklāmas baneri |  |  |  |  |
|  | 3.9 Pasākumu kalendārs |  |  |  |  |
|  | 3.10 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  | N/a |  |
| 4 | SIA “Rēzeknes Vēstis” interneta portāla rv.lv pārveidošana |  |  |  |  |
|  | 4.1 Dizaina izstrāde |  |  |  |  |
|  | 4.2 Portāla bāzes pārstrāde |  |  |  |  |
|  | 4.3 Datu imports |  |  |  |  |
|  | 4.4 Lietotāju profils |  |  |  |  |
|  | 4.5 Abonements |  |  |  |  |
|  | 4.6 E-avīzes integrācija |  |  |  |  |
|  | 4.7 Sludinājumi |  |  |  |  |
|  | 4.8 Reklāmas baneri |  |  |  |  |
|  | 4.9 Pasākumu kalendārs |  |  |  |  |
|  | 4.10 Projekta vadība, ieviešanas atbalsts, portāla testēšana, lietošanas un satura ievades instruktāža |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  | N/a |  |
|  |  | Summa, EUR bez PVN |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |  |
|  |  | Kopsumma, EUR ar PVN |  |  |  |

Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža.

| Piegādātāja pārstāvja amats |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Datums, vieta |  |
| Paraksts |  |