IEPIRKUMA

# „ Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība

# ID Nr. JA2025-1

NOLIKUMS

- Iepirkums tiek rīkots ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.104

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Nolikuma pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

# Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA Jāņlejas |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Ventspils novads, Ances pagasts, “Jāņlejas”, LV-3612 |
| Reģistrācijas numurs: | LV41201005967 |
| Kontaktpersona: | Antra Kuģeniece |
| Tālruņa numurs: | +371 29174797 |
| E-pasta adrese: | janlejas@inbox.lv |

- Informācija par iepirkuma priekšmetu:

  - Iepirkuma priekšmets: Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība. būvprojekta izmaiņu izstrāde, būvniecība, aprīkošana un autoruzraudzība, saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta aprakstu/ Nolikuma tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1) Latvijas būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets ietver:

    - Būvprojekta izmaiņu izstrādi (turpmāk – Projektēšana);

    - Būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi);

    - Autoruzraudzību;

  - Izpildes	vieta: Ventspils novads, Ances pagasts, Virpes ozoli, LV-3612

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 8 (astoņu mēnešu laikā no iepirkuma līguma slēgšanas brīža, tajā skaitā:

    - Būvprojekta izstrādes termiņš (Būvprojekts pabeigts un saskaņots būvvaldē): ne ilgāk kā 5 (pieci) mēneši no Iepirkuma līguma slēgšanas dienas;

    - Būvdarbu izpildes, t.sk. Aprīkošanas termiņš: Objekts jānodod ekspluatācijā un darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod pasūtītājam 8 (astoņu) mēnešu laikā.

    - Autoruzraudzības nodrošināšanas termiņš: visā Projektēšanas rezultātā izstrādātā Būvprojekta realizācijas (Būvdarbu) laikā, atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 2026. gada 30. augusts.

  - Paredzamā līgumcena: 201300 EUR bez PVN.

  - Iespējama Objekta apskate. Ieinteresētie piegādātāji var pieteikties Objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:

  - Ar esošo būvprojektu iespējams iepazīties atsūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi.

  - Būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, izstrādājumi un iekārtas) garantijas termiņš:

- ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no Galīgā Būvdarbu nodošanas

- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, vismaz 24 mēneši būs ar garantijas polisi vai bankas garantiju 3% apmērā (bez PVN) no būvniecības summas.

- Piedāvājuma iesniegšanas prasības

  - Iesniegšanas termiņš līdz: 2025. gada 7.novembrim , plkst.11:00, sūtot uz e-pastu: janlejas@inbox.lv

  - Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, sagatavotam latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- Par uzvarētāju tiks noteikts viens Pretendents, kura piedāvājuma cena par jaunas šķidrmēslu krātvuves būvprojekta izstrāde, būvniecība, aprīkošana un autoruzraudzība būs zemākā un, kurš atbilst Pasūtītāja izvirzītajām kritērijiem:

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (Pasūtītājs informāciju pārbaudīs publiski pieejamā reģistrā). Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgās valsts reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija (ja reģistrācijas valsts neparedz tāda

izdošanu, jāpievieno pretendenta parakstīta izziņa), kas apliecina profesionālās darbības būvniecības jomā reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī.

  - Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (Pasūtītājs informāciju pārbaudīs publiski pieejamā reģistrā).

  - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados ir ne mazāks kā 1 000 000 EUR. Ja Pretendents dibināts vēlāk, prasība par apgrozījumu jāizpilda par savu darbības laiku.

  - Pretendentam ir vismaz viena gada pieredze jaunbūves lauksaimniecības būvprojekta izstrādē, būvniecībā, aprīkošanā un autoruzraudzības veikšanā un iepriekšējo 5 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai kā galvenais uzņēmējs (ģenerāluzņēmējs) ir realizējis vismaz 1 objekta projektēšanas un būvniecību (darbi pabeigti, objekts nodoti ekspluatācijā).

- Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Pretendentam iesniedzamā informācija un dokumenti (aizpildāmi brīvā formā vai izmantojot Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas pielikuma veidlapas):

  - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese, bankas rekvizīti.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš.

  - Izpildes termiņš līdz objekta pieņemšanas - nodošanas brīdim.

  - Lai apstiprinātu Pasūtītāja prasīto būvuzņēmēja pieredzi, pievieno sarakstu ar pilnībā pabeigtiem objektiem, nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tālruni, gadu, kad objekts pabeigts.

  - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (bez PVN) pēdējo 3 gadu laikā, norādot katra gada apgrozījumu. Pretendenti, kuri dibināti vēlāk, norāda minēto informāciju par savu darbības laiku.

  - Pieteikumā jānorāda informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi plānoti.

  - Finanšu piedāvājums - izmaksu tāme Excel formātā, kura jāsagatavo atbilstoši specifikācijā minētajam, un esošajam darbu apjomu sarakstam, paredzot visus šajā sarakstā noteiktos darbus, saskaņā ar to definējumu un apjomiem, kā arī darbus, kas nav apjomos, bet ir nepieciešami pilnīgai objekta pabeigšanai. Ja būvniecības procesa laikā rodas darbi un materiāli, kas nav iepriekš paredzēti Pasūtītāja izstrādātajā tāmē, papildus tāmes netiks akceptētas un apmaksātas, visi darbi jāievērtē vienības cenā.

  - Parakstīts un aizpildīts Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas pielikums Nr.1

„Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”.

  - Piedāvājuma cena jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

# Tehniskās specifikācijas un tehniskā /finanšu piedāvājuma iesniegšanas prasības:

  - Pretendenta piedāvātajā cenā/izmaksās iekļaujamas visas ar Projektēšanu, Autoruzraudzību un Būvniecības darbu izpildi saistītās izmaksas.

  - Pretendents cenā ietver pakalpojumu, materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN), nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi.

  - Būvprojekta izstrādes izmaksas nedrīkst būt lielākas kā 3 % (trīs procenti) no kopējās piedāvātās līgumcenas.

  - Pretendenta pienākums ir iepazīties ar Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un paredzēt visu nepieciešamo. Gadījumā, ja izpētes, projektēšanas vai kādā citā procesā tiek precizēti risinājumi un attiecīgi mainās tāmes – tas nebūs pamats papildus līdzekļu piešķiršanai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma ietvaros.

# Cita informācija.

  - Tehniskajā dokumentācijā minētos materiālus un izstrādājumus (ja parādās atsauce uz konkrēto ražotāju) drīkst aizstāt ar ekvivalentiem (tehniski līdzvērtīgiem vai labākiem). Tiem jābūt atbilstošiem ES standartiem un attiecīgi sertificētiem. Ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli, kas atšķiras no Būvprojektā noteiktā, Pretendentam ir jānorāda konkrētais materiāls (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce “vai ekvivalents”.

  - Būvprojektam jābūt pilnībā izvērtētam un cenu piedāvājumā ir jāparedz visi darbi, attiecīgā projekta pilnīgai realizācijai (pabeigšanai) un nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neatzīs papildus samaksu par jebkādiem neparedzētiem izdevumiem, kuri radīsies būvniecības procesa laikā.

  - Ja izvērtējot atbilstības dokumentus, Pasūtītājiem ir nepieciešams precizēt piedāvājumā ietverto informāciju, kā arī ir nepieciešama papildus informācija un dokumenti, lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents sniedz papildus informāciju, tai skaitā, piedāvājumā norādītās cenas pamatojumu. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus. Šādā gadījumā pretendentam tiek nosūtīts rakstisks informācijas pieprasījums, norādot pretendenta atbildes sniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav finanšu, aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

  - Pasūtītājs neizsludina uzvarētāju, kā arī neslēdz piegādes vai būvniecības līgumu, ja triju gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par iepirkuma uzvarētāja atzīšanu par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā.

  - Pretendents piesakoties iepirkumā, apņemas ievērot iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas prasību izpildi.

Pielikums Nr. 1 Iepirkumam „ Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

# Iepirkuma priekšmeta apraksts/tehniskā specifikācija:

- Būvuzņēmējs veic Darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, nodrošinot: Būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvdarbiem patērēto resursu apmaksu (ūdens, elektroenerģija u.c.), būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, darba aizsardzību, ugunsdrošību, ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas, visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

- Izpildītājs izstrādājot būvprojektu, nesamazina šķidrmēslu krātuves tilpumu.

- Izpildītājam ir jāizstrādā detalizēts būvprojekts, kas satur visas Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteiktās projekta sadaļas, noformēts un komplektēts un saskaņots atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīviem. Būvprojekta sastāvā var nebūt ietvertas tās LBN 202-18 minētās sadaļas un marku rasējumi, kas nav nepieciešami Objektā atbilstoši reāli paredzētajam. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai būvprojekts gala rezultātā saturētu visus nepieciešamos dokumentus un visas nepieciešamās būvprojekta sadaļas, tai skaitā, lai visas sadaļas būtu izstrādātas un noformētas pietiekamā detalizācijā. Būvprojekta ekonomikas daļai niansēti un precīzi jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus. Šī iepirkuma rezultātā izpildītājam būs jāveic visi nepieciešamie darbi (turpmāk – Darbi) būvniecības ieceres realizācijai, t.sk. visi un jebkādi patstāvīgi, sagatavošanās, izpētes (tai skaitā bet ne tikai, apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams) un pagaidu darbi. Projektēšana (visās stadijās, dokumentācija, veidlapas, būvatļaujas pieprasījums un tehniskie noteikumi, starpsaskaņojumi, atzinumi, būvprojekta saskaņošana gala redakcijā un visu būvatļaujas nosacījumu izpilde, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju un trešajām personām, kā arī saskaņošana visās projekta realizācijai nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās, dokumentu komplektēšana, būvdarbu sagatavošana, būvniecība, Būvobjekta teritorijas labiekārtošana un citas darbības, ko Izpildītājām jāveic vai jāorganizē ieskaitot vadības, uzraudzības, materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Būvprojekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (jāietver visi darbi, visu dokumentu pieprasījums (piemēram, bet ne tikai – inventarizācijas lietas pasūtīšana, atzinumi no valsts un pašvaldības institūcijām un trešajām personām, nodevu maksājumi) un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot iepirkuma līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, būvuzrauga un autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus. Darbi ietver iebūvēto aprīkojumu, kā arī neiebūvētā aprīkojuma daļas un palīgelementus, ko nepieciešams iestrādāt pirms iekārtu montāžas. Garantijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu un iepirkuma līguma prasībām.

- Šī tehniskā specifikācija un Būvprojekts ir Pasūtītāja izvirzītais darbu uzdevums (turpmāk - Darbu uzdevums), kas Izpildītājam ir jāizvērtē, lai tajā nebūtu nesaistes, un uz tā pamata, nepieļaujot izvirzītā darba uzdevuma pasliktināšanos, ir jāizstrādā detalizēts Būvprojekts. Ja Pasūtītāja Darba uzdevumā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie risinājumi un iekārtas – Izpildītājam jānorāda un jālabo uz normatīviem atbilstošu risinājumu. Izpildītājam jānodrošina vizuāli iespējami labākais risinājums – sabalansēti krāsu un materiālu risinājumi. Izpildītājam piedāvātā tehniskā risinājuma ietvaros jānodrošina iespējami labākais telpiskais risinājums (piemēram, bet ne tikai – savietojot inženierkomunikācijas jānodrošina to ērta apkalpošana, u.t.t. Risinājumiem jābūt iespējami saprātīgi loģiskiem, kvalitatīviem, ekonomiski pamatotiem. Projektētājam ir pienākums papildināt Darbu uzdevumu ar visu trūkstošo kā arī koriģēt to, ja ir pretrunas Darbu uzdevumam un atkāpes no normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājs, atbilstoši Būvprojektam, nodrošina Darbu uzdevumā noteiktā sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, kalpošanas garantijas laiku, telpu un iekārtu lietošanas ērtību, ergonomiskumu, vizuālo izskatu un citas vērtības). Izpildītājam ir tiesības piedāvāt labāku tehnisko risinājumu nekā tas noteikts Darbu uzdevumā. Risinājumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energoefektīvāks utt.), ja izvērtējot būvniecības izmaksas, un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgākais.

- Izpildītājs Būvobjekta realizācijas nolūkos var izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju. Izpildītāja pienākums ir iepazīties un pārbaudīt šo dokumentāciju un tās datu patiesumu, pēc kā Izpildītājs uzņemas atbildību par šiem datiem, to izmantošanu projektā, būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.

- Pēc Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojektu, risinājumiem un tā sekām. Pēc Būvprojekta saskaņošanas Būvprojekts Izpildītājam ir saistošs. Būvprojektu var labot ar Pasūtītāja piekrišanu, ja risinājumi ir līdzvērtīgi vai labāki.

- Visa izstrādātā dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums. Autortiesības uz jebkuru izstrādāto dokumentāciju un/vai risinājumu pieder Pasūtītājam bez jebkādām Izpildītāja papildus prasībām un bez papildus samaksas. Pasūtītājs ir tiesīgs bez ierobežojuma pēc savām vēlmēm rīkoties ar izstrādāto dokumentāciju un tās daļām, tai skaitā, bet ne tikai to brīvi publicēt, pārstrādāt, mainīt, nodot trešajām personām. Izpildītājam nav tiesību publiskot, izplatīt dokumentāciju vai tās daļu un/vai nodot to trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas.

- Visi materiāli, iekārtas, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju, pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un darbu veikšanas. Ja Izpildītājs neveic saskaņošanu un pasūta materiālus, iekārtas un/vai veic darbus, pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs var pieprasīt atkārtoti veikt darbus izmantojot, citus materiālus un/vai iekārtas, nekompensējot minēto darbu, materiālu izmaksas, kā arī nepagarināt darbu veikšanas termiņu, par periodu kas radies veicot šādus darbus.

- Autoruzrauga un Pasūtītāja akcepts atsevišķām Darbu detaļām vai tehniskajiem rasējumiem vai pasūtījumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Izpildītāju no Darbu izpildes atbilstoši normatīvo aktu prasībām, materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši Būvprojektam, rasējumiem, specifikācijai, normatīviem un ražotāja dotajām instrukcijām, nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem procesiem. Izpildītājam ir jānodrošina gala risinājuma (un/vai iekārtas) garantija neatkarīgi no saņemtajiem norādījumiem. Gadījumā, ja Izpildītājs nevar nodrošināt Pasūtītāja vai būvuzrauga papildus iniciētās izmaiņas risinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un garantijas periodam, Izpildītājam pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas rakstiski jāinformē par to Pasūtītājs detalizēti argumentējot un pierādot iemeslus, kāpēc risinājums neatbilst normatīviem un/vai nevar tikt nodrošināta garantija, kā arī jāiesniedz savs alternatīvs risinājums, kas normatīvus un garantiju nodrošina vienlaicīgi piedāvājot ne sliktāku kvalitātes, dizaina, ilgmūžības, energo efektivitātes un citas pozitīvās vērtības, kā noraidītais risinājums, nesamazinot darbu apjomu.

- Pasūtītājs var sasaukt darba progresa sanāksmes jebkurā darbu procesu posmā (projektēšana, būvniecība, dokumentācijas sakārtošana). Izpildītāja pienākums ir ierasties uz šīm sapulcēm un sniegt detalizētas un precīzas atbildes uz pieprasīto informāciju, tai skaitā, bet ne tikai bez maksas iesniegt aktuālo dokumentāciju (tai skaitā xls un dwg formātā), plānoto materiālu paraugus (būvniecības gaitā).

- Būvdarbi un būvlaukums jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo kaimiņus, lietotāju un iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu.

- Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt Būvobjektu vai attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

- Izpildītājam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo dokumentu un materiālu un iekārtu novērtēšanu un dotu atļauju tā uzstādīšanai, montāžai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla vai dokumentācijas dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanai.

- Visi ar Būvobjektu saistītie dokumenti un materiālu un iekārtu ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jāpiegādā objektā bez maksas.

- Pasūtītājs, pēc rakstiska Izpildītāja pieprasījuma, kur minēti ar meteoroloģijas datiem pamatoti iemesli, var pieļaut tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums nevar būt par pamatu papildus izmaksu pieprasījumam, tai skaitā, ja izmaksas rodas komunālo maksājumu, atļauju u.c. nodrošinājuma un darbības rezultātā.

- Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja nozīmēta personāla apmācība un instruktāža, iepazīstināšana ar ekspluatācijas instrukcijām.

- Atbilstoši iepriekš definētajam, pretendenta piedāvātā līgumcena (Atlīdzība) iekļauj visus izdevumus par Būvdarbiem, Projektēšanu, Aprīkošanu. Izpildītājam ir jāiekļauj visas izmaksas, nodevas un maksājumi pilnīgai Darbu realizācijai un nodošanai pēc kā Pasūtītājs bez jebkādiem papildus darbiem un bez papildus izmaksām var nekavējoties lietot būvi (tā ir tīra, sakopta, sakārtota bez atstātiem būvgružiem). Papildus skaidrībai Pasūtītājs norāda, ka būvniecības izmaksās jābūt iekļautiem tai skaitā, bet ne tikai šādām pozīcijām:

  - Būvmateriālu un iekārtu piegādei būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai;

  - Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā Izpildītājam uz sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj telpu applūšanu, būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās un izvest pēc nepieciešamības.

  - Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana, tai skaitā nodevu un nomas samaksa, ja nepieciešama.

  - Būvgružu un citu būvniecības atlikumu aizvākšana.

  - Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā; sakārtotas un tīras piegulošās teritorijas un telpas no būvniecības atkritumiem un būvniecības putekļiem.

  - Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā.

  - Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa darbu tehnoloģija.

  - Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu un cauruļvadu demontāža.

  - Būvlaukuma apgaismojums un apsardze.

  - Visas skartās un izmantotās teritorijas tīrīšana, sakārtošana un būvniecības laika bojājumu novēršana, t. sk. ielas, ietves, piebraucamie ceļi u.c., telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam. Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem, labiekārtojumam, augiem, iekārtām, aprīkojumam utt. Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Izpildītājs darbības vai bezdarbības rezultātā.

Pielikums Nr.2 Iepirkumam „ Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Tālruņa/faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

| Bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

# Piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz 	;

- Paredzamais  līguma  izpildes  termiņš  ir 	 (skaitļa  atšifrējums  ar  vārdiem)

, no iepirkuma līguma slēgšanas brīža, tajā skaitā:

  - Būvprojekta izstrādes termiņš ir 	(skaitļa atšifrējums ar vārdiem)	;

  - Būvdarbu un aprīkošanas termiņš ir 	(skaitļa atšifrējums ar vārdiem)	;

  - Autoruzraudzības nodrošināšanas termiņš: visā Projektēšanas rezultātā izstrādātā

- Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi plānoti:

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |

- Finanšu rādītāji

| Gads | Finanšu apgrozījums bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| Vidējais |  |

- Pretendenta pieredze

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Veikto būvdarbu veids/ Ēkas lietošanas veids / Datums, kad pieņemta ekspluatācijā | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pielikums Nr.3 Iepirkumam „Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

# Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas Pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un Pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Pielikums Nr.4 Iepirkumam „Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

# Projektētāja apliecinājums

Es, 		 (vārds, uzvārds), būvspeciālista sertifikāta Nr.	 apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:

- esmu iepazinies/ iepazinusies ar iepirkuma „____”

dokumentāciju un prasībām;

- piekrītu  piedalīties  iepirkumā    „_____”

(Pretendenta (uzņēmuma) nosaukums) iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā 		(amats);

- gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar 	 (Pretendenta nosaukums), būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz darbu pilnīgai izpildei.

- šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

# pieredzes apraksts:

| Nr. p. k. | Līguma izpildes gads | Darbu īss apraksts | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.5 Iepirkumam „ Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

# Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana īpašumā "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov." 1. kārtas būvniecība”

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |

piedāvā veikt Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijā noteiktos darbus, saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas prasībām par līgumcenu:

| EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| EUR ietverot PVN |  |

Pielikumā tāme Excel formātā