Līgums Nr. IEP/2025-___________

Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana

Rīgā

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Unitruck”, turpmāk – Pasūtītājs, tā vadītāja _________personā, kurš darbojas uz ________________ pamatā, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________ “__________”, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, kuru uz __________ pārstāv ______________, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu „par ekonomiski lietderīgākā piedāvājuma un atbilstošākā komersanta izvēli” (reģ. ____________ar Nr._________) ar pielikumiem,

noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Ņemot vērā Pasūtītāja organizēto iepirkumu “Augstas caurgājamības 4×4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana” (ID Nr. UT 2025/1 ERAF), Piegādātājs apņemas ar saviem spēkiem, personālu, materiāliem un aprīkojumu:

a) izstrādāt un nodot Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju (rasējumi, shēmas, 3D modeļi, BOM, instrukcijas, testi),

b) izgatavot un nodot 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās komponentes,

c) nodrošināt to kvalitāti, atbilstību un gatavību montāžai,

atbilstoši šim Līgumam, Nolikuma 2. pielikumam (Tehniskā specifikācija) un Piegādātāja piedāvājumam.

  - Līguma neatņemamas sastādaļas:

Nolikums;

- Pielikums – pieteikums;

- Pielikums – tehniskā specifikācija;

- Pielikums – Finanšu piedāvājums;

- Pielikums – Pieredzes apliecinājums;

- Pielikums – Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas akts;

- Komponenšu pieņemšanas – nodošanas akts

- Pielikums – Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas lapa

- Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

  - Līguma spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums, Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš ir 5 mēneši  no dienas, kad Atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš šī Līguma izpratnē ir diena, kad Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts ir iesniegts Pasūtītājam (Pasūtītāja biroja administratore atzīme par dokumenta saņemšanu).

- Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir ________ EUR (__________ euro un _____ cents), turpmāk – Līguma kopējā summa, tajā skaitā:

    - Līgumcena –____________ EUR (______euro un ____ centi);

    - PVN 21% (divdesmit viens procents), _____ EUR (____euro un ___ cents).

    - Cenā ir iekļauts viss:

projektēšana,

materiāli,

izgatavošana,

testēšana,

iepakošana,

piegāde un izkraušana,

garantijas,

dokumentācijas sagatavošana un nodošana.

Līguma kopējā summa un PVN summa var mainīties PVN likmes izmaiņu vai noapaļošanas rezultātā.

  - Līguma kopējā summā ir iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, Līguma izpildē nepieciešamo materiālu, mehānismu, instrumentu, transporta, darbaspēka izmaksas, kas noteiktas ne zemākas kā valstī noteiktais minimālais atalgojums, visi riski, (t.sk. iespējamie sadārdzinājumi, inflācija, valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas u.c.) kā arī atļaujas no trešajām personām u.c. izmaksas.

  - Samaksu par kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izpildīto un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Preču un Pakalpojumu Pasūtītājs veic sekojoša kārtība - Pēc gala darbu nodošanas un abpusēji parakstīta Preču un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 6.sadaļa) saņemšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja biroja vadītāja atzīme par dokumenta saņemšanu) Pasūtītājs uz saņemta rēķina pamatā veic gala darbu apmaksu.

  - Samaksa šī Līguma ietvaros tiek veikta EUR (euro) ar pārskaitījumu Uzņēmēja attiecīgajā rēķinā norādītajā Uzņēmēja kontā, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja izrakstītu un Pasūtītāja akceptētu rēķinu (Pasūtītāja biroja vadītājas atzīme par dokumenta saņemšanu).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu, un/vai izdevumus saistītus, ar konstatēto neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā uzrādītajā Pasūtītāja kontā, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma 7.7. punktu.

  - Līguma noteikumiem neatbilstoša un/vai nekvalitatīva Pakalpojuma sniegšanas gadījumā samaksa tiek veikta pēc trūkumu novēršanas.

  - Samaksa par papildus darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktā kārtībā, netiek veikta.

  - Puses visus Līguma ietvaros paredzētos rēķinus sagatavo elektroniski PDF dokumenta formātā un nosūta tos elektroniski uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv, bet Pasūtītājs nosūta rēķinus Uzņēmējam uz elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv . Rēķini pa pastu papīra formātā netiek sūtīti.

  - Pušu sagatavotie rēķini ir saistoši otrai Pusei, ja tie ir nosūtīti no Līguma 3.10.punktā minētās elektroniskā pasta adreses uz Līguma 3.9.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, un tas satur informāciju „Rēķins sagatavots elektroniski” un papildus autorizācijai Uzņēmējs rēķinā norāda šādu informāciju: rēķina izrakstīšanas datums, rēķina numurs un Līguma numurs, pieņemšanas – nodošanas akta datums un numurs. Puses vienojas šādi sagatavotu un nosūtītu rēķinu uzskatīt par elektroniski parakstītu un autentisku.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - samaksā par savlaicīgi un kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem sniegto un Pasūtītāja pieņemto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Pakalpojuma pieņemšanu, ja tas izpildīts kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - pēc Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas samaksāt Uzņēmējam par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem datiem Pakalpojuma nodrošināšanai;

    - ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Pakalpojuma izpildi.

  - Uzņēmēja tiesības un pienākumi:

    - ar saviem resursiem sniedz kvalitatīvu Pakalpojumu Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standartiem, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu;

    - nodrošina Pakalpojumu sniegšanai precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, nepieciešamo inventāru, materiālus, t.sk. palīgmateriālus, mehānismus, transportu, instrumentus, darbiniekus u.c;

    - Uzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem, kuri tiek iesaistīti Līguma izpildē, ir attiecīgo darbu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze un kvalifikācija;

    - veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā;

    - nodrošina, lai Pakalpojuma sniegšanas laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un noteiktās Pakalpojuma sniegšanas kārtības un termiņiem;

    - novērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētās neatbilstības un/vai trūkumus Līgumā norādītajā termiņā;

    - nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām (ja vien tie nav apstiprināti konkursa laikā);

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un kārtību, ar to saistīto dokumentāciju, kā arī uzrāda Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un iesniedz sarakstu, kurā norādīti visi tie darbinieki, kuri iesaistīti Pakalpojuma izpildē, sarakstā, norādot darbinieku personas kodus;

    - nodrošina, ka Līguma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Uzņēmēja darbinieki, kas norādīti ar Pasūtītāju saskaņotajā sarakstā. Gadījumos, kad Uzņēmējs vēlas veikt izmaiņas iepriekš saskaņotajā sarakstā, tā pienākums ir veikt tā atkārtotu saskaņošanu ar Pasūtītāju

    - Uzņēmējam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs rakstveidā to norādījis;

    - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī darbu izpildi kavējošiem faktoriem, ja tādi ir;

    - Uzņēmējs apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji šī Līguma vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu (specifikāciju u.c. informācijas) saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no Pasūtītāja vai iegūta šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā. Par Pasūtītāja informācijas izpaušanu trešajām personām Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību, kāda noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

    - Uzņēmējam nav tiesību izvietot Pasūtītāja logotipu Uzņēmēja tīmekļvietnē vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos netiktu izvietots Pasūtītāja logotips.

- Kontaktpersonas

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kas Pasūtītāja vārdā koordinē Līguma izpildi un risina citus, ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus ir _____________, tālrunis: __________, e-pasts: ______________________.

  - Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir ____________, tālrunis:___________, e-pasts: ___________________________.

- Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība

  - Līgumā nolīgto darbu izpilde tiek pieņemta, Pusēm abpusēji ar drošu elektronisko parakstu parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.4 pievienoto paraugu). Uzņēmējs saskaņā ar šo Līguma punktu sagatavoto nodošanas - pieņemšanas aktu nosūta Pasūtītājam elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: xxxx un ______________.

  - Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad Pasūtītājs ir izvērtējis Uzņēmēja iesniegto Pakalpojumu un atzinis to par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītāja vārdā nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Līguma 5.1.punktā norādītā Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgā persona.

  - Ja Pakalpojuma izpildē konstatēti trūkumi, t.i., Pakalpojums nav veikts atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām, un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties parakstīt Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs rakstiski norādījis trūkumus, par saviem līdzekļiem jānovērš norādītie trūkumi un atkārtoti jāiesniedz Pakalpojuma dokumentācija Pasūtītājam (Pasūtītāja biroja vadītājas atzīme par dokumenta saņemšanu).

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Pakalpojuma termiņu vai 6.3.punktā noteikto trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Līguma 8.3.2.1. – 8.3.2.3. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes (izņemot Līguma 8.3.3. apakšpunktu).

  - Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējam ir tiesības prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no nesamaksātās summas.

  - Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

  - Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Uzņēmējs papildus līgumsodam (ja tāds noteikts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu un citu prasījumu dzēšanai.

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:

    - Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;

    - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:

      - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav tiesīgs veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

      - Uzņēmējs nepilda Līguma noteikumus, t.sk. kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas;

      - bez zaudējumu atlīdzības, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

      - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu.

    - Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai pie nosacījuma, ka nav iespējams veikt Pakalpojumu Līgumā paredzētajos termiņos no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

  - Līguma 8.3.2. un 8.3.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos  izsūtīšanas dienas.

  - Sankciju piemērošanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā faktu konstatēšanas brīdī spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem vai normatīvajiem aktiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un Līguma 16.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, pievienojot paziņojuma brīdī Puses rīcībā esošos pierādījumus par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes. Pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās attiecīgajai Pusei ir pienākums saņemt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentās institūcijas slēdzienu desmit darba dienu laikā un to nosūtīt otrai Pusei”.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem un Pasūtītāja priekšapmaksā izmaksātajām summām.

- Personas datu aizsardzība

  - Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad iepirkuma priekšmets vai līgums, to daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību.

  - Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tai skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā.

  - Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:

    - informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar šī Līguma izpildi, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;

    - datu subjekti, par kuriem šī Līguma izpildes laikā iesniegti dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu Līgumā norādīto personas datu iesniegšanai Pasūtītājam (kontaktinformācija – adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 26551420,  
e-pasts janis.kopeika@unitruck.lv , mājas lapa www.unitruck.lv ) saistībā ar šī Līguma izpildi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem;

    - datu subjekti ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos;

    - datu subjekti ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti;

    - datu subjekti ir informēti par Regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām un Publisko iepirkumu likumā, Regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem un datu subjektu informēšanu par Līguma 10.3.punktā minēto, pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (t.sk. no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti).

  - Ja Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem.

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību.

- Citi noteikumi

  - Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā nākamajā darba dienā pēc reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja.

  - Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Puses pilnvaro Līguma 5.1. un 5.2. punktā minētos pārstāvjus parakstīt Līgumā minētos aktus un pretenzijas.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu. Līgumā minēto Pušu kontaktpersonu maiņu iesniedzot rakstveida iesniegumu. Minētie paziņojumi tiek reģistrēti pie Līguma, neveicot grozījumus Līgumā, un turpmāk tiek izmantota atjaunotā informācija.

  - Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta otrai Pusei rakstveidā. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 12.sadaļā norādīto e-pastu. Ierakstīta vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, bet ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

  - Līguma 11.8.punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad Līgumā ir noteikta cita kārtība. Nosūtītais fakss, e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja Līgumā nav noteikts citādi un ja tas nosūtīts darba dienā darba laika ietvaros (līdz 17:00). Faksi, e-pasti un rēķini, kas nosūtīti pēc darba laika beigām vai brīvdienā uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā.

  - Elektroniskā veidā nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā. Par Līgumā noteiktajā kārtībā sagatavota un saņemta rēķina izcelsmi un autentiskumu Pasūtītājs var pārliecināties, nosūtot informācijas pieprasījumu uz Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi:janis.kopeika@unitruck.lv. Saņemot iepriekšminēto informācijas pieprasījumu, Uzņēmējs sniedz atbildi Pasūtītājam vienas darba dienas laikā.

  - Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecinu, ka:

    - uz Uzņēmēju, tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un Līguma izpildē iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā apliecinājumā kopā un katrs atsevišķi saukti arī – komersanti) neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas aizliegumi, tai skaitā:

      - komersanti nav Krievijas valstspiederīgie vai fiziskas un juridiskas personas, to vienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

      - komersanti nav juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 11.11.1.1.apakšpunktā minētajai vienībai;

      - komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kas darbojas kādas šā punkta 11.11.1.1. vai 11.11.1.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;

    - Uzņēmējam un līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, būtisku finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, to ietvaros noteiktie ierobežojumi, tai skaitā uz komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem neattiecas starptautisko un nacionālo sankciju, būtisku finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros noteiktas sankcijas

(turpmāk kopā sauktas – Sankcijas);

    - Līguma izpildē tiks saņemti pakalpojumi un piegādātas preces (materiāli, izejvielas) tikai no tādiem komersantiem, pret kuriem nav noteiktas Sankcijas;

    - Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par tādu preču, materiālu, izejvielu piegādēm un pakalpojumiem, kam noteiktas Sankcijas;

    - nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju gadījumā, ja pret Uzņēmēju, kādu no komersantiem (tai skaitā piegādes ķēdes dalībniekiem), tai skaitā apakšuzņēmējiem (uzņēmumu vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz Uzņēmējam pakalpojumus vai piegādā preces (materiālus, izejvielas), piemērotas Līguma 11.11.1. vai 11.11.2. apakšpunktos norādītās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas stājušās spēkā vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt attiecināmas uz šo Līgumu;

    - apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz sankcijām un uzņemas atbildību par to ievērošanu;

    - apņemas ievērot Līguma noteikto kārtību attiecībā uz Sankciju ievērošanu.

  - Uzņēmējs 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv  preču (materiālu, izejvielu), pakalpojumu sarakstu, kas nepieciešami, un tiek izmantoti Līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr. 4 pievienoto paraugu, turpmāk – saraksts. Saraksts jāparaksta Uzņēmēja personai ar pārstāvības tiesībām, un pēc tā saņemšanas tas tiks reģistrēts pie Līguma kā pielikums nr.5.

  - Piegādātājam ir pienākums sarakstu aktualizēt atbilstoši situācijai (t.sk. ja notiek piegādātāju maiņa, normatīvo aktu grozījumi, jaunu sankciju pieņemšana un tml.) un aktualizētu sarakstu iesniegt Pasūtītājam.

  - Līgums ir sagatavots, noformēts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā uz 8 (astoņām) lapām.

  - Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Līguma 11.14.punktā norādītajā lapu skaitā):

Pielikums Nr.1 – Pieteikums un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedavājumu

Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums;

Pielikums Nr.4 – Pretendenta pieredzes aprakts

Pielikums Nr.6 – Tehniskā piedāvajuma vērtēšanas lapa

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- |
| SIA “Unitruck” | __________ “_________” |
| Reģistrācijas numurs 44103031842 | Reģistrācijas numurs ______________ |
| Juridiskā adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Faktiskā un korespondences adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Tālrunis: 26551420 e-pasts: janis.kopeika@unitruck.lv | Juridiskā adrese: ____________________ Faktiskā un korespondences adrese: _____ __________________________________ Tālrunis: ______________________ e-pasts: _______________________ |
| SEB Banka Kods xxx Konts xxx | Banka: _________________ Kods: __________________ Konts: _________________ |
| _____________ ___________________________ /_________/ | Valdes locekle ___________________________ /_____________ / |

Pielikums Nr.1

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

- Informācija par pretendentu:

| 1.1 | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Reģistrācijas numurs |  |
| 1.3 | Juridiskā adrese |  |
| 1.4 | Pasta adrese (ja atšķiras) |  |
| 1.5 | Tālruņa numurs |  |
| 1.6 | E-pasts |  |
| 1.7 | Personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu (vai pilnvarotās personas)vārds, uzvārds, amats |  |
| 1.8 | Pretendenta kontaktpersonas, vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts |  |
| 1.9 | Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: |  |

- Pretendents sniedz informāciju par personām, kas pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

| Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Katras personas atbildības līmenis |  |

- Pretendents sniedz informāciju par apakšuzņēmējiem, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro:

| Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (euro) |  |
| Izpildei nododamo iepirkuma līguma daļa |  |
| Apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu pretendents:

4.1. piesakās piedalīties iepirkumā “Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”;

4.2. piegādāt 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādes komponentes un tehnisko dokumentāciju atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām.;

4.3. apliecina, ka ir iepazinies un pārbaudījis visus Iepirkuma dokumentus un piekrīt Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

4.4. apliecina, ka, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma līguma ietvaros paredzētais tiks uzsākts un izpildīts Iepirkuma dokumentācijā noteiktajos termiņos;

4.5. apliecina,ka līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu;

- Ņemot vērā, ka 2022. gada 8. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz Pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti,:

5.1. Pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

5.2. Pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

5.3. Pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz Pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.);

- Pretendents norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (t.sk., minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistība ar filiāli):

6.1. ____________________________________________;

6.2. ____________________________________________.

- Pretendents norāda informāciju par pretendentu (t. sk. katra personu apvienības vai

personālsabiedrības biedra), personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas

kvalifikācijas apliecināšanai (t.sk., minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēt

tiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai

pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem

izpratnē darbībās, kas saistība ar filiāli), un kuras ir reģistrētas ārvalstīs:

7.1. ____________________________________________;

7.2. ____________________________________________.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

- Pretendents apliecina, ka:

8.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

8.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

8.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

8.4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

8.4.1. ☐ ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

8.4.2. ☐ tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu:

8.4.2.1. ______________________ /uzņēmuma, konkurenta nosaukums;

8.4.2.2. ______________________ /saziņas veids, mērķis, raksturs, saturs.

8.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 8.4.2.punktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

8.5.1.cenām;

8.5.2.cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

8.5.3.nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

8.5.4.kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

8.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 8.4.2.punktu.

8.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 eiro.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

# Pielikums Nr. 2

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

| Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāizstrādā, jāizgatavo un jāpiegādā: - 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās komponentes, kas nepieciešamas prototipa montāžai un testēšanai. - Pilns tehniskās dokumentācijas komplekts ražošanai, montāžai un ekspluatācijai. Visiem piegādātajiem fiziskajiem elementiem jāatbilst šajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām. Visa dokumentācija un komponenšu intelektuālais īpašums kļūst par Pasūtītāja īpašumu. |  |
| --- | --- |

Papildus piegādātājs piedāvājumu var iesniegt arī savā formā.

| Nr. P.k. | Tehniskās specifikācijas prasības | Apstiprinu izpildi/ Neapstiprinu izpildi | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piemērojamie standarti Transportlīdzeklim jāatbilst: - Militārās mobilitātes un izturības prasībām - Nacionālajiem satiksmes drošības noteikumiem |  |  |
| 2. | Vispārīgās prasības - Transportlīdzeklim jābūt 4×4 militārās klases kravas automašīnai, kas paredzēta taktiskās un loģistikas atbalsta funkcijām. - Piemērots darbībai uz ceļa, bezceļā un skarbos lauka apstākļos. - Konstruēts augstai uzticamībai, vieglai apkopei un izturībai ilgstošā ekspluatācijā. |  |  |
| 3. | Transportlīdzekļa dzinējs - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārajai ekspluatācijai piemērotu iekšdedzes dzinēju, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos klimatiskajos apstākļos. - Dzinējam jānodrošina pietiekama vilce un griezes moments, lai atbalstītu militārās loģistikas uzdevumus un braukšanu bezceļa apstākļos. - Dzinēja konstrukcijai jābūt izturīgai pret ilgstošu slodzi, vibrācijām, putekļiem, dubļiem un biežām startēšanas ciklu izmaiņām. - Dzinējam jābūt pret degvielas kvalitātes svārstībām tolerantam, lai nodrošinātu darbību plašā pieejamo degvielu diapazonā. - Sistēmai jānodrošina efektīva dzesēšana un termiskā kontrole, kas ļauj uzturēt stabilu dzinēja darbību sarežģītos klimatiskos apstākļos. - Dzinējam jāatbalsta standarta militārā apkope, izmantojot pieejamus instrumentus un lauka uzturēšanas procedūras. - Dzinējam jānodrošina zema ikdienas apkopes nepieciešamība un vienkārša piekļuve galvenajām apkalpošanas vietām. |  |  |
| 4. | Transportlīdzekļa šasija - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases pastiprinātu rāmja tipa šasiju, kas nodrošina augstu izturību pret dinamiskām slodzēm, vibrācijām un nelīdzena reljefa ietekmi. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina liela vērpes izturība, ļaujot transportlīdzeklim saglabāt stabilitāti un funkcionalitāti, pārvietojoties pa nelīdzenu un deformētu apvidu. - Rāmim jābūt izgatavotam no augstas izturības materiāliem, kas nodrošina ilgmūžību lauka apstākļos un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. (Materiālu veidi nav konkretizēti.) - Konstrukcijā jāparedz papildu stiprinājumu zonas svarīgāko agregātu, piemēram, transmisijas, balstiekārtas mezglu un virsbūves uzstādīšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību. - Šasijai jābūt saderīgai ar dažādiem militārajiem virsbūvju risinājumiem, tostarp kravas platformām, personāla pārvadāšanas moduļiem un specializētām iekārtām, bez nepieciešamības būtiskām modifikācijām. - Jānodrošina pietiekama klīrensa rezerve, lai novērstu šasijas kontaktu ar šķēršļiem un atbalstītu transportlīdzekļa spēju pārvārēt grāvjus, akmeņainus posmus un nelīdzenumus. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina vieglā piekļuve apkopes punktiem, tostarp transmisijas, balstiekārtas un degvielas sistēmas mezgliem, atvieglojot lauka apkopi un ātru defektu novēršanu. - Jānodrošina augsta izturība pret koroziju, izmantojot militārajiem apstākļiem piemērotus aizsargpārklājumus un konstrukcijas risinājumus, kas aizsargā šasiju pret mitrumu, sāli, dubļiem un temperatūras svārstībām. - Šasijai jānodrošina modularitāte, kas ļauj integrēt papildu militārās aprīkojuma sistēmas (piemēram, sakaru aprīkojumu statņus, papildu enerģijas moduļus, instrumentu kastes), nemainot tās pamatkonstrukciju. - Konstrukcijai jābūt piemērotai ilgstošai augstas slodzes ekspluatācijai, tostarp ar mainīgu smaguma centru, kas raksturīgs militārajiem pārvadājumiem. |  |  |
| 5. | Transportlīdzekļa kabīne - Kabīnei jābūt paredzētai militārās ekspluatācijas apstākļiem, nodrošinot izturību pret putekļiem, triecieniem, vibrācijām un biežu iekāpšanas/izkāpšanas ciklu slodzi. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no triecienizturīgiem un korozijizturīgiem materiāliem, kas piemēroti darbībai dažādos klimatiskajos un lauka apstākļos. - Vadītāja darba vietai jānodrošina labu redzamību, ergonomisku vadības elementu izvietojumu un vieglu piekļuvi galvenajām vadības funkcijām. - Sēdekļiem jābūt izgatavotiem no izturīgiem, viegli tīrāmiem materiāliem, kas iztur intensīvu lietojumu un dažādus piesārņojuma veidus (dubļus, mitrumu u.c.). - Sēdekļu konstrukcijai jānodrošina fiksācija lauka apstākļos, samazinot kustības un vibrāciju ietekmi bezceļa ekspluatācijā. - Instrumentu panelim jābūt vienkāršam, skaidram un paredzētam militārajām vajadzībām, ar informācijas attēlojumu, kas labi saskatāms dažādos apgaismojuma apstākļos. - Kabīnei jābūt aprīkotai ar standarta drošības sistemām, kas atbilst militārajām un civilo transportlīdzekļu drošības prasībām - Logiem un durvīm jānodrošina izturība pret biežu lietošanu un mehānisku slodzi, kas raksturīga taktiskām operācijām. - Kabīnes iekšējā apdare nedrīkst radīt atspīdumus vai traucēt vadītāja redzamību. - Kabīnei jābūt aprīkotai ar regulējamu iekšējo apgaismojumu, kas piemērots dienas un nakts ekspluatācijai, tostarp režīmi, kas nerada lieku gaismas izkliedi lauka apstākļos. - Vadības un indikācijas ierīcēm jābūt izturīgām pret triecieniem un vibrācijām, kā arī vienkārši uztveramām operatoriem, izmantojot militāro ekipējumu. - Kabīnē jānodrošina pamatfunkcijas komforta uzturēšanai, piemēram ventilācija, apkure un aizsardzība pret putekļiem/mitrumu. - Kabīnes konstrukcijai jābūt piemērotai papildu militārā aprīkojuma uzstādīšanai, piemēram: - aprīkojuma turētāji un statīvi, - sakaru vai komandvadības ierīču stiprinājums, - elektroinstalācijas pieslēgvietas papildaprīkojumam. - Visus papildu elementus jāspēj integrēt bez būtiskiem kabīnes konstrukcijas grozījumiem. |  |  |
| 6. | Elektroniskā un pneimatiskā sistēma - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotiem ar militārām prasībām atbilstošu elektronisko un pneimatisko sistēmu, kas izturīga pret triecieniem, vibrācijām un temperatūras svārstībām. - Sistēmai jānodrošina stabila elektroenerģijas padeve galvenajām vadības un atbalsta funkcijām gan kustības, gan stāvēšanas režīmā. - Elektrības instalācijai jābūt izveidotai ar karstumizturīgiem, nodilumdrošiem un mitrumizturīgiem vadiem un savienotājiem, kas piemēroti lauka apstākļiem. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pamata vadības elektroniku, kas nodrošina dzinēja, transmisijas un papildsistēmu funkcionēšanu. - Instrumentu panelim jānodrošina skaidra informācijas attēlošana, piemērota gan dienas, gan nakts operācijām. - Vadības bloki jāizvieto aizsargātās vietās, lai pasargātu tos no mehāniskām un vides ietekmēm. - Sistēmā jāiekļauj ceļu satiksmei paredzēts apgaismojums un lauka apstākļiem piemēroti režīmi (piemēram, samazināta spilgtuma iekšējais apgaismojums). - Ārējais apgaismojums jāizvieto tā, lai palielinātu redzamību un samazinātu bojājumu risku fizisku šķēršļu dēļ. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pārslodzes, īssavienojumu un sprieguma svārstību aizsardzību. - Jāparedz rezerves jaudas pieslēgvietas, kuras var izmantot papildu militārā aprīkojuma pieslēgšanai. - Pneimatiskajai sistēmai jānodrošina palīgsistēmu darbība, kuras militārajos transportlīdzekļos bieži ietver: - pneimatiskās bremzes vai bremžu palīgsistēmas, - piekabes pneimatiskās līnijas, - pneimatiski darbināmas papildu iekārtas, - riepu uzturēšanas vai inflācijas palīgsistēmas Konstrukcija un izturība - Pneimatiskās caurules un savienojumi jāizvieto un jāfiksē tā, lai novērstu bojājumus akmeņu, šķēršļu, vibrāciju un mehānisku triecienu rezultātā. - Pneimatiskās sistēmas kompresoram jānodrošina stabila gaisa padeve, kas piemērota ilgstošai lauka ekspluatācijai. - Kompresora un gaisa rezervuāru izvietojumam jābūt aizsargātam, lai novērstu to bojājumus ekspluatācijas laikā. - Jānodrošina mitruma un netīrumu filtrācija, kas samazina sistēmas nolietojumu un uztur darbību mainīgos apstākļos. - Pneimatiskajai sistēmai jābūt konstruētai tā, lai apkopes punkti būtu viegli pieejami, tostarp filtri, savienojumi un pārbaudes vārsti. - Jāparedz iespēja ātri nomainīt nolietotās komponentes bez speciāla aprīkojuma, kas ir būtiski lauka remonta operācijās. - Sistēmai jābūt aprīkotai ar pārspiediena un noplūžu aizsardzības mehānismiem, kas nodrošina drošu darbību. - Kritiskajām pneimatiskajām līnijām jābūt marķētām vai loģiski izvietotām, lai samazinātu kļūdu risku apkalpes darbības laikā. |  |  |
| 7. | Piekare un bremzes - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases piekari, kas nodrošina stabilu vadāmību, augstu izturību un drošību bezceļa apstākļos. - Piekarei jāspēj kompensēt lielas vertikālās un horizontālās slodzes, kas rodas uz nelīdzena reljefa, grunts ceļiem un militārajām takām. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas izturības materiāliem, kas iztur vibrācijas, triecienus un ilgstošu slodzi. - Priekšējai piekarei jānodrošina precīza stūrēšanas kontrole, stabilitāte un reakcija arī pie zemiem ātrumiem uz sarežģīta reljefa. - Elastīgajiem elementiem jābūt paredzētiem augstam nodilumizturības līmenim, kas piemērots intensīvai militārai ekspluatācijai. - Priekšējai piekarei jāatbalsta diferenciāļa un transmisijas mehānismu kustība, saglabājot šasijas elastību bez pārmērīgas slodzes. - Aizmugurējai piekarei jānodrošina augsta kravnesība, saglabājot stabilitāti pilnas kravas un piekabes vilkšanas apstākļos. - Jānodrošina vienmērīga slodzes sadale starp riten̦iem, samazinot risku saspriegumam vai strukturāliem bojājumiem. - Konstrukcijai jānodrošina saderība ar dažādām militārajām virsbūvēm - Amortizatoriem jānodrošina efektīva enerģijas slāpēšana, lai mazinātu triecienus un virsbūves vibrācijas. - Sistēmai jābūt izturīgai pret pārkaršanu, ilgstošu slodzi un darbību putekļainā, dubļainā vai mitrā vidē. - Amortizācijai jāpalīdz saglabāt vadības kontroli, samazinot transportlīdzekļa šūpošanos un nosvēršanos straujās manevru situācijās. - Konstrukcijai jāatļauj ātra bojāto komponenšu nomaiņa lauka apstākļos bez specializētiem instrumentiem. - Paredzēta augstas nodilumizturības eļļošana un putekļu aizsardzība. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārās klases bremžu sistēmu, kas nodrošina drošu apstāšanos dažādos apstākļos, tostarp bezceļā, slapjā, putekļainā un slīpā reljefā. - Bremžu sistēmai jādarbojas efektīvi gan ar tukšu, gan pilnu kravu. - Bremžu sistēmai jābūt divu līniju vai ekvivalentai konstrukcijai, kas nodrošina bremzēšanas spēju īslaicīgas kļūmes gadījumā. - Sistēmai jānodrošina aizsardzība pret pārkaršanu, kas var rasties intensīvas bremzēšanas vai smaga reljefa apstākļos. - Bremžu komponentēm jābūt aizsargātiem pret piesārņojumu, tostarp smiltīm, dubļiem un ūdeni. - Jāparedz bremžu sistēmas atbalsts, kas palīdz uzturēt kontroli uz stāviem nobraucieniem un sarežģīta reljefa, piemēram: - bremžu pastiprinātāji, - stabilitātes uzlabošanas mehānismi, - militārām vajadzībām paredzēti mehāniskie drošības elementi. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar mehānisku vai kombinētu stāvbremžu sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa stacionaritāti uz dažādiem reljefiem. - Stāvbremzei jābūt viegli darbināmai, arī izmantojot militāro ekipējumu (cimdus, taktiskās jakas u.c.). - Piedziņa no transmisijas līdz riteņiem jānodrošina uzticami un vienmērīgi, lai atbalstītu 4×4 sistēmas darbību un zemu apkopes nepieciešamību. - Asīm jābūt izgatavotām no augstas izturības materiāliem, kas nodrošina ilgstošu ekspluatāciju un minimālu nolietojumu lauka apstākļos. - Konstrukcijai jābūt korozijizturīgai, aizsargājot mehāniskās daļas no mitruma, sāls un abrazīvu materiālu ietekmes. - Konstrukcijai jāatbalsta papildu militārās sistēmas, piemēram: - papildu gaisa vai hidrauliskie mezgli - papildu kravnesības sistēmas - riepu gaisa uzpildes sistēmas - Visi papildu elementi jāintegrē bez būtiskas ass konstrukcijas modifikācijas. |  |  |
| 8. | Visaptveroša tehniskā dokumentācija iekļauj: Tehniskā informācija un montāžas instrukcijas lokālai ražošanai - Vispārīgs transportlīdzekļa komponenšu apraksts (dzinējs, šasija, piekare, ass sistēmas, kabīne, piedziņa, elektronika). - Vadlīnijas modulārām un dažādu mezglu montāžām, piemērotām vietējai ražošanai. - Ieteicamie materiālu veidi (augstas izturības tērauds, korozijizturīgi pārklājumi u.c.) - Ražošanas komponenšu tehniskie zīmējumi Ražošanas komponenšu un atsevišķu vienību tehniskie zīmējumi - Konceptuālie zīmējumi pa sadaļām: šasija, kabīne, piedziņa, piekare, ass sistēmas. - Mērogojami diagrammu attēlojumi ar montāžas punktiem un savienojumu vietām. - Ilustratīvas diagrammas par galvenajām apakšsistēmām (dzinēja bloks, transmisija, ass, bremžu moduļi, piekare). ### Elektrisko, pneimatisko un hidraulisko sistēmu diagrammas - Funkcionālās attiecības starp sistēmām. - Elektriskās vadības shēmas vispārējā līmenī (enerģijas sadale, vadības bloki, sensori, apgaismojums). - Pneimatisko un hidraulisko sistēmu plūsmas diagrammas (bremzes, piekare, palīgaparāta darbība) ar konkrētu spiediena vai plūsmas parametru norādīšanas. ### Ražošanā izmantotie standarti un tehniskās specifikācijas - Piemērotās standartu kategorijas: ISO, MIL-STD, korozijizturība, mehāniskā izturība, vides izturība. - Vispārīgas tolerances, materiālu kategorijas un funkcionālās prasības komponenšu montāžām. ### Mazo komponenšu montāžas instrukcijas - Pakāpeniskas montāžas vadlīnijas ar konceptuālām diagrammām un vizuāliem materiāliem. - Vadlīnijas attiecībā uz piespiedes spēku, tolerancēm un eļļošanas vietām Pilna transportlīdzekļa montāžas instrukcijas - Komponenšu mezglu integrācija pilnā transportlīdzeklī. - Dzinēja, transmisijas, ass, kabīnes, elektronikas un palīgsistēmu izvietojums. - Vizuālie materiāli pareizai novietošanai, izlīdzināšanai un savienojumu realizēšanai. ### Ražošanas procesa apraksti un izvietojuma shēmas - Ieteicamais darba plūsmas secība: mazo mezglu montāža→ galvenā montāža → kvalitātes pārbaude. - Ražotnes izvietojuma piemēri ar funkcionālajām zonām: apstrāde, metināšana, krāsošana, montāža, testēšana. ### Virsbūves / kabīnes un kravas moduļi - Montāžas secība un integrācija ar šasiju. - Vadlīnijas par montāžas opcijām un modulārām konfigurācijām. Ražošanas kvalitātes nodrošināšanas dokumentācija - Kvalitātes pārbaudes punkti dažādu mezglu un pilnajā montāžā. - Vispārīgas pārbaudes kritēriji: izlīdzināšana, piespiedes spēks, savienojumu precizitāte, funkcionālie testi, vides izturības testi. ### Tehniskās apkopes dokumentācija - Plānotā apkopes vadlīnijas dzinējam, piedziņai, piekarei, bremzēm, elektronikai un pneimatiskajām sistēmām. - Pārbaudes rutīnas, eļļošanas vietas un nomaiņas cikli. ### Rezerves daļu saraksts un identifikācija - Rezerves daļu kategorijas (dzinējs, transmisija, ass, bremzes, elektronika, riepas). - Unikāli identifikācijas kodi katrai sistēmai vai mezglu montāžai. ### Operatora instrukcijas - Drošas transportlīdzekļa ekspluatācijas vadlīnijas: startēšana, braukšana, bremzēšana, bezceļa vadība, kravas pārvaldība. - Pamata problēmu novēršanas un ziņošanas procedūras. |  |  |

Piegādes termiņi.

Fiziskās komponentes - piegāde ne vēlāk kā: 30.aprīlis

Dokumentācija - ne vēlāk kā: 30.aprīlis

Garantijas prasības.

Fiziskajām komponentēm 12 mēneši

Dokumentācijai - atbildība par kļūdām 12 mēneši

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, pamatojoties uz Nolikumu un 2. pielikuma Tehnisko specifikāciju, piedāvā veikt un piegādāt 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās komponentes un pilno tehnisko dokumentāciju par zemāk norādītajām cenām:

| Nr. | Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādes komponentes atbilstoši specifikācijai |  |
| 2 | Tehniskā dokumentācija 4x4 kravas automašīnas ražošanas vajadzībām atbilstoši specifikācijai |  |
| Summa kopā (EUR bez PVN) |  |  |
| PVN (ja attiecināms) |  |  |
| Summa kopā ar PVN (ja attiecināms) |  |  |

Ar šo Pretendents apliecina, ka:

- Piedāvātās cenas ir galīgas, fiksētas un spēkā visā piedāvājuma derīguma termiņā.

- Piedāvātās cenas ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas:

  - projektēšanai,

  - izgatavošanai,

  - materiāliem,

  - montāžai,

  - testēšanai,

  - iepakošanai un piegādei,

  - dokumentācijas sagatavošanai un nodošanai elektroniski + drukātā veidā.

- Visi nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi ir iekļauti (izņemot PVN).

- Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs neveiks nekādas papildus maksas ārpus šajā tabulā norādītās summas, ja vien tas nav paredzēts līgumā.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

Pretendentam jābūt izpildījušam vismaz divus (2) pakalpojumu līgumus pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (vai līgumus, kas uzsākti agrāk, bet pabeigti pēdējo 3 gadu laikā), kas:

- ir saistīti ar mehānisko konstrukciju, transportlīdzekļu, industriālo iekārtu vai prototipu izstrādi, un/vai

- satur tehniskās dokumentācijas izstrādi (rasējumi, shēmas, montāžas instrukcijas, 3D modeļi, BOM), un/vai

- ietver fizisku komponenšu ražošanu vai prototipu izgatavošanu.

Katras līguma vērtībai jābūt ne mazākai kā 500 000 EUR bez PVN.

| Nr. P.k. | Sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši iepirkuma noteiktām prasībām | Pasūtītāja nosaukums, adrese | Pakalpojuma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1.Ar šo Pretendents apliecina, ka:

1.1. visa norādītā informācija pieredzes tabulā ir patiesa, precīza un pārbaudāma;
1.2. Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā Pretendents iesniegs līgumu kopijas, nodošanas–pieņemšanas aktus vai rekomendācijas;
1.3. norādītā pieredze ir saistīta ar transportlīdzekļu, mehānisko sistēmu vai industriālo konstrukciju izstrādi, un/vai tehniskās dokumentācijas izstrādi, un/vai prototipu izgatavošanu;
1.4. Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs var sazināties ar līgumos norādītajiem pasūtītājiem informācijas pārbaudei.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.5

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA VEIDLAPA

| PASŪTĪTĀJS: |  | izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| SIA “UNITRUCK” |  | _______________________________ |
| Reģ.Nr. LV 44103031842 |  | Reģ.Nr. ________________________________ |
| Adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |  | Adrese juridiskā: _____________________ |
| Līgums Nr. ______________________ noslēgts 20__.gada ___. _______ |  |  |

Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts Nr.___/________

|  | Apraksts | Pakalpojumu izpildes laiks | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Izpildītie Pakalpojumi |  |  |
|  |  | Summa bez PVN |  |
|  |  | PVN |  |
|  |  | Kopā ar PVN |  |

Pretenzijas par Pakalpojuma izpildi (ja tādas ir) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pielikumā:_______

| Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA pārstāvis: _______________________ _______________________ _______________ (vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 20__.gada___.___________ | Pakalpojumu nodeva: izpildītājA pārstāvis: _______________________ _____________________ _________________ (vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 20__.gada___.___________ |
| --- | --- |

*Aktu saskaņo un paraksta Līguma izpildes atbildīgā persona

Pielikums Nr.6

Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts

Līguma Nr.___________

Noslēgšanas datums______________

Līguma priekšmets_________________________

Piegādātājs ____________________________ /nosaukums, reģistrācijas numurs/

Preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas nepieciešamas, un tiek izmantotas ar Pasūtītāju noslēgtā līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos *:

| N.p.k. | Sankcionētās preces, materiālu, izejvielu, pakalpojumu nosaukums | Izcelsmes valsts | Piegādātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts) |
| --- | --- | --- | --- |

* ja preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas tiek izmantoti šī Līguma izpildē, nav sankciju sarakstos, tabulā izdara atzīmi – NAV

Apliecinu sniegto ziņu patiesumu,

Piegādātāja pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarotā persona:

__________________ /paraksts/

__________________ /vārds, uzvārds/ persona

___________________/amats/

___________________/datums/

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.