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1.  Ievads
[bookmark: _heading=h.8f5qx4hmc1zv]1.1.  Projekta konteksts
Kinetics Nail Systems ir Latvijas profesionālās nagu kosmētikas ražotājs, kas specializējas augstas kvalitātes želejlaku un nagu kopšanas produktu izstrādē profesionālajam tirgum. Uzņēmums ir viens no inovatīvākajiem nozares uzņēmumiem Eiropā, apvienojot profesionālu kvalitāti ar inovatīvu tehnoloģiju.
GetMyColor ir jauns biznesa virziens - privātā zīmola nagu laku ražošanas platforma. Tā ļauj klientiem pasūtīt augstas kvalitātes želejlakas un citus profesionālo nagu kopšanas līdzekļus ar individualizētu dizainu un zīmolu. Platforma darbojas pēc print-on-demand principa, nodrošinot elastīgu pasūtījumu apjomu bez minimālā daudzuma ierobežojumiem.
[bookmark: _heading=h.x5xaezhdb6ox]1.2.  Projekta mērķis
Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest mākslīgā intelekta vadītu tiešsaistes dizaina un pasūtījumu platformu, kas ne tikai nodrošina klientiem iespēju radīt personalizētas etiķetes, bet arī pilnībā automatizē uzņēmuma iekšējos procesus - no dizaina ģenerēšanas un drukas faila sagatavošanas līdz ražošanas uzdevuma izveidei. Šāda pieeja būtiski samazinās manuālo darbu, novērsīs kļūdas datu apstrādē, paātrinās pasūtījumu izpildes ciklu un ļaus uzņēmumam efektīvāk mērogot ražošanu, vienlaikus nodrošinot augstu personalizācijas līmeni klientu apkalpošanā.
Mērķauditorija:
· skaistumkopšanas saloni, kas vēlas izveidot savu produktu līniju;
· individuālie manikīra speciālisti ar lojālu klientu bāzi;
· jaunie kosmētikas zīmoli bez ražošanas jaudām;
· satura veidotāji, kuri vēlas gūt papildu ienākumus no savas auditorijas.
[bookmark: _heading=h.q7c4r98ni1z2]1.3.  Termini un saīsinājumi
	Termins
	Skaidrojums

	GetMyColor
	MI bāzēts zīmolu un etiķešu konstruktors

	GetMyColor.com
	Esošais Kinetics e-veikals privātā zīmola produktu pasūtīšanai

	MI
	Mākslīgais intelekts - tehnoloģijas automatizētai satura ģenerēšanai

	Text-to-Image
	MI funkcija, kas ģenerē attēlu no teksta apraksta

	Upscaling
	Attēla izšķirtspējas palielināšana ar MI, saglabājot kvalitāti

	Etiķete
	Produkta marķējuma uzlīme ar zīmola dizainu un obligāto informāciju

	Konstruktors
	Tiešsaistes rīks etiķešu dizaina izveidei pārlūkprogrammā

	Veidne
	Iepriekš sagatavota etiķetes dizaina pamats ar noteiktiem izmēriem

	Automātiskie lauki
	Dinamisks lauks etiķetē, kas aizpildās automātiski no produkta datiem

	Rediģējamā zona
	Etiķetes daļa, kuru lietotājs var brīvi modificēt

	Fiksētā zona
	Etiķetes daļa ar obligāto informāciju, ko lietotājs nevar mainīt

	MVP
	Minimum Viable Product — minimālais dzīvotspējīgais produkts ar pamata funkcionalitāti

	3D priekšskatījums
	Interaktīva produkta vizualizācija dizainerā, kas ļauj reāllaikā redzēt etiķeti uz 3D modeļa

	Produkta attēls
	Produkta attēls uz balta fona, paredzēts izmantošanai tīmekļa lapas produkta skatā

	Stila attēls
	Produkta reklāmas attēls reālā vidē ar fokusu uz noskaņu un produkta kontekstu


2.  Sistēmas arhitektūra
[bookmark: _heading=h.y3a6iwn8dtm5]2.1.  Sistēmas komponentes
Tehniskā risinājuma struktūra balstās uz trīsslāņu arhitektūru, kas ietver prezentācijas slāni (lietotāja saskarne), biznesa loģikas slāni (servera puse), kā arī integrāciju ar trešo pušu servisiem.
[image: ]
Attēls 1: Sistēmas arhitektūra
Lietotāja saskarne 
Tīmekļa lietojumprogramma nodrošina šādas funkcionālās iespējas:
· zīmola identitātes veidošanas rīks, jeb zīmola dizainers;
· etiķešu projektēšanas modulis – konstruktors;
· trīsdimensionāla produkta vizualizācija (3D priekšskatījums);
· digitālo resursu pārvaldības sistēma.
Servera puse 
Servera arhitektūra ietver:
· RESTful API/GraphQL slāni klienta-servera komunikācijai;
· relāciju datubāzi lietotāju autentifikācijas datu un dizaina projektu glabāšanai;
· failu glabātuves risinājumu statisko resursu uzturēšanai.
Ārējo pakalpojumu integrācijas
Sistēma nodrošina savietojamību ar šādiem trešo pušu pakalpojumiem:
· mākslīgā intelekta platformas (piegādātājs izvēlas piemērotāko risinājumu);
· GetMyColor.com e-veikals (pasūtījumu, produktu un lietotāju pārvaldība);
· drukas darbu apstrādes sistēma.
[bookmark: _heading=h.8e3shmfndfjo]2.2.  Lietotāju grupas
	Loma
	Apraksts
	Galvenās darbības

	Gala lietotājs
	GetMyColor platformas klients
	Veido zīmolus, etiķešu dizainu, pasūta produktus

	Administrators
	GetMyColor darbinieks
	Pārvalda veidnes, produktus, drukas rindu


2.3.  Lietotāja scenārijs
Pilns lietotāja cikls no reģistrācijas līdz pasūtījuma noformēšanai ietver sešus posmus:
[image: ]
Attēls 2: Lietotāja scenārijs (6 soļi)
1. solis - Reģistrācija
Lietotājs reģistrējas GetMyColor.com platformā, izveidojot kontu ar e-pastu vai sociālo tīklu autentifikāciju. Pēc reģistrācijas lietotājs var piekļūt visiem platformas rīkiem.
[bookmark: _heading=h.401x0z7lg56x]2. solis - Zīmola izveide
Zīmola dizainerā lietotājs ievada sava zīmola aprakstu vai augšupielādē logo paraugu. MI automātiski izveido logo variantus, krāsu paletes un fontu rekomendācijas. Rezultātā tiek izveidota stila grāmata ar visiem zīmola elementiem.
[bookmark: _heading=h.9rv39itqr6mh]3. solis - Etiķetes dizains
Etiķešu konstruktorā lietotājs izvēlas produkta veidni un pievieno sava zīmola elementus. Rediģējamā zonā var pielāgot logo izvietojumu, tekstu un grafiskos elementus. Fiksētā zona ar obligāto informāciju tiek aizpildīta automātiski.
4. solis - 3D priekšskatījums
Lietotājs redz savu dizainu uz reālistiska 3D produkta modeļa. Modeli var rotēt 360° leņķī, lai apskatītu dizainu no visiem rakursiem.
5. solis - Eksportēšana
Lietotājs var eksportēt augstas kvalitātes attēlus mārketinga materiāliem. Pieejamās opcijas:
· Atsevišķi faili (individuāli produktu attēli);
· MI veidoti stila attēli;
· Zīmola rokasgrāmata (Brandbook) ar visiem produktiem un dizaina vadlīnijām.
6. solis - Pasūtījums
Konstruktors tiks integrēts esošajā GetMyColor interneta veikalā, kur lietotājs varēs pievienot produktus grozam, izvēlēties daudzumu un noformēt pasūtījumu.
3.  Funkcionālās prasības
Prioritāšu apzīmējumi:
	OBLIGĀTI
	Jārealizē 1. fāzē (MVP)

	VĒLAMS
	Realizējams 2. fāzē


[bookmark: _heading=h.3o19ehc2xt1r]3.1.  Zīmola dizainers
MI tehnoloģijās balstīts rīks profesionālas vizuālās identitātes izstrādei. Modulis ietver pakāpenisku vedņa režīmu, kas nodrošina intuitīvu un strukturētu zīmola izveides procesu.
Galvenās MI funkcijas:
· logo ģenerēšana no teksta apraksta (Text-to-Image) - klients ievada aprakstu (piem., "elegants minimālisma logo ar ziedu motīvu"), un MI automātiski izveido vairākus augstas kvalitātes logo variantus;
· attēlu kvalitātes uzlabošana (MI Upscaling) - MI automātiski palielina attēla izšķirtspēju drukai;
· krāsu palešu ģenerēšana - MI piedāvā saskaņotu krāsu shēmu, balstoties uz logo vai augšupelādētiem paraugiem; pieejama arī manuāla krāsu ievade;
· fontu rekomendācijas - MI izvēlas fontu pārus, kas atbilst zīmola stilam.
Kā jauns manikīra speciālists, es vēlos ātri izveidot profesionālu zīmolu saviem produktiem, pat ja man nav dizaina prasmju.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	ZD-01
	Nosaukuma ģenerēšana
	MI izveido un piedāvā zīmola nosaukuma variantus no apraksta
	OBLIGĀTI
	1
	Vismaz 5 varianti 15 sekundēs

	ZD-02
	Logo ģenerēšana
	Text-to-Image logo izveide ar stila izvēli
	OBLIGĀTI
	1
	PNG/SVG formātos ar caurspīdīgu fonu vai printēšanai piemēroti vektoru grafikas formāti

	ZD-03
	MI Upscaling
	Automātiska logo kvalitātes uzlabošana drukai
	OBLIGĀTI
	1
	Min. 300 DPI izšķirtspēja

	ZD-04
	Krāsu shēma
	MI piedāvā krāsu paletes atbilstoši stilam vai lietotājs definē savas krāsas
	OBLIGĀTI
	1
	Primārā, sekundārā, akcenta krāsa HEX

	ZD-05
	Fontu izvēle
	MI rekomendē fontu pārus vai ilietotājs izvēlas no pieejmās fontu bibliotēkas
	OBLIGĀTI
	1
	Fonti pieejami etiķešu dizainerā

	ZD-06
	Stila grāmata
	Automātiska PDF ģenerēšana
	OBLIGĀTI
	1
	Logo, krāsas, fonti, vadlīnijas

	ZD-07
	Zīmolu bibliotēka
	Lietotāja zīmolu saraksts un versiju vēsture
	OBLIGĀTI
	1
	CRUD operācijas, versiju atjaunošana

	ZD-08
	Zīmola imports
	Esošā logo augšupielāde
	OBLIGĀTI
	1
	PNG, JPG, SVG līdz 5 MB


[bookmark: _heading=h.enyim0kkq4rp]3.2.  Etiķešu dizainers
Tiešsaistes vizuālais redaktors etiķešu dizaina izveidei. Etiķete sastāv no rediģējamās zonas un fiksētās zonas. Dizainerā ir integrēts 3D priekšskatījums, kas ļauj reāllaikā redzēt etiķeti uz produkta modeļa.
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Attēls 3: Etiķetes struktūra
Kā GetMyColor klients, es vēlos viegli izveidot profesionāla izskata etiķeti bez dizaina prasmēm.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	ED-01
	Redaktora pamats
	Canvas ar drag-and-drop
	OBLIGĀTI
	1
	Elementi pārvietojami, maināmi

	ED-02
	Produktu veidnes
	Definēti izmēri katram tipam
	OBLIGĀTI
	1
	Veidnes visiem produktiem

	ED-03
	Fiksētā zona
	Obligātā info nav rediģējama
	OBLIGĀTI
	1
	Lietotājs nevar mainīt saturu, taču var mainīt novietojumu, konfigurāciju (aplis, kvadrāts), fonta izmēru atļautajās robežās

	ED-04
	Automātiskie lauki
	Krāsas kods, EAN automātiski
	OBLIGĀTI
	1
	Ielādējas no produkta profila, atjaunojas mainot krāsu

	ED-05
	Teksta rīki
	Fonti, izmēri, formatēšana
	OBLIGĀTI
	1
	Zīmola fonti pieejami

	ED-06
	Zīmola imports
	Logo un krāsu ievietošana
	OBLIGĀTI
	1
	Viena poga ievietošanai

	ED-07
	Slāņu pārvaldība
	Z-index, redzamība
	OBLIGĀTI
	1
	Secības maiņa, slēpšana

	ED-08
	Atsaukt/Atkārtot
	Darbību vēsture
	OBLIGĀTI
	1
	20+ darbības, Ctrl+Z/Y  (Mac: Cmd+Z / Cmd+Shift+Z)

	ED-09
	Autosave
	Automātiska saglabāšana
	OBLIGĀTI
	1
	Ik 30 sek, ja ir veiktas izmaiņas, un pirms aizvēršanas

	ED-10
	Versiju vēsture
	Dizainu versiju saglabāšana
	OBLIGĀTI
	1
	Atgriezties pie jebkuras versijas

	ED-11
	Pamatetiķete
	Viena bāze visām krāsām
	OBLIGĀTI
	1
	Izmaiņas attiecas uz visiem

	ED-12
	Etiķešu bibliotēka
	Lietotāja pārvaldīta bibliotēka
	OBLIGĀTI
	1
	Redzama vēsture, iespēja piemērot etiķeti citām šī paša produkta krāsām

	ED-13
	3D priekšskatījums
	Reāllaika produkta vizualizācija
	OBLIGĀTI
	1
	Izmaiņas redzamas 2 sek laikā, 360° rotācija



3.3.  Attēlu ģenerēšana
Sistēma ģenerē divus attēlu veidus: produkta attēlus uz balta fona e-veikala vajadzībām un MI veidotus stila attēlus mārketinga materiāliem.
Kā GetMyColor klients, es vēlos redzēt, es vēlos iegūt profesionālus produkta attēlus bez fotogrāfa.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	AG-01
	Produkta attēls
	PNG uz balta fona e-veikalam
	OBLIGĀTI
	1
	Min 2000px, caurspīdīgs fons

	AG-02
	Modeļa rotācija
	360° rotācija
	OBLIGĀT
	1
	Ar peli vai pieskārienu

	AG-03
	MI stila attēli
	Produkta attēli reālajā vidē ar fokusu uz noskaņu
	OBLIGĀTI
	1
	Vismaz 5 stila varianti (elegants, dabisks, minimālisma u.c.)

	AG-04
	Fona izvēle
	Lietotājs izvēlas vai apraksta vēlamo fonu/noskaņu
	OBLIGĀTI
	1
	Teksta apraksts vai gatavu fonu izvēle

	AG-05
	Attēlu bibliotēka
	Eksportēto attēlu pārvaldība
	OBLIGĀTI
	1
	Skatīt, lejupielādēt, dzēst


[bookmark: _heading=h.eqdcpl4030jq]3.4.  Drukas aģents
Pēc pasūtījuma veikšanas sistēma automātiski sagatavo drukas failu, pielāgojot formātu, izmēru un materiāla parametrus. Drukas fails tiek piegādāts uz aktīvo direktoriju, no kurienes to pārņem drukas operators. Automātiska API datu nodošana nodrošina ātru un kļūdu brīvu pāreju no dizaina līdz ražošanai.
Kā GetMyColor administrators, es vēlos, lai drukas faili tiktu automātiski sagatavoti bez manuālas iejaukšanās.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	DA-01
	Automātiska ģenerēšana
	PDF pie pasūtījuma
	OBLIGĀTI
	1
	CMYK, 300 DPI

	DA-02
	Pasūtījuma sasaiste
	Unikāla failu piesaiste
	OBLIGĀTI
	1
	Fails ar pasūtījuma ID

	DA-03
	Drukas rinda
	Gaidošo darbu saraksts
	OBLIGĀTI
	1
	Filtrēšana, statusi

	DA-04
	Statusa izsekošana
	Progress gan admin, gan klientam
	OBLIGĀTI
	1
	Gaida, Apstrādē, Drukā, Pabeigts

	DA-05
	Ražošanas integrācija
	Automātiska datu nodošana
	OBLIGĀTI
	1
	API savienojums ar ražošanas sistēmu


[bookmark: _heading=h.8ekpo9qo712c]3.5.  Integrācija ar GetMyColor.com e-veikalu
Vienota pieredze ar esošo e-veikalu.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	INT-01
	Vienota autentifikācija
	SSO ar GetMyColor.com
	OBLIGĀTI
	1
	Nav atsevišķas reģistrācijas

	INT-02
	Produkta piesaiste
	Dizains piesaistīts GetMyColor.com e-veikala produktam
	OBLIGĀTI
	1
	Katrai krāsai savs variants

	INT-03
	Pasūtījuma fiksācija
	Dizains iesaldēts pasūtīšanas brīdī
	OBLIGĀTI
	1
	Vēlākas izmaiņas neietekmē

	INT-04
	Dizaina priekšskatījums
	Skatīt pasūtījuma dizainu
	OBLIGĀTI
	1
	Sīktēls un pilna izmēra skats




[bookmark: _heading=h.uo5lrs8inc56]3.6.  Administrācijas panelis
Kinetics darbinieku rīks sistēmas pārvaldībai.
	ID
	Funkcija
	Apraksts
	Prioritāte
	Fāze
	Pieņemšanas kritēriji

	AP-01
	Veidņu pārvaldība
	CRUD veidnēm
	OBLIGĀTI
	1
	Vizuāls redaktors

	AP-02
	Produktu konfigurācija
	Dizainera pieejamība
	OBLIGĀTI
	1
	Ieslēgt/izslēgt katram produktam

	AP-03
	Fiksēto zonu pārvaldība
	Obligātā info saturs
	OBLIGĀTI
	1
	Teksta un pozīcijas maiņa

	AP-04
	Fontu bibliotēka
	Fontu augšupielāde
	OBLIGĀTI
	1
	TTF, OTF formāti

	AP-05
	3D modeļu pārvaldība
	Modeļu augšupielāde
	OBLIGĀTI
	1
	GLB, OBJ formāti

	AP-06
	Drukas rinda
	Darbu pārvaldība
	OBLIGĀTI
	1
	Statusa maiņa, kļūdu žurnāls


4.  Nefunkcionālās prasības
[bookmark: _heading=h.ljrm79bww9v4]4.1.  Veiktspēja
	ID
	Prasība
	Mērījums
	Prioritāte

	NF-01
	Konstruktora ielādes laiks
	< 6 sekundes
	OBLIGĀTI

	NF-02
	MI ģenerēšanas laiks (logo)
	< 30 sekundes
	OBLIGĀTI

	NF-03
	MI Upscaling laiks
	< 20 sekundes
	OBLIGĀTI

	NF-04
	3D atjaunināšana
	< 4 sekundes
	OBLIGĀTI

	NF-05
	PDF ģenerēšana
	< 20 sekundes
	OBLIGĀTI

	NF-06
	Vienlaicīgie lietotāji
	≥ 100
	OBLIGĀTI

	NF-07
	Pieejamība
	99.5%
	OBLIGĀTI


[bookmark: _heading=h.im6nkkwt173s]4.2.  Drošība
· HTTPS ar TLS 1.3 protokolu visiem savienojumiem.
· Datu šifrēšana pārraides laikā un glabāšanā.
· Automatizēta rezerves kopiju izveide reizi diennaktī.
· VDAR (GDPR) prasību ievērošana.
· Resursu izolācija lietotāja līmenī.
· OWASP Top 10 drošības prasību ievērošana.
[bookmark: _heading=h.84r0yyn0djsy]4.3.  Dizaina un lietojamības prasības
· Izstrādātājam jāveic sistēmas funkcionālo skatu karkasu (wireframes) izstrāde visiem vedņa (Wizard) soļiem.
· Izstrādātājam jāveic sistēmas dizaina izstrāde, pamatojoties uz esošā GetMyColor.com interneta veikala dizaina stila grāmatas.
· Izstrādātājam jāveic funkcionālo karkasu (wireframes) testēšana uz vismaz 10 lietotājiem (lietotāju testi).

[bookmark: _heading=h.ckld46cnd9xf]4.4.  Savietojamība
· Pārlūkprogrammas: Chrome, Firefox, Safari, Edge (pēdējās 2 versijas).
· Ierīces: Dators (primārā platforma), planšetdators (sekundārā platforma).
· Minimālā izšķirtspēja: 1280 × 720 pikseļi.
· Lokalizācija: Angļu valoda (primārā), vācu valoda, itāļu valoda.

5.  Tehniskās prasības
5.1.  Tehnoloģiju saraksts
Zemāk norādītās tehnoloģijas ir rekomendējošas. Izstrādātājs var piedāvāt alternatīvu tehnoloģisko risinājumu, ja tas pilnībā nodrošina specifikācijā definēto prasību izpildi.
	Komponente
	Ieteicamā tehnoloģija
	Pamatojums

	Prezentācijas slānis (Frontend)
	Vue.js 3 / React
	Reaktīvs komponenšu ietvars

	Biznesa loģikas slānis (Backend)
	Laravel / Node.js
	RESTful API/GraphQL izstrāde, administrācijas paneļa atbalsts

	2D grafiskais redaktors
	Fabric.js
	Canvas elementa manipulācija un interaktivitāte

	3D vizualizācijas dzinējs
	Three.js
	WebGL standarts

	MI servisi
	Izstrādātāja izvēle
	Attēlu ģenerēšana (Text-to-Image), izšķirtspējas uzlabošana

	Datubāze
	PostgreSQL / MySQL
	Relāciju DBVS ar JSON datu tipu atbalstu

	Failu glabātuve
	S3 saderīga
	Objektu glabātuve ar CDN integrāciju

	Konteinerizācija
	Docker
	Vienotas izstrādes un izvietošanas vides nodrošināšana


[bookmark: _heading=h.kliycj6qtcrr]5.2.  Integrācijas
	Sistēma
	Apraksts

	GetMyColor.com
	Vienotā autentifikācija (SSO), produktu kataloga sinhronizācija, pasūtījumu datu apmaiņa

	MI API
	Logo ģenerēšana (Text-to-Image), teksta apstrāde, krāsu palešu ģenerēšana, attēlu izšķirtspējas uzlabošana, stila attēlu veidošana

	Failu glabātuve
	S3 saderīga uzglabāšana ar CDN

	Ražošanas sistēma
	Drukas uzdevumu automātiska nodošana


[bookmark: _heading=h.5wty79dmsqq0]5.3.  Piegādājamie artefakti
· Pilna risinājuma pirmkods ar versiju kontroles vēsturi (Git repozitorijs).
· Docker konfigurācijas faili produkcijas vides izvietošanai.
· Interaktīva API specifikācija OpenAPI/Swagger formātā.
· Datu bāzes shēma un migrācijas skripti.
· Gala lietotāja un administratora rokasgrāmatas.
· Sistēmas arhitektūras apraksts, izvietošanas un drošības vadlīnijas.
6.  Prasības pretendentam
Pretendentam jāatbilst šādām minimālajām prasībām:
[bookmark: _heading=h.9maqgou3u6x5]6.1.  Uzņēmuma pieredze
	Prasība
	Iesniedzamie dokumenti

	Vismaz 5 gadu darbības pieredze IT risinājumu izstrādē
	Uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai Lursoft izziņa

	Pieredze e-komercijas / CRM sistēmu izstrādē
	2 īstenoto projektu apraksts pēdējo 3 gadu laikā, norādot pasūtītāju un kontaktinformāciju

	Kompetence prezentācijas slāņa (JavaScript/TypeScript/PHP) izstrādē
	Vismaz 2 līdzvērtīgu projektu pēdējo 3 gadu laikā portfolio ar aprakstiem

	Pozitīva sadarbības vēsture
	Vismaz 2 rakstiskas rekomendācijas no iepriekšējiem pasūtītājiem vai apliecinājums par īstenotu projektu


[bookmark: _heading=h.dw7htblosxoc]6.2.  Prasības projekta personālam
Projekta komandā jābūt vismaz 5 speciālistiem ar šādām prasmēm:
· Linux serveru administrēšana (SSH, Nginx, MySQL);
· augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai līdzvērtīgā jomā;
· pieredze sistēmu integrācijā, izmantojot REST API/GraphQL;
· praktiska pieredze JavaScript ekosistēmā (Vue.js / React, Three.js);
· pieredze darbā ar mākslīgā intelekta API.
Iesniedzamie dokumenti:
· projekta komandas CV ar izglītību un pieredzi;
· apliecinājums par profesionālajām zināšanām attiecīgajā jomā.
7.  Izstrādes un piegādes nosacījumi
[bookmark: _heading=h.t6qx8vrsv3v0]7.1.  Izstrādes fāzes
	Fāze
	Nosaukums
	Saturs

	1. fāze
	MVP
	Visas OBLIGĀTI prasības - pilnvērtīga sistēma zīmolu un etiķešu izveidei ar MI atbalstu

	2. fāze
	Uzlabojumi
	VĒLAMS prasības, balstoties uz lietotāju atsauksmēm


[bookmark: _heading=h.41m7ryhmgaw8]7.2.  Garantija un atbalsts
Izstrādātājs nodrošina garantijas periodu vismaz 24 mēnešus (2 gadi) pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā, kurā novērš kļūdas bez papildus maksas.
[bookmark: _heading=h.njkhs5onymby]7.3.  Pieņemšanas kritēriji
Sistēma pieņemta, ja:
· realizētas un funkcionālas visas OBLIGĀTI prioritātes prasības atbilsoši šī dokumenta 3. Sadaļai;
· veiktspējas rādītāji atbilst definētajām prasībām sadaļā 4.1.;
· MI funkcionalitāte (attēlu ģenerēšana, MI Upscaling) darbojas atbilstoši specifikācijai
· integrācija ar GetMyColor.com veiksmīga;
· nodota visa 5.3. sadaļā norādīto artefaktu dokumentācija;
· veikta administratoru apmācība;
· QA testēšana pabeigta bez kritiskas un augstas prioritātes kļūdām.
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