KONKURSA NOLIKUMS

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve"

NR. 20260213-1B

Ķekava, 2026.gada 13.februarī

AS „ Ķekava Foods” aicina iesniegt savu piedāvājumu iepirkuma konkursam “Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve”.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: līdz 2027.gada 30.martam.

1. Vispārējā informācija par pasūtītāju:

Pasūtītājs: AS "Ķekava Foods"
Nodokļu maksātāja numurs: 50003007411
Juridiskā adrese: Ziemeļu iela 55, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123

Kontaktpersonas: Arnis Lagzdkalns;
Tālr.: +371 28653660;
E-pasts: darba jautājumiem arnis.lagzdkalns@kekavafoods.lv; piedāvājumiem konkursi@kekavafoods.lv

2. Iepirkuma priekšmets:

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve”, saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, t.sk. celtniecība un objekta nodošana ekspluatācijā.

Konkurss tiek rīkots pamatojoties uz objekta “Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve" tāme.

Piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par visiem konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajiem objektiem un minētajiem darbiem kopā. Pieteikšanās uz kādu atsevišķu konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā norādīto daļu nav pieļaujama.

Piedāvātajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir jābūt jauniem, nelietotiem. Var piedāvāt materiālus, kas minēti tāme vai ekvivalentus (ciktāl tas nemaina projektu pēc būtības), bet ne zemākas kvalitātes kā minēts apjomu daļās. Visiem materiāliem jābūt CE marķējumam.

Piedāvājumā jāiekļauj visas materiālu, darbu, izmantojamo iekārtu un instrumentu izmaksas, saskaņā ar tehniskajiem projektiem un to apjomu daļām.

Minimālās garantijas prasības: 2 gadi pēc nodošana ekspluatācijā.

Vērtēti tiks tikai pilnībā aizpildīti, juridiski saistoši parakstīti piedāvājumi, t.sk. darbu tāmes (sagatavotas pamatojoties uz tehnisko projektu apjomu daļām).

3. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2027.gada 30.martā.

4. Līguma izpildes vieta: "Mazzeltiņi", Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Piedāvājums iesniedzams katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 17.martam plkst.17.00.

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šī termiņa, netiks vērtēti.

Pretendenti varēs apmeklēt un iepazīties ar būvlaukumu un tā apkārtni darba dienās, laikā no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Kontaktpersona, pie kuras pieteikties būvlaukuma apskatei: Arnis Lagzdkalns, +371 28653660, arnis.lagzdkalns@kekavafoods.lv. Tāme var saņemt uz vietas uzņēmumā pie iepriekšminētās personas katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gadam 13.martām, vai elektroniskā veidā pa e-pasts.

6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Piedāvājuma dokumenti šajā nolikumā norādītajā sastāvā iesniedzami līdz 2026.gada 17.martam plkst.17.00, nosūtot uz e-pastu konkursi@kekavafoods.lv.

Piedāvājumam (failiem) jābūt parakstītam ELEKTRONISKI!!! Piedāvājumi bez elektroniskā paraksta netiks izskatīti.

Pretendentam jānodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija, tostarp pievienotās datnes nebūtu bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jānodrošina pasūtītājam iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Saskaņā ar MK noteikumi Nr.113 p.7.5.7. piedāvājumu jāparaksta elektroniski.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 6 mēneši vai līdz līguma noslēgšanai.

8. Iespējamo pretendentu atlases kritēriji:

Par Pretendentu var būt juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt darbus, un kura atbilst šādām prasībām:
8.1. Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";

8.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā;

8.3. Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017.gada 28.februāra MK noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”;

8.4. Pretendentam un/vai tā apakšuzņēmējam (apakšuzņēmējam, kuram paredzēts nodot darba apjomu 5% apmērā vai vairāk no kopējā apjoma) nav nodokļu (nodevu) parāda, kas parsniedz 150 EUR uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

8.5. Pretendents personīgi veic / izpilda vismaz 40% no tāmē norādītajiem darbiem.

8.6. Pretendenta ieņēmumi no būvniecības pēdējā noslēgtajā gadā ir vismaz 40% no piedāvājuma vērtības;
8.7. Pretendentam un/vai tā apakšuzņēmējiem ir ne mazāk kā 1 gada pieredze;

8.8. Pretendents un tā apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, kā arī darbiniekiem ir  darbu veikšanai atbilstoši sertifikāti;

8.9. Uz bojājumu novēršanu jāreaģē 24 stundu laikā.

9. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

9.1. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Piedāvājums kas sastāv no:
9.1.1. Piedāvājuma saskaņā ar Piedāvājuma formu - Pielikums nr.1, kas ietver Pretendenta apliecinājumu Piedāvājuma atbilstībai Iepirkuma priekšmeta prasībām, atbilstībai Nolikuma 8.1., 8.2. un 8.3. punktā minētajām prasībām, un finanšu piedāvājumu;
9.1.2.Tāmes elektroniski, sagatavotas atbilstoši Pielikuma Nr.2 prasībām;
9.1.3. Visu apakšuzņēmēju saraksts, ja paredzēts tos piesaistīt, neatkarīgi no darbu apjoma (Pielikums Nr.3);
9.1.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze (Pielikums Nr.4);
9.1.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju speciālistu saraksts (Pielikums Nr.5);
9.1.6. Izdrukas no būvkomersantu reģistra par Pretendentu un visiem apakšuzņēmējiem, neatkarīgi no tā vai tās pieejamas publiski vai nē;

9.1.7. Pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskats (peļņas /zaudējumu aprēķins, bilance, neto apgrozījuma un pārējo ieņēmumu atšifrējums);

9.1.8. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Pielikums Nr.6).

9.2. Pretendentam jāsagatavo 9.1.punktā minētie dokumenti saskaņā ar zemāk minētājām prasībām:

9.2.1. Saskaņā ar Tāme “Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve" atļauts piedāvāt analogu, kas nav zemākas par tehniskās specifikācijas prasībām;
9.2.2. Atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem;

9.2.3. Datorrakstā latviešu valodā vai angļu valodā;
9.2.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;
9.2.5. Piedāvājumu jāiesniedz pilnā apjomā par visu iepirkumu kopā, aprēķinus pievienojot elektroniski parakstītus elektroniskā datu nesējā. Cenā ir jāiekļauj visas materiālu, darbu, izmantojamo iekārtu un instrumentu izmaksas, transporta un pieskaitāmās izmaksas ar detalizētu pozīciju atšifrējumu; 
9.2.6. Piedāvājumam jābūt juridiski saistoši parakstītam, norādot tā sagatavošanas datumu, vietu, paraksta tiesīgo personu, paraksta tiesību pamatu (pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls);
9.2.7. Cena ir jānorāda EUR: bez PVN, PVN 21% (ja piemērojams);
9.3. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šī Nolikuma prasībām, vai nav iesniegti visi uzskaitītie dokumenti, vai apliecinājumi, tiks noraidīti un Pretendenti tiks izslēgti no tālākas dalības konkursa procedūrā.

10. Cita informācija:

10.1. Jautājumi par konkursa Nolikumu jāiesniedz atbildīgai personai (Nolikuma 1. punkts), paziņojumu nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms konkursa beigu termiņa.
10.2. Iesniegtais pretendenta piedāvājums šim konkursam apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar konkursa nolikuma un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem piekritis.

10.3. Pretendentiem ir aizliegtas jebkādas vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem.

10.4.Pretendentiem ir aizliegta jebkādas informācijas apmaiņa, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem.

10.5.Starp pretendentiem ir aizliegtas jebkādas saskaņotas darbības. Saskaņotas darbības jēdziens ietver sevī divpusēju kontaktu eksistenci. Šis apstāklis izpildās tad, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, savukārt otrs nav reaģējis noraidoši attiecībā uz šādas informācijas saņemšanu.

10.6.Identiski un pirmsšķietami līdzīgi pretendentu finanšu piedāvājumi tiks uzskatīti par aizliegtu vienošanos.

10.7. Jebkuru neskaidrību vai precizējumu gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam sniegt papildus informāciju par iesniegto iepirkuma dokumentāciju un Pretendentam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā sniegt atbildi Pasūtītājam.

11. Nolikuma pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija tāmes sagatavošanai uz 2 (divām) lapām;

Pielikums Nr.3 – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.4 – Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.5 – Speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.6 – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

Pielikums Nr.7 – Būvdarbu apjomi (MSExcel fails: Apmeklētāju ģērbtuves būvdarbu tāme).

AS "Ķekava Foods"

Oļegs Moškevičs

Pielikums Nr. 1

Piedāvājuma forma

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve”

/uz pretendenta veidlapas/

# Pasūtītājam: AS "Ķekava Foods"

Nodokļu maksātāja numurs: 50003007411

Juridiskā adrese: Ziemeļu iela 55, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123.

# PIEDĀVĀJUMS

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve”

Datums: __/__/_____(dd/mm/gggg)					Vieta: _______________

# PIEDĀVĀJUMA IESNIEDZĒJS:

Nosaukums:

Adrese:

Reģ. Nr.:

Kontaktpersona:

Tālrunis/Fakss:

Mājas lapas adrese:

E-pasta adrese:

# PIEDĀVĀJUMS:

Piedāvājam veikt iepirkuma konkursa “Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve”, tai skaitā nodošanu ekspuatācija, saskaņā ar Nolikumu, tā pielikumiem, tā apjomu daļām, piedāvājot sekojošu cenu:

|  |  | Piedāvājuma cena, EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Posmi | Bez PVN | PVN, 21% (ja piemērojams) | Kopā, t.sk. PVN |
| 1. | “Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve” |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |

# Cena kopā visam piedāvājumam:

# 0’000’000 EUR (summa vārdiem) bez PVN 21%

0’000’000 EUR (summa vārdiem) PVN 21% (ja piemērojams)

0’000’000 EUR (summa vārdiem) kopā

# Avansa maksājums % no līguma summas _______(ne vairāk kā 30%).

# Veicot darbus tiek nodrošināts:

- Piedāvātie būvniecības materiāli ir ar ES izcelsmi, ko apliecinās pievienotie atbilstības sertifikāti;

- Garantija: 2 gadi pēc nodošanas ekspluatācija.

- CE marķējums.

# LĪGUMA IZPILDES VIETA:  "Mazzeltiņi", Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901.

# PRETENDENTS APLIECINA, KA:

- Nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";

- Nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā;

- Nav saistīti ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";

- Piedāvātie būvniecības materiāli ir jauni, nelietoti;

- Ja piedāvāti ekvivalenti būvniecības materiāli, to kvalitāte nav zemāka par tehniskajā projektā apjomu daļās minēto materiālu kvalitāti;

- Piedāvājumā ir iekļautas visas materiālu, darbu, izmantojamo iekārtu un instrumentu izmaksas, saskaņā ar tehnisko projektu un tā apjomu daļām;

- Uz bojājumu novēršanu tiks reaģēts 24 stundu laikā;

- Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;

- Piekrīt visām konkursa Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.

# PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMI:

1. ____ uz ___ (________) lapām.

# Amats, paraksts, paraksta atšifrējums, pamats

Pielikums Nr. 2

Tehniskā specifikācija tāmes sastādīšanai

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve "

# Tehniskā specifikācija konkursa piedāvājuma - tāmes iesniegšanai

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir jāiepazīstas ar Objektu klātienē un jāveic būvlaukuma un tās apkārtnes apskate.

- Pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz pievienotie Būvdarbu apjomi  (Pielikumi Nr.7) Excel vidē, ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un Projektā minētās prasības.

- Paskaidrojuma raksts par Būvdarbu apjomu (Pielikumi Nr.7) aizpildīšanu:

| 1) | Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme datordrukā. |
| --- | --- |
| a. | Koptāmes rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Lokālo tāmju nosaukumus Pretendents var mainīt, ievērojot 1.2.p.. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu! |
| b. | Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu vai darbu veidu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts. |
| c. | Lokālajās tāmēs “Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana” pretendentam ir jānorāda iztrūkstošie apjomi tādā apmērā, lai tie būtu pietiekami visu līgumā paredzēto darbu izpildei. |
| d. | Pretendents ieraksta cenas visām Tāmē paredzētajām darbu pozīcijām. Par pozīcijām, kurām Pretendents nebūs ierakstījis cenu, Pasūtītājam nav jāmaksā un tiek uzskatīts, ka šo darbu cenas segtas ar citās pozīcijās esošo cenu. |
| e. | Visas nodevas, nodokļi un jebkādi citi maksājumi, kas nepieciešami Darbu izpildei jāietver tāmēs. |
| 2) | Lokālās tāmes |
| a. | Lokālo tāmju apjomi ir doti ar mērķi raksturot darbu apjomus, kur Pretendentam gatavojot savu piedāvājumu, jākoriģē atbilstoši tehniskajām iespējām, būvdarbu secībai, darbu veikšanas metodēm un Pasūtītāja prasībām. Korekcijas jāveic Lokālajā tāmē “Dažādi darbi” (skat. c apakšpunktu). |
| b. | Visi apjomi, kuri doti būvprojektā un lokālajās tāmēs Pretendentam ir jāpārrēķina un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu. |
| c. | Ja pretendents uzskata, ka tāmēs papildus jāiekļauj darbi vai apjomi un/vai tāmēs ir iekļauti lieki darbi vai apjomi, tad tas jāiekļauj Lokālā tāmē “Dažādi darbi”. |
| d. | Jānorāda virsizdevumu un peļņas procents un skaitliskais apjoms. |
| 3) | Koptāme |
| a. | Ir jāaizpilda visas koptāmes (tāmju kopsavilkums) rindas ar summām no lokālo tāmju pozīcijām „Kopā bez PVN 21%”. Ja koptāmē ir rinda, kurai nav sagatavota lokālā tāme, lokālā tāme ir jāsagatavo Pretendentam. |
| b. | Pēdējā rinda ir piedāvājuma cena ar PVN 21%. |
| c. | Tabulas apakšā vārdiem jānorāda piedāvājuma cena. |

- Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kuru ir izsniedzis Pasūtītājs. Pretendentam pienākums ir laicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

- Būvprojekts Pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā Pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

- Visas norādes projekta dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

- Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi un jāietver visus Darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami Darbu veikšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.

Pielikums Nr.3

Apakšuzņēmēju saraksts

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve "

# Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmējam nododamo darbu nosaukums | Apakšuzņēmēja nosaukums un kontaktinformācija | Darbu apjoms % no kopējā līguma vērtības | Pieredze būvniecībā un/ vai vienkāršotā atjaunošanā |
| --- | --- | --- | --- |

# Amats, paraksts, paraksta atšifrējums, pamats

# Datums

Pielikums Nr.4

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve"

# Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze

# REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS

(PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ)

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Būvniecība un/ vai vienkāršotā atjaunošana | Realizētā projekta līgumsumma, eiro | Galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# REALIZĀCIJĀ ESOŠO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Būvniecība un/ vai vienkāršotā atjaunošana | Realizējamā projekta līgumsumma, eiro | Galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs | Projekta uzsākšanas un plānotais pabeigšanas laiks | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# Amats, paraksts, paraksta atšifrējums, pamats

# Datums

Pielikums Nr.5

Speciālistu saraksts

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve"

Pretendenta un apakšuzņēmēju darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

| Nr. p.k. | Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Sertifikāta numurs, izdevējs | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Amats, paraksts, paraksta atšifrējums, pamats

# Datums

Pielikums Nr.6

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

“Ģērbtuvē, Dušas uzņēmuma apmeklētājiem pirms putnkopības teritorijas apmeklēšanas - telpas pārbūve"

AS „Ķekava Foods”

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____________________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši ar̄jis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma proardūrā.

Datums________________

Paraksts, atšifrējums, pamats