IEPIRKUMA NOLIKUMS

SIA "Eko Latvija" iepirkumam
"Noliktavas ēkas Kalnmeži rekonstrukcija"

Iepirkuma identifikācijas numurs: EL2026/1

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs:
SIA "Eko Latvija"
Reģistrācijas Nr.: 40203191378
Juridiskā adrese: "Zvaigžņukalns", Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Kontaktpersona: Raitis Rodiņš, tālr.: 29790927, e-pasts: Raitis@ekologisks.lv

1.2. Iepirkuma priekšmets:
Noliktavas ēkas "Kalnmeži" rekonstrukcija

1.3. Iepirkuma izpildes vieta:
Nekustamais īpašums "Kalnmeži", Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes vienības kadastra numurs 8042002030.

1.4. Paredzētā līguma cena (EUR bez PVN):
Līdz 109 000.00 EUR.

1.5. Iepirkuma procedūras veids:
Atklāta procedūra atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 7.5. apakšpunkta prasībām .

2. DARBU IZPILDES SADALĪJUMS PA POSMIEM

Darbi tiek veikti divos posmos, un pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katram posmam atsevišķi:

| Posms | Darbu veids | Maksimālā summa (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. posms | Jumta darbi (pamata ēkas ruberoīda jumta labošana un jumta nomaiņa virs rampām) | Līdz 59 000.00 EUR |
| 2. posms | Vārtu un logu darbi | Līdz 50 000.00 EUR |
| KOPĀ |  | 109 000.00 EUR |

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2026. gada 12.03 plkst. 10:00.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids:
Piedāvājumus iesūtīt elektroniski (ar drošu elektronisku parakstu) uz e-pastu: Raitis@ekologisks.lv.

3.3. Piedāvājuma noformējums:

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā

- Visām lapām jābūt numurētām

- Piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona

3.4. Piedāvājuma derīguma termiņš:
3 (trīs) mēneši no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

3.5. Piedāvājuma grozīšana:
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4. PRASĪBAS PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAI

4.1. Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā:
Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, tā darbība nav apturēta, un tas nav izslēgts no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS). Pasūtītājs par atbilstību pārliecinās patstāvīgi BIS mājaslapā.

4.2. Profesionālā pieredze:
Pretendentam ir vismaz viena gada pieredze būvdarbu veikšanā (jāiesniedz atsauksmes vai informācija par līdzīgiem projektiem). Šī prasība noteikta, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 113 7.5. apakšpunktu, jo līgumcena pārsniedz 70 000 EUR.

4.3. Būvdarbu vadītājs:
Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadībā. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam.

4.4. Neatkarīgi izstrādāts piedāvājums:
Pretendents iesniedz aizpildītu Apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (1. pielikums) .

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (DARBU APRAKSTS)

5.1. 1. POSMS - Jumta darbi

5.1.1. Pamata ēkas ruberoīda jumta labošana (tecēšanas novēršana)

| Nr. | Darba veids |
| --- | --- |
| 5.1.1.1. | Pilna ruberoīda jumta seguma vizuāla un mehāniska apsekošana |
| 5.1.1.2. | Tecēšanas vietu identificēšana ap ventilācijas šahtām un citiem jumta caurlaidumiem |
| 5.1.1.3. | Plaisu, caurumu un citu bojājumu identificēšana ruberoīda segumā |
| 5.1.1.4. | Šuvju un savienojumu noblīvēšana ap ventilācijas šahtām ar profesionāliem jumta hermētiķiem |
| 5.1.1.5. | Bojāto ruberoīda vietu izgriešana un jaunu ielāpu uzklāšana ar pārlaidumu |
| 5.1.1.6. | Lietus tekņu sistēmas uzstādīšana. |

5.1.2. Jumta nomaiņa virs iekraušanas rampām (pilnīga nomaiņa uz metāla jumtu)

| Nr. | Darba veids |
| --- | --- |
| 5.1.2.1. | Esošā ruberoīda jumta seguma demontāža virs iekraušanas rampām |
| 5.1.2.2. | Esošās dēļu konstrukcijas (latojuma) demontāža |
| 5.1.2.3. | Demontēto materiālu utilizācija atbilstoši vides prasībām |
| 5.1.2.4. | Jaunu koka dēļu konstrukcijas izbūve, izmantojot antiseptiski apstrādātus zāģmateriālus |
| 5.1.2.5. | Jauna metāla profilētu lokšņu jumta seguma uzstādīšana |
| 5.1.2.6. | Kores elementu, vēja joslu un citu jumta detaļu uzstādīšana |
| 5.1.2.7. | Jaunā seguma savienošana ar esošo jumta segumu |
| 5.1.2.8. | Jaunas lietus tekņu sistēmas izbūve nomainītajai jumta daļai |

5.2. 2. POSMS - Vārtu un logu darbi

5.2.1. Rūpniecisko vārtu (6 gab.) izgatavošana un montāža

| Nr. | Darba veids / Prasība |
| --- | --- |
| 5.2.1.1. | Visu 6 vārtu aiļu precīza uzmērīšana objektā |
| 5.2.1.2. | Esošo vārtu demontāža |
| 5.2.1.3. | Siltinātie industriālie vārti |
| 5.2.1.4. | Ailes izmērs katram: 2.0 m (platums) x 2.5 m (augstums) |
| 5.2.1.5. | Termo žalūziju uzstādīšana katra vārtu iekšpusē |
| 5.2.1.6. | Vērtnes fiksācijas mehānisms (adure) atvērta stāvokļa nodrošināšanai |
| 5.2.1.7. | Slēdzami no ārpuses ar atslēgu, no iekšpuses ar rokturi |
| 5.2.1.8. | Vārtu montāža, regulēšana un funkcionalitātes pārbaude |
| 5.2.1.9. | Aiļu apdare ar noseglīstēm un montāžas šuvju noblīvēšana |

5.2.2. Plastikāta logu (30 gab.) uzstādīšana

| Nr. | Darba veids / Prasība |
| --- | --- |
| 5.2.2.1. | Visu 30 logu aiļu precīza uzmērīšana objektā |
| 5.2.2.2. | Esošo logu demontāža un utilizācija |
| 5.2.2.3. | Plastikāta (PVC) logi, balti, neverami |
| 5.2.2.4. | Izmērs katram: 1960 mm (augstums) x 600 mm (platums) |
| 5.2.2.5. | Vismaz divu stiklu pakete ar energoefektīvu pārklājumu |
| 5.2.2.6. | Logu montāža, izlīmeņošana un nostiprināšana |
| 5.2.2.7. | Spraugu aizpildīšana ar montāžas putām |
| 5.2.2.8. | Ārējo šuvju noblīvēšana ar fasādes hermētiķi |
| 5.2.2.9. | Iekšējo nogāžu izveide un apdare |
| 5.2.2.10. | Palodžu (iekšējo un ārējo) uzstādīšana |

6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.1. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (2. pielikums) un šī nolikuma 5. punkta prasībām.

6.2. Valūta:
Visas izmaksas jāuzrāda euro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

6.3. Izmaksu sadalījums:
Finanšu piedāvājums jāsniedz par visu darbu apjomu, atsevišķi norādot 1. posma un 2. posma izmaksas.

6.4. Cenu fiksācija:
Pozīciju cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.

6.5. Līdzvērtīgi materiāli:
Specifikācijā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to līdzvērtīgiem, kuri ir atbilstoši ES standartiem un attiecīgiem sertifikātiem, saskaņojot ar Pasūtītāju.

7. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

7.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude:
Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumi atbilst nolikuma prasībām un vai pretendenti atbilst kvalifikācijas prasībām (4. punkts).

7.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Zemākā piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN) .

7.3. Uzvarētāja noteikšana:
Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu no tiem pretendentiem, kuri atbilst visām kvalifikācijas prasībām un kuru piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai.

7.4. Prasība par diviem piedāvājumiem:
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 113 7.5.3. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības piešķir tikai tad, ja ir saņemti un izvērtēti vismaz divi derīgi piedāvājumi .

8. LĪGUMA NOTEIKUMI

8.1. Līguma slēgšana:
Ar izvēlēto pretendentu tiks slēgts būvdarbu līgums par nolikumā noteikto darbu veikšanu.

8.2. Līguma izpildes termiņš:
Līdz 2027. gada 31. jūlijam.

8.3. Avansa maksājums:
Avansa maksājums netiek paredzēts.

8.4. Norēķinu kārtība:
Maksājumi tiek veikti par faktiski paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu.

8.5. Garantija:
Izpildītājs nodrošina garantiju par veiktajiem darbiem vismaz 36 mēnešus un par uzstādītajiem materiāliem atbilstoši ražotāja garantijai.

8.6. Darba drošība:
Izpildītājs garantē LR likumdošanas normu darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības jautājumu ievērošanu objektā darbu izpildes laikā.

9. PIELIKUMI

| Pielikums | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1. pielikums | Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu |
| 2. pielikums | Finanšu piedāvājuma veidne |