7.pielikums

“Optisko šķiedru metināšana uzmavās un telekomunikāciju skapjos Aizputē, Dienvidkurzemes nov.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-33-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRASĪBAS

| Darbs | Kopējais daudzums |
| --- | --- |
| BPEO-S0 uzmavas uzstādīšana | 10 |
| BPEO-S1 uzmavas uzstādīšana | 124 |
| OSC-12 uzmavas uzstādīšana | 62 |
| Optisko šķiedru metinājumi uzmavās | 2674 |
| Telekomunikāciju skapju instalācija | 19 |
| Optisko šķiedru metinājumi skapjos | 2259 |
| Tehnikas prasības | Izpildītājs nodrošina visus darba veikšanai vajadzīgos rīkus un iekārtas, palīgmateriālus. |
| Darbinieku skaits | 4-5 darbinieki * *Pēc nepieciešamības nepieciešams piesaistīt vēl papildus darbiniekus, lai nodrošinātu darba izpildi norādītajā termiņā. Termiņš netiks pagarināts vai pārskatīts. |
| Darba izpildes termiņš | 4 nedēļas no līguma slēgšanas brīža |