# SIA “The Perks” iepirkuma procedūras noteikumi

“Mākslīgā intelekta vadītas B2B e-komercijas platforma ar 3D dizaina konfiguratoru, personalizācijas algoritmiem un ESG integrāciju”

## 1. Informācija par pasūtītāju

## 1.1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “The Perks”
Juridiskā adrese: Zaļā iela 7–14, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas numurs: 40103628466
PVN reģistrācijas numurs: LV40103628466

### 1.2. Pasūtītāja kontaktpersona:

### Liene Meldere

### Projekta vadītāja

### E-pasts: liene@meldere.lv
E-pasts piedāvājumu iesniegšanai: agija@vissbiznesam.lv

## 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

### 2.1. Iepirkuma nosaukums. “Mākslīgā intelekta vadītas B2B e-komercijas platforma ar 3D dizaina konfiguratoru, personalizācijas algoritmiem un ESG integrāciju”.

### 2.2. Iepirkuma priekšmets. Iepirkuma priekšmets ir programmatūras risinājuma piegāde un ieviešana, kas paredzēta SIA “The Perks” klientu apkalpošanas, produktu personalizācijas, dizaina sagatavošanas, darbinieku pasūtījumu, uzņēmuma piešķirtā atlīdzības budžeta un pasūtījumu izpildes procesu digitalizācijai.

### Iepirkuma priekšmets ietver:

- licencētu piekļuvi Pasūtītāja lietošanai paredzētai programmatūras videi vai atsevišķai instancei;

- konfigurēšanu, integrēšanu un ieviešanu Pasūtītāja vajadzībām;

- nepieciešamo lietotāju, lomu, kataloga, budžetu, pasūtījumu, integrāciju un datu plūsmu iestatīšanu;

- dokumentāciju, testēšanu, apmācības un sākotnējo ekspluatācijas atbalstu;

- garantijas atbalstu atbilstoši iepirkuma līgumam.

### 2.3. Iepirkuma tiesiskais pamats. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

### 2.4. Finansējuma avots. Projekts tiek līdzfinansēts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmu “Atbalsts procesu digitalizācijai un mākslīgā intelekta risinājumiem” saskaņā ar līgumu Nr. Nr.9.4-1-L-2025/19.

### 2.5. Tehniskā specifikācija. Iepirkuma priekšmeta detalizēts tehnisko prasību apraksts ir apkopots šī Nolikuma Pielikumā Nr. 2 “Tehniskā specifikācija”.

### 2.6. Iepirkuma paredzamā līguma cena. Iepirkuma paredzamā līguma cena ir 400 000 EUR bez PVN.

### 2.7. Piedāvājuma derīguma termiņš. Piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāk kā 2 (divi) mēneši no piedāvājumu iesniegšanas termiņa dienas.

### 2.8. Līguma izpildes termiņš. Programmatūras risinājums ir jāpiegādā un jāievieš ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

### 2.9. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Pretendents iesniedz cenu piedāvājumu līdz 2026 gada 13. maijam plkst. 18:00 (ieskaitot).

### 2.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība. Piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā formā, nosūtot pilnu dokumentu komplektu uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par iepirkumu, ievērojot prasības attiecībā uz nododamās informācijas integritāti, autentiskumu un konfidencialitāti. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu, pilnīgu un korektu piedāvājuma iesniegšanu. Piedāvājums jāiesniedz, nosūtot to uz šādu e-pasta adresi: agija@vissbiznesam.lv

### 2.11. Valoda un paraksts. Pretendents sagatavo piedāvājumu latviešu vai angļu valodā un iesniedz to elektroniskā vai papīra formātā. Gadījumā, ja atsevišķi dokumenti, kas ietilpst piedāvājuma sastāvā, ir sagatavoti citā svešvalodā, tiem obligāti jāpievieno tulkojums latviešu vai angļu valodā, par kura ticamību atbild Pretendents.

### 2.12. Piedāvājumu skaits. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu, kas aptver iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Alternatīvu, variatīvu vai daļēju piedāvājumu iesniegšana nav pieļaujama un ir pamats attiecīgā piedāvājuma noraidīšanai.

### 2.13. Finanšu piedāvājums. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar šī Nolikuma Pielikuma Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” formu.

## 3. Vispārīgie nosacījumi par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma būtība Pasūtītājs veic praktiski demonstrējama, funkcionāli pabeigta un piegādājama programmatūras risinājuma iepirkumu, kas nodrošina pilnu Tehniskajā specifikācijā noteikto funkcionalitātes apjomu un ir piemērots ekspluatācijai Pasūtītāja operacionālajā vidē. Nepieciešamās adaptācijas, konfigurācijas un papildu konfigurācijas, kas tiek veiktas ieviešanas procesā, ir pieļaujamas tikai kā ieviešanas procesa neatņemama sastāvdaļa un pilnā apjomā tiek iekļautas iepirkuma līguma cenā, neveidojot patstāvīgu papildu atlīdzības priekšmetu.

3.2. Tehnoloģijām, arhitektūras pieejām, pakalpojumu kategorijām, protokoliem, kā arī citiem tehniskajiem risinājumiem un piemēriem, kas minēti Tehniskajā specifikācijā, funkcionalitātes aprakstos vai šī Nolikuma paskaidrojošajos noteikumos, ir vienīgi orientējošs, ilustratīvs un neizsmeļošs raksturs, un tie nav uzskatāmi par imperatīvu prasību konkrētu produktu, ražotāju vai tehnoloģiju izmantošanai. Pretendentam ir tiesības piedāvāt citus pārbaudītus, tirgū sevi apliecinājušus, ekvivalentus vai pēc savām īpašībām pārākus tehnoloģiskos risinājumus ar nosacījumu, ka šādi risinājumi kopumā nodrošina:

- šajā Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā prasīto funkcionalitāti;

- atbilstošu drošības un datu aizsardzības līmeni;

- uzturamību un mērogojamību;

- Pasūtītājam praktiski lietojamu darba rezultātu.

### 3.3. Vienots piedāvājums. Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvājumu, kas aptver iepirkuma priekšmetu tā pilnā un nedalāmā apjomā. Piedāvājuma iesniegšana par atsevišķām sastāvdaļām, funkcionālajiem blokiem vai programmatūras risinājuma ieviešanas posmiem nav pieļaujama un ir pamats šāda piedāvājuma noraidīšanai kā neatbilstoša šī Nolikuma prasībām.

4. Prasības pretendentam

4.1. Pieredze līdzīgu risinājumu piegādē. Pretendentam jābūt praktiskai pieredzei projektu sekmīgā īstenošanā, kas pēc sava rakstura, mēroga un satura ir salīdzināmi ar šī iepirkuma priekšmetu. Iesniegt projekta aprakstu.

4.2. Pieredze MI vai automatizācijas risinājumos. Pretendentam ir jābūt pieredzei projektā, kurā izmantota un realizēta MI vai automatizācijas komponente. Pretendents iesniedz apliecinājumu par šāda projekta realizāciju.

4.3. Piegādātāja komandas esamības un kvalifikācijas apliecinājums. Pretendentam rakstveidā jāapliecina, ka visā projekta īstenošanas periodā tā rīcībā būs profesionāla speciālistu komanda, kurai ir nepieciešamās kompetences, kvalifikācija un praktiskā pieredze, kas ir pietiekama šī iepirkuma priekšmeta kvalitatīvai piegādei, ieviešanai un uzturēšanai. Minētajai komandai jāaptver tostarp šādi funkcionālie virzieni:

- projektu vadība un dalībnieku koordinācija;

- sistēmu arhitektūra un integrācijas risinājumu projektēšana;

- risinājuma servera daļas back-end izstrāde;

- lietotāja saskarņu front-end izstrāde;

- testēšana, kvalitātes nodrošināšana un atbilstības kontrole funkcionālajām prasībām;

- infrastruktūras nodrošināšana, izvietošana un uzturēšana (DevOps);

- kompetence mākslīgā intelekta pakalpojumu integrācijas jomā vai ekvivalentu automatizācijas risinājumu konfigurēšanā.

4.4. Finansiālā spēja un stabilitāte. Pretendentam jābūt finansiāli stabilam saimnieciskās darbības subjektam, kura rīcībā ir pietiekami resursi no iepirkuma līguma izrietošo saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei visā tā darbības laikā. Jebkurā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pirms galīgā lēmuma pieņemšanas attiecībā uz iepirkuma uzvarētāju vai izvēles izdarīšanas starp vairākiem pretendentiem pieprasīt papildu dokumentus, kas apliecina Pretendenta finanšu kapacitāti, nodokļu saistību pienācīgu izpildi vai nodokļu parāda neesamību. Pasūtītājs patur tiesības cenu aptaujas laikā pieprasīt no pretendenta papildus informāciju par pretendenta finanšu stāvokli, maksātspējas apliecinājumus un aktualizētu informāciju par nodokļu nomaksu.

4.5. Drošība, datu aizsardzība un trešo pušu servisu izmantošana. Pretendentam jānodrošina pilnīga un beznosacījumu atbilstība piegādājamā risinājuma atbilstībai Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām personas datu aizsardzības jomā.

Gadījumā, ja risinājuma piegādes un ekspluatācijas laikā tiek izmantoti trešo pušu pakalpojumi, Pretendents:

- uzņemas pilnu atbildību par šādu pakalpojumu drošu, tiesisku un tehnoloģiski pamatotu integrāciju īstenojamā projekta ietvaros;

- nodrošina atbilstošu līgumisku, tehnisku un organizatorisku pamatu attiecīgo trešo pušu pakalpojumu izmantošanai, tostarp noslēdzot nepieciešamās vienošanās ar to piegādātājiem;

- pēc Pasūtītāja pieprasījuma identificē piesaistītos apakšuzņēmējus un personas datu apakšapstrādātājus, ja tādi ir iesaistīti projekta īstenošanas un nodošanas procesā;

- nodrošina, ka Pasūtītāja dati bez tā iepriekšējas rakstveida piekrišanas netiek izmantoti citu klientu apkalpošanai, atkārtotai izmantošanai ārpus projekta robežām vai vispārēja lietojuma mākslīgā intelekta modeļu apmācībai, izņemot gadījumus, kad šāda izmantošana ir tehniski nepieciešama attiecīgā pakalpojuma darbībai saskaņā ar tā sniegšanas standarta nosacījumiem un noslēgtajām datu apstrādes vienošanām;

- nodrošina, ka trešo pušu pakalpojumu piesaiste neizraisīs Pasūtītāja tiesību ierobežošanu attiecībā uz piegādātā risinājuma izmantošanu projekta mērķos un uzdevumos paredzētajā apjomā.

4.6. Tehnoloģiskā kompetence. Pretendentam jābūt pieredzei ar mūsdienu tīmekļa un mākoņtehnoloģijām, tai skaitā:

- JavaScript/TypeScript vai līdzvērtīgām tehnoloģijām;

- REST un/vai GraphQL integrācijām;

- relāciju datubāzēm;

- izvietošanu ražošanas vidē un CI/CD;

- mākoņvides vai līdzvērtīgas infrastruktūras izmantošanu.

Iesniedzamie dokumenti: īss tehnoloģiskās kompetences apraksts.

4.7. Neatbilstība prasībām. Gadījumā, ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums pēc formas, satura vai izklāsta pilnīguma neatbilst šī Nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, šāda Pretendenta piedāvājums ir noraidāms un turpmākajā vērtēšanas procedūrā nepiedalās. Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, pieprasīt no Pretendenta paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu robežās, ko pieļauj piemērojamie normatīvie akti un iepirkuma norises principi.

5. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana

5.1. Izvēles kritērijs. Pasūtītājs izvēlas iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz zemākās piedāvātās cenas kritēriju starp piedāvājumiem, kas pilnībā un bez nosacījumiem atbilst visām šajā Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot objektivitātes, caurskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principus pret visiem Pretendentiem, kas piedalījušies procedūrā.

5.2. Neatbilstošu piedāvājumu izslēgšana. Piedāvājumi, kas neatbilst jebkurai no šī Nolikuma vai Tehniskās specifikācijas prasībām, neatkarīgi no Pretendenta skatījumā konstatētās neatbilstības būtiskuma, tiek izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā. Lēmumu par izslēgšanu pieņem Pasūtītājs, pamatojoties uz veiktās izvērtēšanas rezultātiem, un tas tiek noformēts noteiktajā kārtībā.

5.3. Līguma slēgšana ar nākamo pretendentu. Gadījumā, ja Pretendents, kas atzīts par iepirkuma uzvarētāju, atsakās noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, izvairās no tā noslēgšanas vai nenodrošina tā noslēgšanu saprātīgā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu ar Pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu starp piedāvājumiem, kuri atbilst šī Nolikuma prasībām, vai par iepirkuma procedūras izbeigšanu.

# PIELIKUMS Nr. 1 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA “The Perks” iepirkuma procedūras
“Mākslīgā intelekta vadītas B2B e-komercijas platforma ar 3D dizaina konfiguratoru, personalizācijas algoritmiem un ESG integrāciju”

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Pretendents __________________________
Pretendenta nosaukums ___________________________________________
Vienotais reģistrācijas numurs ________________________________

iesniedz šādu finanšu piedāvājumu iepirkumā
“Mākslīgā intelekta vadītas B2B e-komercijas platforma ar 3D dizaina konfiguratoru, personalizācijas algoritmiem un ESG integrāciju”, turpmāk – Iepirkums.

Iepirkuma noteikumos paredzēto darbu līgumcena ir:

| Nr. | Programmatūras bloki | Cena (bez PVN), EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Platforma un IT infrastruktūra |  |
| 2. | 3D konfiguratora un produktu vizualizācijas bloks |  |
| 3. | Dizaina palīgrīku un MI ģenerēšanas bloks |  |
| 4. | Profilēšanas un ieteikumu dzinēja bloks |  |
| 5. | E-komercijas, lietotāju, budžetu un pasūtījumu plūsmas bloks |  |
| 6. | Integrāciju, fulfilment un piegādes statusu bloks |  |
| 7. | ESG un atskaišu bloks |  |
| 8. | Drošības, piekļuves, audita un atbilstības slānis |  |
| 9. | Testēšana, dokumentācija, apmācības, ražošanas palaišana un garantijas atbalsts |  |

## Programmatūras bloku detalizēts saturs

### 1. Platforma un IT infrastruktūra

a) testa un ražošanas vides izveide;
b) lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldība;
c) datubāzes un failu glabātuves konfigurācija;
d) rezerves kopijas, žurnāli, monitorings un pamata drošības konfigurācija.

### 2. 3D konfiguratora un produktu vizualizācijas bloks

a) 3D apģērbu un produktu modeļu konfigurēšana pārlūkā;
b) reāllaika 3D priekšskatījums;
c) drukas zonu atbalsts;
d) virtuālās pielaikošanas atbalsts uz AI modeļa vai lietotāja attēla, ja paredzēts piedāvājumā;
e) īsformāta produkta animācijas vai video sagatavošana.

### 3. Dizaina palīgrīku un MI ģenerēšanas bloks

a) teksta promptu izmantošana dizaina variantu ģenerēšanai;
b) vairāku dizaina variantu sagatavošana salīdzināšanai;
c) attēlu pielāgošana drukai, DPI pārbaude un kvalitātes brīdinājumi;
d) krāsu paletes, kontrasta un dizaina novietojuma palīgrīki.

### 4. Profilēšanas un ieteikumu dzinēja bloks

a) lietotāja stilistiskā profila veidošana;
b) dizaina virzienu un komplektu ieteikšana;
c) alternatīvu modeļu un izmēru ieteikumi;
d) lietotāju uzvedības datu izmantošana rekomendāciju uzlabošanai.

### 5. E-komercijas, lietotāju, budžetu un pasūtījumu plūsmas bloks

a) produktu katalogs, grozs un checkout;
b) klienta administratora / HR un darbinieka lomu pārvaldība;
c) darbinieku importa un saraksta pārvaldība;
d) budžeta vai punktu piešķiršana un izmantošana;
e) jaukta apmaksa ar uzņēmuma piešķirto budžetu un piemaksu eiro.

### 6. Integrāciju, fulfilment un piegādes statusu bloks

a) maksājumu pakalpojumu sniedzēja integrācija;
b) SSO vai domēna atpazīšanas integrācija;
c) POD ražotāja vai loģistikas partnera integrācija;
d) pasūtījumu statusu sinhronizācija;
e) paziņojumi par pasūtījuma gaitu.

### 7. ESG un atskaišu bloks

a) CO₂ aprēķina loģika pasūtījuma līmenī;
b) PDF atskaites;
c) CSV/XLSX eksporti;
d) pamatpārskati par pasūtījumiem un izmaksām.

### 8. Drošības, piekļuves, audita un atbilstības slānis

a) piekļuves tiesību un auditējamu notikumu žurnālu nodrošināšana;
b) datu aizsardzības un šifrēšanas mehānismi;
c) autortiesību, satura vai līdzvērtīgu atbilstības risku pārbaudes atbalsts;
d) incidentu un kļūdu uzskaites pamata slānis.

### 9. Testēšana, dokumentācija, apmācības, ražošanas palaišana un garantijas atbalsts

a) funkcionālā, integrāciju, veiktspējas un drošības testēšana;
b) lietotāja un administratora rokasgrāmatas;
c) Pasūtītāja komandas apmācības;
d) atbalsts ražošanas palaišanā;
e) garantijas atbalsts pēc nodošanas.

Programmatūras piegādes un integrācijas piedāvājuma summa kopā:
_______ EUR (bez PVN)

# PIELIKUMS Nr. 2 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## 1. Projekta mērķis un risinājuma apraksts. Projekta mērķis ir ieviest programmatūras risinājumu, kas ar mākslīgā intelekta un automatizācijas palīdzību samazina manuālo darbu SIA “The Perks” klientu apkalpošanas, dizaina sagatavošanas, pasūtījumu administrēšanas, personalizācijas, ražošanas plānošanas un datu pārvaldības procesos. Risinājumam jānodrošina vienota darba vide, kurā iespējams:

- konfigurēt personalizētus apģērbu un citu Merch produktu dizainus web pārlūkā;

- ģenerēt un pielāgot dizaina variantus ar mākslīgā intelekta palīdzību;

- nodrošināt virtuālu dizaina attēlojumu uz produkta un, ja paredzēts, uz modeļa vai lietotāja attēla;

- pārvaldīt produktu katalogu, darbinieku piekļuvi un uzņēmuma piešķirto atlīdzības budžetu;

- pieņemt un apstrādāt pasūtījumus pilnā e-komercijas plūsmā;

- kontrolēt satura drošību, autortiesību riskus un datu aizsardzību;

- aprēķināt pasūtījuma oglekļa pēdu un sagatavot atskaites.

- analizēt pasūtījumu, dizainu, izmēru un lietotāju izvēļu datus, lai atbalstītu pieprasījuma tendenču noteikšanu, izpildes prioritāšu pārskatīšanu un ražošanas plānošanas lēmumus.

Risinājuma tehniskajā realizācijā ir pieļaujama gatavu tehnoloģiju, API, licencētu servisu un līdzvērtīgu komponentu izmantošana, ja tiek nodrošināts šajā Tehniskajā specifikācijā prasītais rezultāts.

## 2. Sagaidāmās sistēmas komponentes

### 2.1. Platformas un piekļuves slānis. Daudzlietotāju risinājums ar lietotāju pārvaldību, lomu modeli, auditējamiem žurnāliem un piekļuvi pārlūkā.

### 2.2. 3D konfiguratora un virtuālās pielaikošanas slānis. Sistēmai jānodrošina 3D apģērbu un produktu konfigurēšana pārlūkā, reāllaika priekšskatījums un virtuālās pielaikošanas funkcionalitāte.

### 2.3. Dizaina palīgrīku un MI ģenerēšanas slānis. Sistēmai jānodrošina teksta, attēlu un dizaina variantu ģenerēšana, pielāgošana drukai, krāsu, novietojuma un kvalitātes pārbaudes.

### 2.4. Profilēšanas un ieteikumu slānis. Sistēmai jānodrošina stilistiskā personalizācija un ieteikumu loģika, balstoties uz lietotāja datiem un uzvedību.

### 2.5. Produktu kataloga, pasūtījumu un integrāciju slānis. Sistēmai jānodrošina produktu katalogs, grozs, checkout, maksājumi, pasūtījumu plūsma un integrācijas ar ražošanu un loģistiku.

### 2.6. ESG un atskaišu slānis. Sistēmai jānodrošina CO₂ aprēķins, PDF atskaites un datu eksports.

### 2.7. Drošības un atbilstības slānis. Sistēmai jānodrošina piekļuves kontrole, auditējamība, datu aizsardzība, autortiesību un aizliegtā satura pārbaudes atbalsts, kā arī incidentu izsekojamība.

## 3. Funkcionālās prasības

### 3.1. Lietotāji un piekļuves tiesības

Sistēmā jābūt vismaz šādām lomām:

- The Perks administrators;

- klienta administrators/HR lietotājs;

- darbinieks.

Jānodrošina:

- pieslēgšanās ar e-pastu un paroli vai līdzvērtīgu drošu mehānismu;

- lomu balstīta piekļuve;

- auditējami galveno darbību žurnāli;

- iespēja izmantot domēna atpazīšanu un, ja nepieciešams, SSO integrāciju.

### 3.2. Produktu katalogs un uzņēmuma konfigurācija

Sistēmai jānodrošina produktu katalogs, kurā pieejami vismaz šādi apģērbu modeļi:

- T-krekls;

- T-krekls ar garām rokām;

- bezroku T-krekls;

- džemperis;

- džemperis ar kapuci;

- džemperis ar kapuci un rāvējslēdzēju;

- bikses.

Visiem šiem modeļiem jābūt pieejamiem gan testa, gan produkcijas vidē.

Jānodrošina iespēja uzņēmuma līmenī:

- ieslēgt vai izslēgt konkrētus produktus;

- noteikt pieejamos dizaina vai krāsu ierobežojumus;

- uzturēt uzņēmuma vizuālās identitātes elementus, kas izmantojami konfiguratorā.

### 3.3. Darbinieku pārvaldība un budžeta mehānisms

Sistēmai jānodrošina:

- darbinieku saraksta uzturēšana;

- darbinieku importa iespēja vismaz ar CSV failu;

- darbinieku aktivizēšana un deaktivizēšana;

- uzņēmuma piešķirtā budžeta vai punktu atlikuma uzturēšana katram darbiniekam;

- iespēja uzņēmuma administratoram piešķirt, koriģēt vai atcelt budžetu / punktus;

- darbiniekam redzams pieejamais atlikums.

### 3.4. 3D konfigurators un virtuālā pielaikošana

Konfiguratoram jānodrošina:

- 3D apģērba vai produkta modelis ar pielāgojamām drukas zonām;

- iespēja mainīt krāsas, grafiskos elementus un tekstu;

- reāllaika priekšskatījums 3D skatā;

- dizaina attēlojums uz produkta bez spraudņiem modernās pārlūkprogrammās.

Virtuālajai pielaikošanai jānodrošina:

- dizaina attēlojums uz mākslīgi ģenerēta modeļa;

- iespēja attēlot dizainu uz lietotāja augšupielādēta foto, ja saņemta piekrišana;

- iespēja izmantot specializētu trešās puses VTO risinājumu.

Sistēmai jāspēj sagatavot arī īsformāta produkta animāciju vai video 8–16 sekunžu garumā.

### 3.5. Dizaina palīgrīki ar mākslīgo intelektu

Sistēmai jānodrošina:

- iespēja no īsa teksta apraksta ģenerēt vairākus dizaina variantus;

- vismaz 3–5 dizaina varianti vienam pieprasījumam;

- priekšskatījuma laiks vienai variācijai līdz aptuveni 10 sekundēm;

- augšupielādēta attēla vai zīmējuma pielāgošana drukai;

- DPI pārbaude;

- brīdinājums par zemu kvalitāti;

- automātiska pielāgošana drukas zonai.

Jānodrošina arī:

- krāsu paletes ģenerators;

- kontrasta pārbaude;

- automātiska dizaina novietojuma pielāgošana;

- zīmola drošības noteikumu ievērošana.

Risinājumam jābūt veidojamam vendor-neitrāli, lai mākslīgā intelekta pakalpojumu sniedzēju varētu aizvietot ar līdzvērtīgu risinājumu.

### 3.6. Profilēšanas modulis

Sistēmai jāspēj dažu sekunžu laikā piedāvāt lietotājam 3–5 piemērotus dizaina virzienus, balstoties uz:

- klienta HR datiem;

- iepriekšējiem pasūtījumiem;

- lietotāja paša norādītajām preferencēm;

- publiskiem sociālo tīklu datiem tikai tad, ja saņemta skaidra piekrišana un tas ir tehniski un juridiski pamatoti.

Modulim jāspēj:

- izveidot lietotāja stilistisko profilu;

- piedāvāt stilistiski atšķirīgus, bet atbilstošus dizaina virzienus;

- ļaut lietotājam šos virzienus pielāgot un kombinēt.

### 3.7. Ieteikumu dzinējs

Sistēmai jāspēj, balstoties uz lietotāja profilu un uzvedību, piedāvāt:

- produktu komplektus;

- alternatīvus modeļus, ja izvēlētais nav pieejams;

- ieteicamo izmēru, ja pieejami attiecīgie dati.

Sistēmai jāuzkrāj lietotāju uzvedības dati, piemēram:

- klikšķi;

- saglabātie dizaini;

- pasūtījumi;

- atgriešanas gadījumi.

Ieteikumu kvalitātei laika gaitā jāuzlabojas.

### 3.8. Logo, autortiesību un satura drošības kontrole

Sistēmai jānodrošina:

- augšupielādēto logo vai citu vizuālo elementu salīdzināšana ar zināmu zīmolu vai jutīgu simbolu bibliotēku;

- neautorizētu vai aizliegtu elementu bloķēšana vai nodošana manuālai pārbaudei;

- auditējami ieraksti par bloķētajiem dizainiem un pieņemtajiem lēmumiem.

### 3.9. Oglekļa pēdas kalkulators

Sistēmai jāspēj katram pasūtījumam aprēķināt aptuveno CO₂ apjomu, balstoties uz:

- produkta tipu;

- materiālu;

- ražošanas vietu;

- piegādes scenāriju.

Jānodrošina:

- PDF atskaite klienta ilgtspējas vajadzībām;

- datu eksports CSV vai XLSX formātā.

### 3.10. E-komercijas funkcionalitāte

Sistēmai jānodrošina:

- preču katalogs;

- grozs;

- checkout;

- norēķini ar kartēm;

- Apple Pay un Google Pay, ja to atbalsta maksājumu pakalpojumu sniedzējs;

- PVN un EUR aprēķins;

- pasūtījumu statusi;

- atcelšana, atgriešana un maiņa;

- e-pasta paziņojumi par pasūtījuma gaitu;

- mobilajām ierīcēm pielāgota versija.

Jānodrošina arī:

- produkta cenas attēlošana uzņēmuma piešķirtajā budžetā / punktos un eiro;

- iespēja checkout laikā izmantot piešķirto budžetu / punktus;

- ja piešķirtais atlikums nav pietiekams, iespēja piemaksāt starpību ar karti.

Gan testa, gan produkcijas vidē jābūt iespējai imitēt gala lietotāju pasūtījumus ar test produktiem.

### 3.11. Integrācijas. Jānodrošina integrācija ar:

- vismaz vienu maksājumu pakalpojumu sniedzēju;

- domēna atpazīšanas vai SSO mehānismu;

- POD ražotāju vai loģistikas partneri, izmantojot REST vai Webhook API;

- pasūtījumu statusu apmaiņu starp sistēmām.

3.12. Iekšējo procesu analītikas un plānošanas atbalsts. Sistēmai jānodrošina mākslīgā intelekta vai datu analītikas balstīts atbalsts SIA “The Perks” iekšējiem lēmumiem, izmantojot pasūtījumu, dizainu, izmēru, termiņu un lietotāju izvēļu datus. Jānodrošina:

- pieprasījuma tendenču pārskati par populārākajiem dizainiem, izmēriem, produktu tipiem vai citiem būtiskiem parametriem;

- iespēja identificēt atkārtotus pieprasījuma modeļus, sezonālas vai klientu grupu atšķirības;

- pārskati vai ieteikumi, kas atbalsta izpildes prioritāšu noteikšanu un ražošanas noslodzes plānošanu;

- vienotā sistēmā pieejami dati par pasūtījumiem, dizainiem un izpildes gaitu turpmākai pārskatīšanai un lēmumu pieņemšanai.

## 4. Nefunkcionālās prasības

### 4.1. Veiktspēja

Risinājumam jābūt praktiski izmantojamam ikdienas darbā. Kā mērķrādītāji jāparedz:

- 3D konfiguratora darbība līdz aptuveni 55 kadriem sekundē tipiskos lietošanas apstākļos;

- sākotnējā ielāde līdz aptuveni 3 sekundēm;

- atkārtota ielāde līdz aptuveni 1,5 sekundēm;

- dizaina izmaiņu atjaunošana 3D skatā līdz aptuveni 0,5 sekundēm;

- AI dizaina variācijas priekšskatījums līdz aptuveni 10 sekundēm;

- vektorizācijas vai kvalitātes pārbaude līdz aptuveni 5 sekundēm.

### 4.2. Mērogojamība

Arhitektūrai jāļauj paplašināt sistēmu, pievienot lietotājus, produktus, uzņēmumus un integrācijas bez pilnīgas pārbūves.

### 4.3. Uzturamība

Tehnoloģiju izvēlei jābūt tādai, lai Pasūtītājs nebūtu nepamatoti piesaistīts vienam individuāli izstrādātam komponentam, ja to var aizstāt ar tirgū pieejamu līdzvērtīgu risinājumu.

### 4.4. Drošība un datu aizsardzība

Jānodrošina:

- atbilstība GDPR;

- datu apstrādes līgums un apakšapstrādātāju saraksts;

- incidentu pārvaldības process;

- ziņošana 72 stundu laikā nopietnu incidentu gadījumos;

- datu šifrēšana pārsūtē un glabāšanā;

- piekļuves kontrole un auditējami piekļuves žurnāli;

- princips, ka klientu dati netiek izmantoti MI modeļu apmācībai bez rakstiskas piekrišanas.

### 4.5. Arhitektūra un uzturēšana

Jānodrošina:

- mākoņrisinājuma darbība;

- testa un produkcijas vide;

- CI/CD plūsma ar rollback iespēju;

- monitorings un incidentu vadības kārtība;

- skaidri noteiktas atbildības robežas starp piegādātāju un SIA “The Perks”.

## 5. Testēšana, dokumentācija un apmācības

Jānodrošina:

- funkcionālā testēšana;

- integrāciju testēšana;

- veiktspējas pārbaudes;

- drošības pārbaudes pamata līmenī;

- lietotāja rokasgrāmata;

- administratora rokasgrāmata;

- Pasūtītāja komandas apmācības;

- atbalsts sistēmas palaišanai ražošanas vidē;

- garantijas atbalsts pēc nodošanas.

## 6. Mērķa rādītāji

Risinājumam kā indikatīvi mērķi jāatbalsta:

- būtisks manuālā darba samazinājums dizaina sagatavošanā un pasūtījumu apstrādē;

- ātrāks laiks no dizaina idejas līdz pasūtījumam;

- lielāks personalizētu pasūtījumu apjoms bez proporcionāla administratīvā darba pieauguma;

- labāka klientu un darbinieku pašapkalpošanās;

- pārskatāma pasūtījumu, dizainu, izmaksu un ESG datu vide;

- uzlabota ražošanas un piegādes plānojamība;

- drošāka un aud itējama darba vide.

- uzlabota pieprasījuma, izpildes un ražošanas plānošanas pārskatāmība, balstoties uz vienotā sistēmā pieejamiem datiem un AI atbalstītiem pārskatiem.