7.pielikums

“Optisko šķiedru metināšana uzmavās un telekomunikāciju skapjos – 2.daļa”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-35-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRASĪBAS

| Darbs | Kopējais daudzums |
| --- | --- |
| Karostā, Liepājā : |  |
| BPEO-S0 uzmavas uzstādīšana | 7 |
| Telekomunikāciju skapju instalācija | 3 |
| Optisko šķiedru metinājumi KOPĀ | 384 |
| Sarmas iela, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov. |  |
| BPEO-S0 uzmavas uzstādīšana | 2 |
| OSC-12 uzmavas uzstādīšana | 2 |
| Telekomunikāciju skapju instalācija | 1 |
| Optisko šķiedru metinājumi KOPĀ | 92 |
| Tehnikas prasības | Izpildītājs nodrošina visus darba veikšanai vajadzīgos rīkus un iekārtas, palīgmateriālus. |
| Darbinieku skaits | 3-4 darbinieki * *Pēc nepieciešamības nepieciešams piesaistīt vēl papildus darbiniekus, lai nodrošinātu darba izpildi norādītajā termiņā. Termiņš netiks pagarināts vai pārskatīts. |
| Darba izpildes termiņš | 2 nedēļas no līguma slēgšanas brīža |