4. Pielikums

Iepirkumu komisijas lēmumam Nr. VMKC_Iep-16B

"Biznesa loģikas izstrāde (B daļa)"

LĪGUMA PROJEKTS

SIA PC Consulting līguma uzskaites Nr. ____________

LĪGUMS

par

Līgumdarba "Biznesa loģikas izstrāde (B daļa)" izpildi

Rīgā, 2026. gada ___. _______________

SIA PC Consulting, reģ. Nr. 40203154418, juridiskā adrese: Svēteļu iela 2, Stūnīši, Olaines pagasts, LV2127, tās valdes locekļa Ģirta Aleksāna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”), no vienas puses,

un __________________________________________, vienotais reģistrācijas numurs ________________, adrese: __________________________, tās __________________ personā (turpmāk tekstā – „UZŅĒMĒJS”), no otras puses,

(turpmāk tekstā saukti kopā – „Līdzēji” vai katrs atseviķi – „Līdzējs”),

ņemot vērā, ka:

- SIA "PC Consulting" īsteno Pētījuma projektu "Videi draudzīgas elektroauto uzlādes ekosistēmas prototipa izstrāde, integrējot atjaunojamos energoresursus un elektrotīkla balansēšanu";

- Iepirkums tiek veikts sadarbībā ar SIA "VTKC" projekta "Viedo materiālu kompetences centrs" ietvaros. Projekta Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004;

- UZŅĒMĒJS ir atzīts par iepirkuma procedūras Nr. VMKC_Iep-16B uzvarētāju;

- Šis iepirkums ir B daļa no kopējā projekta realizācijas plāna, kas ietvers trīs atsevišķas darbu paketes (A, B, C);

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – "Līgums"), par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt līgumdarba "Biznesa loģikas izstrāde (B daļa)" (turpmāk tekstā – "Pakalpojums") izpildi, kas ietver Enerģijas datu ieguves un tirgus informācijas moduļa (M3) un Auto uzlādes vadības moduļa (M5) izstrādi. Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu uzdevumi norādīti šī Līguma Pielikumā Nr.1 – Iepirkuma Tehniskā specifikācija.

1.2. Gadījumā, ja šā Līguma nosacījumi nonāk pretrunā ar Līguma Pielikumā pievienoto iepirkuma nolikumu, spēkā ir iepirkuma Nolikumā norādītie noteikumi.

1.3. UZŅĒMĒJS apzinās, ka šis Pakalpojums ir daļa no plašāka projekta, kur citi moduļi tiek izstrādāti paralēli citu iepirkumu ietvaros. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt saderību un sadarbību ar pārējo pakešu izpildītājiem atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

2. PAKALPOJUMA IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ

2.1. UZŅĒMĒJS uzsāk Pakalpojuma izpildi nākamajā darba dienā pēc šī Līguma abpusējās parakstīšanas dienas.

2.2. UZŅĒMĒJS veic un nodod Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā.

2.3. UZŅĒMĒJAM ir tiesības izstrādāt un nodot 2. pielikumā minētās Pakalpojuma sadaļas PASŪTĪTĀJAM pirms 2. pielikumā minētajiem termiņiem.

2.4. UZŅĒMĒJS veic un nodod Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, bet nevēlāk, kā līdz 2026. gada 20. oktobrim.

2.5. UZŅĒMĒJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM piekļuvi pirmkodam no Līguma noslēgšanas brīža, izmantojot PASŪTĪTĀJA norādīto versiju kontroles repozitoriju.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Kopējā samaksa par Pakalpojumu tiek noteikta EUR ________________ (vārdiem: ________________ eiro 00 centi) (turpmāk tekstā – „Līguma summa”), kā arī pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas sastāda EUR ________________, kopā EUR ________________.

3.2. Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteiktos darbu apjomus. Līguma summa ietver materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojuma veikšanu.

3.3. Līguma summa nepārsniedz prognozējamo iepirkuma cenu 88 000 EUR bez PVN.

4. MAKSĀJUMI

4.1. PASŪTĪTĀJS Līguma summas apmaksu veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto UZŅĒMĒJA bankas kontu pa daļām atbilstoši faktiski paveiktajam darba apjomam un sasniegto atskaites punktu (milestones) grafiku:

1. maksājums – 20% no Līguma summas pēc 1. atskaites punkta sasniegšanas;

2. maksājums – 30% no Līguma summas pēc 2. atskaites punkta sasniegšanas;

3. maksājums – 30% no Līguma summas pēc 3. atskaites punkta sasniegšanas;

4. maksājums – 20% no Līguma summas pēc galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.2. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar UZŅĒMĒJU pēc darbu pieņemšanas un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.

4.3. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikts Pakalpojums netiek pieņemts un apmaksāts. Darbi var tikt pieņemti pa daļām.

4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

4.5. Pirms katra maksājuma veikšanas PASŪTĪTĀJS pārbauda UZŅĒMĒJA PVN reģistrācijas numura derīgumu. Ja numurs nav derīgs, maksājums tiek apturēts līdz situācijas noskaidrošanai.

5. PAKALPOJUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

5.1. UZŅĒMĒJS nodrošina veiktā Pakalpojuma labu kvalitāti un atbilstību Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.

5.2. UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darba spēku šī Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajos apjomos.

5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs Pakalpojuma izpildes laikā jebkurā brīdī pieprasīt no UZŅĒMĒJA mutisku vai rakstisku informāciju par atsevišķu uzdevumu izpildes gaitu.

5.4. UZŅĒMĒJS veic pakalpojumu savās telpās.

5.5. UZŅĒMĒJS par galvenā personāla izmaiņām informē PASŪTĪTĀJU vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš un nodrošina līdzvērtīgu kvalifikāciju aizstājējam.

5.6. UZŅĒMĒJS nodrošina pirmkoda pieejamību PASŪTĪTĀJA norādītajā Git repozitorijā vai zip faila formātā ik nedēļu no līguma noslēgšanas brīža.

6. PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Pakalpojuma nodošana:

6.1.1. UZŅĒMĒJS iesniedz Pakalpojuma nodevumus līdz Līguma 2. pielikumā noteiktajiem termiņiem.

6.1.2. Pakalpojuma nodevumi tiek noteikti atbilstoši šā Līguma 1. Pielikuma noteikumiem.

6.1.3. UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM Pakalpojumu pa posmiem, 1 (vienā) elektroniskā kopijas eksemplārā elektroniskā datu nesējā (ar ārējo cieto disku un/vai USB atmiņas karti), atbilstoši šī Līguma 1. pielikuma prasībām.

6.1.4. Kopā ar Pakalpojumu, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas-nodošanas aktu par periodā veikto Pakalpojuma apjomu un rēķinu.

6.2. Pēc Pakalpojuma attiecīgā posma nodevumu saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā pārbauda Pakalpojuma darbu kvalitāti un paraksta darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma vai to posmu izpildes pieņemšanas, ja veiktais Pakalpojums nav kvalitatīvs, neatbilst Līguma noteikumiem vai nav pilnībā pabeigts.

6.4. Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, ja ir abpusēji parakstīts Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts.

6.5. PASŪTĪTĀJA konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu akta sastādīšanas dienas.

7. GARANTIJA

7.1. UZŅĒMĒJS garantē Pakalpojuma labu kvalitāti, atbilstību Līgumam un tehniskajai specifikācijai.

7.2. UZŅĒMĒJS garantē Pakalpojuma termiņu laicīgu izpildi un apzinās, ka laicīga termiņu neizpilde var kavēt un apdraudēt PASŪTĪTĀJA uzņemtās saistības Projekta Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 ietvaros un radīt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus.

7.3. UZŅĒMĒJS nodrošina kļūdu labošanas garantiju 160 (simts sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantijas periodā konstatētās kļūdas UZŅĒMĒJS novērš bez papildu samaksas 5 (piecu) darba dienu laikā no kļūdas paziņošanas.

7.4. Neatkarīgās testēšanas perioda laikā (C pakete, orientējoši 2026. gada oktobris–novembris) UZŅĒMĒJS nodrošina nepieciešamos labojumus 5 (piecu) darba dienu laikā no defekta paziņošanas, bez papildu samaksas.

8. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠUMTIESĪBAS

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz Pakalpojumu, visiem izmantotajiem materiāliem un ar Pakalpojumu saistīto dokumentāciju.

8.2. Visas mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder PASŪTĪTĀJAM.

8.3. UZŅĒMĒJAM ir tiesības publicēt pētījuma rezultātus tikai ar nosacījumu, ka publicējamais materiāls iepriekš tiek rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.

8.4. Zinātniskajās publikācijās obligāti iekļaujama atsauce: "This paper has been published within the research project [...] Project number: 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004".

9. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

9.1. Ja UZŅĒMĒJS neievēro šajā Līgumā noteiktos Pakalpojuma izpildes termiņus, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

9.2. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt 9.1. punktā aprēķināto līgumsodu.

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no saistību izpildes un zaudējumu kompensēšanas. Zaudējumi šī Līguma izpratnē ir arī PASŪTĪTĀJA nesaņemtie ienākumi Projekta Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 granta veidā.

9.4. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības normu ievērošanu.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par saistību neizpildi nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā.

10.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju vai piegādātāju saistību neizpilde.

10.3. Attiecīgajam Līdzējam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā jāpaziņo otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļiem.

10.4. Ja nepārvaramu apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.

11. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

11.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts no abām pusēm, un ir spēkā līdz saistību izpildei.

11.2. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

11.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: UZŅĒMĒJS nav novērsis trūkumus noteiktajā termiņā; UZŅĒMĒJS nepilda citas Līgumā noteiktās saistības 30 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma; tiek konstatēts Nolikuma pārkāpums; uzsākta UZŅĒMĒJA likvidācija vai maksātnespēja.

11.4. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja PASŪTĪTĀJA maksājuma nokavējums sasniedz 30 kalendārās dienas.

12. KONFIDENCIALITĀTE

12.1. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums un tā izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, summu un Līdzējus.

12.2. Ierobežojumi neattiecas uz likumā noteikto informācijas publiskošanu.

13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Līdzēji apliecina pilnvaras slēgt šo Līgumu.

13.2. Izmaiņas Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem.

13.3. Neregulēti jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

13.4. Strīdus risina vienojoties vai tiesā Latvijas Republikā.

13.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi.

14. KONTAKTPERSONAS UN KOMUNIKĀCIJA

14.1. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses: _________________________

14.2. Kontaktpersona no UZŅĒMĒJA puses: _________________________

14.3. Paziņojumi tiek nosūtīti personīgi, ar kurjerpastu, e-pastu vai ierakstītu vēstuli.

15. LĪGUMA PIELIKUMI

15.1. PIELIKUMS Nr. 1 – Pakalpojuma darba uzdevums (Tehniskā specifikācija)

15.2. PIELIKUMS Nr. 2 – Pakalpojuma darba tāme

15.3. PIELIKUMS Nr. 3 – Iepirkuma Nr. VMKC_Iep-16B Nolikums

PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

SIA "PC Consulting"

Reģ. Nr. 40203154418

Svēteļu iela 2, Stūnīši, Olaines pag.

UZŅĒMĒJS:

__________________________________________

Reģ. Nr. ________________________________

Adrese: __________________________________

PUŠU PARAKSTI

_________________________                    _________________________

PASŪTĪTĀJS                                           UZŅĒMĒJS