Pielikums Nr.3
pie LĪGUMA Nr._____________

BŪVLAUKUMA BŪVDARBU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

(atsevišķu Būvdarbu veicējiem)

- NOTEIKUMU DARBĪBAS SFĒRA

  - Būvobjekta Būvdarba kartības noteikumi (turpmāk tekstā - NOTEIKUMI) ir spēkā visos SIA “OŠUKALNS” (turpmāk tekstā - Galvenais Būvdarbu veicējs) būvobjektos, un tie ir obligāti atsevišķu Būvdarbu veicēja (piem., Būvuzņēmēju jeb apakšuzņēmēju) darbiniekiem t.sk. objektā nodarbinātām pašnodarbinātām personām, apmeklētājiem, klientiem un apsardzes darbiniekiem (turpmāk tekstā – Atsevišķu Būvdarbu veicējs).

  - Šie NOTEIKUMI nosaka Atsevišķu Būvdarbu veicēja tiesības un pienākumus Būvdarba aizsardzībā, vides aizsardzībā, organizējot, veicot un kontrolējot Būvdarbus.

  - Bez šiem NOTEIKUMIEM attiecības starp Atsevišķu Būvdarbu veicēju regulē Būvniecības līgums, citi Atsevišķu Būvdarbu veicēja līguma Pielikumi, būvnormatīvi un saistošie ārējie normatīvie akti.

  - Izlemjot jautājumus, kurus neregulē augstāk minētie akti, Atsevišķu Būvdarbu veicējs vadās pēc spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas jāpiemēro attiecīgajā gadījumā.

  - NOTEIKUMOS noteikta kārtība, kādā tiek kontrolēta personu un transporta līdzekļu kustība, šķērsojot Būvobjekta robežu, personu atrašanās būvobjekta teritorijā, kā arī kravu pārvietošana un glabāšana būvobjektā.

- NOFORMĒJAMĀ DOKUMENTĀCIJA BŪVOBJEKTĀ

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam pirms Būvdarbu uzsākšanas būvobjektā jāiesniedz atbildīgajai Galvenā Būvdarbu veicēja personai Būvdarba devēja apstiprināts būvobjektā nodarbināto saraksts, rīkojums par pienākumu un atbildības sadalījumu.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs nodrošina, lai būvobjektā atrastos nodarbināto saraksts, kuru glabā būvobjektā līdz Būvdarbu pabeigšanai.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs iesniedz ar Būvdarba devēja parakstu un zīmogu apstiprinātu būvobjektā nodarbināto sarakstu, norādot šādu informāciju:

    - Nodarbinātā vārds uzvārds;

    - Personas kods vai Būvdarba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātiem ārzemniekiem;

    - Būvdarba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

    - Atsevišķu Būvdarbu veicēja nosaukums.

  - Nodarbinātie būvobjektā tiek ielaisti tikai uzrādot nodarbinātā apliecību, kas ietver:

    - Nodarbinātā vārdu un uzvārdu;

    - Personas kodu vai Būvdarba atļaujas numuru Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem;

    - Būvdarba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru;

    - Atsevišķu Būvdarbu veicēja nosaukumu;

    - Nodarbinātā fotogrāfiju;

    - Atsevišķu Būvdarbu veicēja zīmogu.

  - Atrodoties būvobjektā teritorijā, nodarbinātiem ir pienākums glabāt nodarbinātā apliecību viegli un ātri pieejamā vietā un nepieciešamības gadījumā uzrādīt apliecību Pasūtītāja, Galvenā Būvdarbu veicēja vai kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem.

  - Iebraukt būvobjekta teritorijā un novietot automašīnas būvobjekta stāvvietā atļauts tikai ar Galvenā Būvdarbu veicēja atbildīgā Būvdarbu vadītāja atļauju – jāiesniedz Atsevišķu Būvdarbu veicēja apstiprināts autotransporta saraksts.

  - Ja būvobjekta teritorijā nepieciešams iekļūt citām personām, Galvenais Būvdarbu veicējs šīm personām izsniedz apmeklētāja apliecību.

- BŪVDARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs, savu izpildāmo Būvdarbu robežās, pats ir pilnībā atbildīgs par Būvdarba aizsardzības jomā saistošo ārējo normatīvo aktu un NOTEIKUMOS noteikto prasību izpildi.

  - Nodarbinātie jānodrošina ar informāciju un rakstiskām instrukcijām par Būvdarba aprīkojumu, kas ietver Būvdarba aizsardzības prasības, Būvdarba aprīkojuma lietošanas noteikumus, iespējamo ārkārtas un avārijas situāciju aprakstu un rīcību šādās situācijās, ievērojot ražotāja instrukcijas un tehnisko dokumentāciju.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicēja pienākums ir nodrošināt, lai Būvdarbam būvobjektā tiktu norīkoti nodarbinātie ar atbilstošu kvalifikāciju, kuriem veikta apmācība normatīvajos aktos noteiktajā kartībā, kuri iepazīstināti ar iespējamiem riskiem to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar attiecīgā Būvdarba veikšanu vai Būvdarba aprīkojuma lietošanu. Personāls jāapgādā ar Būvdarba raksturam atbilstošu Būvdarba apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL).

  - Būvdarba veicēji jānodrošina ar sertificētu un pārbaudītu Būvdarba aprīkojumu un uz Būvdarba vietām jāierīko droši pārvietošanas ceļi. Būvdarba aprīkojuma, tehnisko līdzekļu un aizsarglīdzekļu lietošanā jāievēro ugunsdrošības, elektrodrošības un ražotāja noteiktās drošības prasības.

  - Būvobjektā nodarbinātajiem jālieto speciāls aizsargkostīms vai garās bikses un virsjaka (ar Būvdarbu veicēja nosaukumu). Vasaras laikā var izmantot T-kreklu un aizsargvesti. Galvā jābūt aizsargķiverei. Jālieto aizsargapavi ar neslīdošu un necaurduramu zoli.

  - Nepieciešamības gadījumā vai, ja trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, jālieto austiņas vai ausu ieliktņi.

  - Veicot Būvdarbus, kuru laikā, rodas putekļi, kā arī izmantojot ķīmiskas vielas (saskaņā ar drošības datu lapās noteiktajām prasībām), jāizmanto respiratori un aizsargbrilles.

  - Strādājot ar atklātu uguni, jābūt Atsevišķu Būvdarbu veicēja noformētam norīkojumam – ugunsbīstamā Būvdarba veikšanai.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam bīstamo Būvdarbu veikšana (Būvdarbu veikšana, kas rada paaugstinātu risku darbinieku drošībai un veselībai) jāsaskaņo ar Galvenā Būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītāju un Būvdarba aizsardzības koordinatoru. Konkrētos bīstamos Būvdarbus atļauts veikt tikai tad, kad Galvenā Būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs ar savu parakstu ir apstiprinājis konkrēto bīstamo Būvdarbu veikšanas norīkojumu – atļauju.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam, strādājot zemes būvēs (piemēram, būvbedrēs, tranšejās, akās, tuneļos, pazemē), jāizmanto piemēroti balsti, jānostiprina malas, sienas vai nogāzes.

  - Būvdarba vietās, kur riski nevar tikt novērsti vai pienācīgi mazināti, lietojot kolektīvos aizsarglīdzekļus, jālieto atbilstoši IAL, piemēram, drošības sistēmas kombinācija ar citiem aprīkojuma elementiem kritiena novēršanai vai apturēšanai, kā arī darbinieki jānodrošina ar aizsargķiveri, ko iespējams fiksēt pie galvas, un aizsargapaviem ar neslīdošu un necaurduramu zoli.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam bīstamās zonas būvobjektā jāapzīmē ar signālkrāsojumu, Būvdarba zona zem Būvdarba vietas augstumā jānorobežo, bet uz bīstamo zonu ārējām robežām jāizvieto norādes, brīdinošie uzraksti un drošības zīmes.

  - Aizliegts izmantot tehniku un elektroiekārtas, kas nav Būvdarba kārtībā un kas ir bojātas. Tehnika un elektroiekārtas jālieto saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādītajām prasībām.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicēja amatpersonai, kura nozīmēta par atbildīgo Būvdarba aizsardzībā, ne retāk kā reizi nedēļā, jāveic būvobjektā vispārēja Būvdarba aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude. Pārbaudes gaitā jāpārbauda vispārējā kārtība, kā arī Būvdarba vietu atbilstība Būvdarba aizsardzības prasībām būvobjektā, atbilstoši veicamajiem Būvdarbiem (ierīces, kas novērš darbinieku krišanu, sastatnes, pārvietošanās ceļi, evakuācijas izejas, apgaismojumu, kravas celšanas iekārtas, augsnes nogrūšanas riska iespējas u.t.t.). Atsevišķu Būvdarba veicēja par Būvdarba aizsardzību atbildīgā amatpersona iepazīstina Būvdarbu vadītāju, Galvenā Būvdarbu veicēja atbildīgo Būvdarbu vadītāju un Būvdarba aizsardzības koordinatoru ar pārbaudes rezultātiem.

  - Visām personām, kuras uzturas Galvenā Būvdarbu veicēja būvobjektā, ir pienākums:

    - Rūpēties par savu drošību un veselību. Atrodoties būvobjektā, lietot aizsargķiveri u.c. Būvdarba vides riska novērtējumā noteiktos aizsarglīdzekļus un rīcībā nodotos IAL.

    - Neatrasties ierobežotas pieejamības zonās, zem paceltas kravas, zem iekārtām un paceltiem smagumiem, aiz aizsargnorobežojumiem vai barjerām, kas norobežo bīstamo zonu, vai vietās, kuras ir apzīmētas ar brīdinājuma zīmēm, brīdinošiem vai informatīva rakstura uzrakstiem, kas nepārprotami norāda par aizliegumu atrasties konkrētā vietā.

    - Nekavējoties ziņot tiešajam Būvdarba vadītājam vai Būvdarba aizsardzības koordinatoram par nelaimes gadījumu darbā, kā arī jebkuriem Būvdarba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto, apmeklētāju un citu personu drošībai un veselībai. Atsevišķu Būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs par jebkuru nelaimes gadījumu darbā informē Galvenā Būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītāju.

  - Aizliegts smēķēt uz sastatnēm un citās Būvdarba zonās, sadzīves zonā un būvniecības moduļos. Smēķēt atļauts tikai tam speciāli ierīkotās un norādītās vietās. Smēķēt ārpus šīm vietām, pārvietojoties par būvobjekta teritoriju, kā arī rīkoties ar atklātu uguni bez saskaņošanas ar Galveno Būvdarbu veicēju, aizliegts.

  - darbiniekam sliktas pašsajūtas gadījumā Būvdarbu veikt aizliegts (īpaši Būvdarbi augstumā, Būvdarbi ar elektroinstrumentiem un iekārtām).

  - darbiniekam aizliegts lietot mobilo telefonu, veicot bīstamos Būvdarbus vai Būvdarbus, kas prasa īpašu uzmanību un var izraisīt negadījumu, kas apdraud paša vai citas personas drošību.

- GALVENĀ BŪVDARBU VEICĒJA UZRAUDZĪBA

  - Galvenais Būvdarbu veicējs nodrošina, lai būvobjekta teritorijā iekļūtu tikai nodarbinātie, kas norādīti šo noteikumu 2.3 punktā minētājā sarakstā un kam ir nodarbinātā apliecība, kā arī citas personas ar apmeklētāja apliecību.

  - Galvenais Būvdarbu veicējs ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt, kā tiek ievietoti Būvdarba aizsardzības noteikumi Atsevišķu Būvdarbu veicēju Būvdarbu veikšanas vietā.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam ir pienākums uzrādīt Galvenajam Būvdarbu veicējam dokumentus par objektā nodarbināto apmācību Būvdarba aizsardzības jautājumos, uzņēmuma Būvdarba aizsardzības instrukcijas un instruēto darbinieku reģistrācijas žurnālus.

  - Visā Būvdarbu izpildes laikā Atsevišķu Būvdarbu veicējam ir jānodrošina viss, ko savu pilnvaru ietvaros, veicot tam uzticētos pienākumus, pieprasa Būvdarba aizsardzības koordinators. Būvdarba aizsardzības koordinatoram ir tiesības dot saistošus, uz Būvdarba aizsardzību attiecināmus norādījumus, jebkurai personai, kas ir pastāvīgi nodarbināta būvobjektā vai atrodas tajā.

  - Galvenais Būvdarbu veicējs ir tiesīgs pārtraukt Atsevišķu Būvdarbu veicēju Būvdarbu, ja tiek konstatēti šo NOTEIKUMU vai ārējo normatīvo aktu pārkāpumi līdz brīdim, kamēr pārkāpumi netiek novērsti. Atsevišķu Būvdarbu veicējam kā apakšuzņēmējam nav tiesību prasīt termiņa pagarinājumu, atsaucoties uz iepriekš minēto pārkāpumu.

- BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN BŪVDARBA LAIKS

  - Būvdarba laiks būvobjektā tiek noteikts no plkst. 07:00 līdz 19:00. Tas var tikt mainīts saskaņā ar Galvenā Būvdarbu veicēja atbildīgā Būvdarbu vadītāja norādījumiem.

  - Ārpus noteiktā Būvdarba laika atrašanās būvobjekta teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Galvenā Būvdarbu veicēja atbildīgo Būvdarbu vadītāju ir aizliegta.

  - Organizējot Būvdarbus ārpus noteiktā Būvdarba laika, sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, Atsevišķu Būvdarbu veicēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs iesniedz Galvenajam Būvdarbu veicējam sarakstu, kurā norādīts:

    - Uzņēmuma nosaukums;

    - Darbinieku vārdi, uzvārdi un amati;

    - Plānoto Būvdarbu veidi, darbavieta un Būvdarbu veikšanas laiks;

    - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs un atbildīgā persona par Būvdarba aizsardzību.

  - Veicot Būvdarbus ārpus Būvdarba laika, Atsevišķu Būvdarbu veicēja pienākums ir nozīmēt atbildīgo personu par Būvdarbu izpildi, kuras pienākums ir nepārtraukta savu darbinieku rīcības kontrole būvobjektā. Šī persona ir atbildīga par jebkādu savu darbinieku rīcību būvobjektā un jebkurām darbinieku rīcības sekām.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs dienas sākumā sniedz informāciju būvobjektā nodarbinātajiem par viņu Būvdarba dienas ietvaros veicamajiem Būvdarba uzdevumiem un to veikšanas vietām.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs izsniedz nodarbinātajiem nepieciešamos IAL atbilstoši veicamajiem Būvdarbiem.

  - Būvobjekta jeb ražošanas sapulcēs būvobjektā piedalās Galvenā Būvdarbu veicēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs un visi būvobjekta Būvdarbu iesaistīto Atsevišķu Būvdarbu veicēju atbildīgie Būvdarbu vadītāji vai personas, kuras viņus aizvieto.

  - Ja būvobjektā tiek nodrošināta apsardze, Atsevišķu Būvdarbu veicēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par būvobjekta nodošanu apsardzei, neatkarīgi no tā, vai viņš ir pēdējais, kas atstāj būvobjektu. Būvobjekta nodošanas fakts tiek apspirināts ar attiecīgu ierakstu apsardzes rīcībā esošajā žurnālā.

  - Būvobjektā atļauts iebraukt tikai tiem tehniskajiem transporta līdzekļiem, kas paredzēti tehniska rakstura uzdevumu veikšanai, vai kuri piegādā celtniecības materiālus. Celtniecības materiālu glabāšana atļauta speciāli iekārtotā un norobežotā laukumā, ievērojot celtniecības materiālu ražotāja noteiktās drošības prasības

  - Darbinieka atrašanās Būvdarba vietā ārpus noteiktā Būvdarba laika nodarbinātajam nedod tiesības izmantot Būvdarba devēja mantu pēc saviem ieskatiem un neatbrīvo darbinieku no pienākuma un atbildības ievērot uzņēmuma Būvdarba kārtības noteikumus, ugunsdrošības vai Būvdarba aizsardzības prasības.

  - Lai novērstu zādzības, būvobjekta apsardze (ja tā tiek nodrošināta) savas kompetences ietvaros ir tiesīga kontrolēt un pārbaudīt visus objektā strādājošos, kā arī visus transportlīdzekļus, kas ierodas objektā, tur atrodas, vai izbrauc no objekta.

  - Aizliegts no būvobjekta iznest jebkādus darbarīkus, instrumentus, materiālus, iekārtas vai citas materiālās vērtības, kā arī aizliegts tās izmantot personīgajām vajadzībām.

  - Būvobjektā ir aizliegta alkohola, psihotropo vai narkotisko vielu vai citu apreibinošu vielu lietošana, kā arī ir aizliegts atrasties būvobjektā alkohola vai narkotisko u.c. apreibinošu vielu ietekmē.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējam saviem nodarbinātajiem jānodrošina piemērota atpūtas telpa, dzeramais ūdens, tualete, pirmās palīdzības aptieciņa un ugunsdzēsības aparāti būvobjektā, ja Atsevišķu Būvdarbu veicējs ar Galveno Būvdarbu veicēju par to nav vienojušies citā kārtībā.

- VIDES PĀRVALDĪBA, GALVENĀS VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

  - Vides pārvaldība nozīmē sistemātiskas rūpes par uzņēmuma ietekmes uz vidi samazināšanu. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu un avāriju risku.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs nekavējoties informē Galveno Būvdarbu veicēju vai attiecīgās institūcijas:

    - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;

    - avārijas vai tās draudu gadījumā.

- ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

  - Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

  - Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

    - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

    - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;

    - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

    - piesārņot un piegružot vidi.

  - Rīcība ar bīstamiem atkritumiem:

    - bīstamos atkritumus atdala no citu veidu atkritumiem;

    - bīstamos atkritumus uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

    - bīstamos atkritumus nogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās objektā;

    - ir aizliegts sajaukt dažādu kategoriju bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicēja pienākums ir radušos atkritumus savākt, šķirot un novietot attiecīgās atkritumu savākšanās vietās.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs organizē bīstamo atkritumu nodošanu licencētai bīstamo atkritumu savākšanas organizācijai.

- TRANSPORTLĪDZEKĻU IZMANTOŠANA

  - Darbos ar mehānismiem un izmantojot mehāniskos transporta līdzekļus, jāizmanto tikai atbilstošā tehniskā kārtībā esošus transporta līdzekļus / mehānismus, nepieļaujot naftas produktu (degvielas, eļļas) noplūdes, kā arī neatbilstošas izplūdes gāzu emisijas.

  - Ja tehnisku negadījumu dēļ noticis piesārņojums – izlijusi degviela, eļļa vai cita ķīmiska viela, tā jāapber ar smiltīm vai citu speciālu absorbentu un kopā ar piesārņoto augsnes virskārtu jāsavāc speciālā konteinerā vai tvertnē, kas pēc tam jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

  - Ja Būvdarbu izpildē paredzama nobraukšana no vispārējās lietošanas ceļiem, tam nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašnieku. Pavasara un rudens šķīdoņa laikā nepieļaut ceļa nomaļu un lauksaimniecības zemju izbraukāšanu.

  - Veicot Būvdarbus augošu koku tuvumā, veikt pasākumus, lai novērstu to stumbru un sakņu sistēmas bojāšanu (norobežot vai nožogot ar vairogiem).

  - Rīcība, naftas produktu (degviela/ eļļa) u.c. bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā:

    - Norobežot izplūdes laukumu un apturēt degvielas / eļļas / ķīmiskās vielas tālāko iespējamo noplūdi. Nodrošināt, lai izplūdusī degviela / eļļa / ķīmiskā viela nenoplūstu vietējā kanalizācijā vai ūdenskrātuvē.

    - Noplūstot viegli uzliesmojošai vielai (piem., degviela), apstādināt automobiļu kustību izplūduma tuvumā (sekot, lai netiktu iedarbināti automašīnu dzinēji) vai pārtraukt tehnoloģiskus procesus, atslēgt strāvu.

    - Izlijušās degvielas / eļļas / bīstamās ķīmiskās vielas norobežošanai un savākšanai izmantot materiālus ar augstu absorbcijas un drošības pakāpi, piem., smiltis, zāģu skaidas vai citu speciālu absorbentu.

    - Ja degviela / eļļa / ķīmiskā viela noplūdusi ūdenstilpnē, izmantot speciālus absorbentus – bojas, noplūdes norobežošanai.

    - Noplūstot lielam daudzumam bīstamās vielas un/vai ja pašu spēkiem nevar savākt izplūdušo degvielu / eļļu / bīstamo ķīmisko vielu, nekavējoties ziņot ugunsdzēsējiem pa tālr. 112.

    - Par noplūdi ziņot uzņēmuma vadībai vai tiešajam vadītājam.

    - Veiciet pašaizsardzības un apkārtējo iedzīvotāju aizsardzības pasākumus.

    - Piesūcinātos absorbentus savākt speciāli ierīkotā konteinerā / tvertnē ar vāku vai citā uzņēmuma vadības noteiktā vietā.

- RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

  - Būvdarba aizsardzības un vidi ietekmējošo ārkārtas situāciju gadījumos jārīkojas saskaņā ar Būvdarba aizsardzības instrukcijās, uzņēmuma procedūrās u.c. dokumentos noteikto kārtību.

  - Par ārkārtas situāciju uzskatāma:

    - dažādu priekšmetu nesankcionēta aizdegšanās, ugunsgrēka izcelšanās;

    - bīstamo ķīmisko vielu, t.sk. naftas produktu, noplūde augsnē, virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmā;

    - dabasgāzes noplūde;

    - ķīmisku, radioaktīvu, bakterioloģisku vielu atrašana;

    - sprādzienbīstamu priekšmetu atrašana vai saņemta informācija par terora draudiem;

    - plūdi u.c.

  - Jebkuram darbiniekam, kurš ievērojis ārkārtas situāciju, nekavējoties jāziņo tiešajam vadītājam un, ja iespējams, jāinformē pārējie darbinieki.

  - Darbiniekam, izvērtējot notikušās ārkārtas situācijas iespējamās briesmas un sekas, nepieciešamības gadījumā jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (tālr. 112), un, ja tas nerada draudus paša dzīvībai un veselībai, jāuzsāk radušās situācijas likvidēšana, apdraudēto cilvēku evakuācija un nepieciešamās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana.

  - Būtiska vides piesārņojuma gadījumā (piem., naftas produktu noplūde virszemes ūdens baseinos vai kanalizācijas sistēmā), ja tas nerada draudus paša dzīvībai un veselībai, jāveic steidzami pasākumi piesārņojuma likvidēšanai un jāinformē tiešais vadītājs, kurš par radušos situāciju informē Reģionālo vides pārvaldi.

- ATBILDĪBA

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs savu izpildāmo Būvdarbu robežās pilnībā ir atbildīgs par vispārīgo Būvdarba aizsardzības, kā arī vides aizsardzības principu ievērošanu saskaņā normatīvo aktu prasībām.

  - Galvenais Būvdarbu veicējs neizskata instrumentu nozaudēšanas un zādzības gadījumus būvlaukumā. Gadījumā, ja tiek bojātas gatavās konstrukcijas vai citi pabeigtie Būvdarbi, Atsevišķu Būvdarbu veicējs sedz atjaunošanas Būvdarbu izdevumus, kas radušies sakarā ar papildus Būvdarbiem. Ja atjaunošanas Būvdarbus var veikt saviem spēkiem, Atsevišķu Būvdarbu veicējs iesniedz Galvenajam Būvdarbu veicējam apstiprināšanai Būvdarbu grafiku.

  - Par šo noteikumu prasību neievērošanu būvobjektā tiek noteiktas soda sankcijas, ko ietur no starp Galveno Būvdarbu veicēju un Atsevišķu Būvdarbu veicēju noslēgtā uzņēmuma līguma summas.

  - Galvenais Būvdarbu veicējs ir tiesīgs lemt par naudas soda piemērošanu katrā konkrētajā NOTEIKUMU pārkāpumu gadījumā – soda naudu apmērus skatīt pielikumā Nr.1, kas ir neatņemama NOTEIKUMU sastāvdaļa.

  - Atsevišķu Būvdarbu veicējs, uzsākot Būvdarbus būvobjektā, Galvenajam Būvdarbu veicējam apliecina, ka visi Atsevišķu Būvdarbu veicēja nodarbinātie ir iepazīstināti ar šo NOTEIKUMU, Būvdarba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.

Pielikumā:

- Soda sankcijas par Būvdarba kārtības noteikumu neievērošanu objektā uz 1 (vienas) lapas

SODA SANKCIJAS PAR BŪVLAUKUMA

BŪVDARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

| Noteikumi | Sods |
| --- | --- |
| Būvdarba veidam noteikto individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana vai nepareiza lietošana (aizsargķiveres, specapģērbs, signālvestes, aizsargbrilles, austiņas, Būvdarba cimdi u.c.) | pirmo reizi 500 EUR, otro reizi 700 EUR, trešo un katru nākamo 1000 EUR |
| Drošības zīmju nelietošana, to atbilstoša neizvietošana Būvdarba vidē un neievērošana | 250 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Atrašanās būvobjektā alkohola vai citu reibinošu vielu iedarbībā, to lietošana Būvdarba laikā. | 500 EUR atkārtoti 700 EUR |
| Minimālās vides prasību neievērošana objektā | 250 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Drošības margu, norobežojumu neuzstādīšana bīstamām zonām, vaļējiem atvērumiem, būvbedrēm, tranšejām utt. vai patvaļīga to nojaukšana | 250 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Būvgružu nenovākšana Būvdarba vietās/zonās vai to novietošana tam neparedzētās vietās | 200 EUR atkārtoti 300 EUR |
| Būvobjektam piegulošās teritorijas piegružošana, apstādījumu u.c. bojāšana, vides aizsardzības prasību nepildīšana | 200 EUR atkārtoti 300 EUR |
| Sadzīves atkritumu novietošana tam neparedzētās vietās, nenovākšana, teritorijas piegružošana dzīvojamajā zonā | 200 EUR atkārtoti 300 EUR |
| Būvdarbu uzraudzības nenodrošināšana būvobjektā | 500 EUR atkārtoti 700 EUR |
| Bīstamo iekārtu (celtņi, pacēlāji u.c.) ekspluatācijas noteikumu neievērošana. Bojāta vai nepārbaudīta Būvdarba aprīkojuma vai bīstamo iekārtu ekspluatācija. | 300 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Būvdarbu veikšana bez saskaņošanas vai neatļautu Būvdarbu veikšana, tai skaitā ārpus Būvdarba laika, brīvdienās. | 300 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Būvobjekta sapulču neapmeklēšana. | 250 EUR atkārtoti 400 EUR |
| Būvobjekta atbildīgo personu norādījumu par veicamajiem vispārējās kārtības, Būvdarba aizsardzības un organizācijas, vides aizsardzības, Būvdarba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības pasākumiem nepildīšana. | 350 EUR atkārtoti 500 EUR |
| Pieprasītās dokumentācijas (rīkojums par atbildīgās personas norīkošanu būvobjektā, kas atbild par Būvdarba aizsardzību, ugunsdrošību; rīkojuma par atbildīgā Būvdarbu vadītāja norīkošanu u.c.) neiesniegšanu pirms darbuzņēmēja Būvdarbu uzsākšanas būvobjektā. | 200 EUR atkārtoti 400 EUR |
| Darbinieku nelegāla nodarbināšana (bez rakstiska Būvdarba līguma) vai atbilstoši prasībām nenoformētu darbinieku nodarbināšana | 400 EUR atkārtoti 600 EUR |
| Nesaskaņota, patvaļīga apakšuzņēmēju piesaiste Būvdarbu veikšanai objektā | 500 EUR atkārtoti 700 EUR |
| Galvenā Uzņēmēja norādīto braukšanas ātruma, ceļu vai zonu neievērošana, izmantojot mobilo tehniku (autoiekrāvēji, elektroiekrāvēji, autoceltņi, ekskavatori, automašīnas u.c.). | 100 EUR atkārtoti 200 EUR |
| Par reģistrācijas neveikšanu ienākot būvlaukumā vai izejot no tā, objektā, kurā tiek ievērota Elektroniskā Būvdarba laika uzskaites sistēma | atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 144.pantā noteiktajam apmēram par katru gadījumu |
| Ja būvlaukumā nodarbinātā persona nodod lietošanai savu individuālo identifikācijas ierīci lietošanai citai personai, objektā, kurā tiek ievērota Elektroniskā Būvdarba laika uzskaites sistēma | 300 EUR par katru gadījumu |