Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.1
Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija 
Identifikācijas Nr. 2026/ZS_Druvas
 
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", īstenojot projektu Nr.26-05-C0LA0411-000563 "Ieguldījumi piena lopkopībā", kas apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervences LA 4.1.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai" ietvaros un kuru administrē Lauku atbalsta dienests. 
1. Pasūtītājs 
	Pasūtītāja nosaukums 
	Vestienas pagasta Ē.Veiba zemnieku saimniecība "DRUVAS"

	Reģistrācijas numurs 
	47101012276

	Juridiskā adrese 
	"Druvas", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

	Kontaktpersona 
	Rūdis Eiduks

	Tālruņa numurs 
	29241589

	E-pasta adrese 
	vestienasdruvas@inbox.lv


 
2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Kūts atjaunošana - projekta Nr. 26-05-C0LA0411-000563 "Ieguldījumi piena lopkopībā" ietvaros.
2.2. Līguma veids: būvdarbi. 
2.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Druvas", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855
2.4. Būvdarbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam, nodrošinot visu normatīvajos aktos paredzēto dokumentu noformēšanu, ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. oktobrim.
2.5. Paredzamā līgumcena: 294506,37 EUR bez PVN
2.6. Piedāvājuma derīguma termiņš – līdz 2026. gada 31.augustam.
 

3. Piedāvājuma iesniegšanas prasības 
3.1. Būvprojektu un būvdarbu apjomus iespējams saņemt, vēršoties pie Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas, nosūtot pieprasījumu uz kontaktpersonas norādīto e-pastu, norādot uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru. 
3.2. Iesniegšanas termiņš līdz: 2026. gada 12.augustam plkst.10.00, sūtot uz e-pastu: vestienasdruvas@inbox.lv 
3.3. Piedāvājumam jābūt paraksttiesīgās personas parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta parakstiesīgās personas pilnvarota persona, tad papildus pieteikumam jāpievieno pilnvara. 
3.4. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.  
3.5. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas ir tiesības iepazīties ar būvobjekta faktisko stāvokli, lai izvērtētu būvdarbu veikšanas apstākļus un sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu.
3.6. Pretendents piesaka objekta apskati, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu pa tehniskajā specifikācijā norādīto tālruni vai elektroniskā pasta adresi, savstarpēji vienojoties par apskates datumu un laiku.
3.7. Pēc objekta apskates puses paraksta Pielikumu Nr.5 "Būvobjekta apskates akts".
3.8. Objekta apskate nav obligāts nosacījums dalībai iepirkumā, tomēr Pretendents ir atbildīgs par būvobjekta apstākļu izvērtēšanu un visu nepieciešamo darbu paredzēšanu finanšu piedāvājumā.
3.9. Ja Pretendentam nepieciešami papildu skaidrojumi par iepirkuma dokumentāciju, tas ir tiesīgs iesniegt rakstiskus jautājumus Pasūtītājam elektroniski uz tehniskajā specifikācijā norādīto e-pasta adresi.
3.10. Jautājumi iesniedzami ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.11. Jautājumus ieteicams iesniegt, izmantojot Pielikumu Nr.4 "Pretendenta jautājumu forma".
3.12. Pasūtītājs sniedz atbildes saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot tās visiem Pretendentiem, kuri pieprasījuši iepirkuma dokumentāciju, vienlaikus nenorādot jautājuma iesniedzēju.
3.13. Ja sniegtie skaidrojumi būtiski ietekmē piedāvājuma sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā un, ja nepieciešams, pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
 

4. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš atbilst visām iepirkuma prasībām un kura piedāvātā līgumcena bez PVN ir viszemākā un kura piedāvājums atbildīs Pasūtītāja izvirzītajiem kritērijiem:
4.1. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (Pasūtītājs informāciju pārbaudīs publiski pieejamā reģistrā). 
4.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (Pasūtītājs informāciju pārbaudīs publiski pieejamā reģistrā). 
4.3. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados ir ne mazāks kā 450 000 EUR. Ja Pretendents dibināts vēlāk, prasība par apgrozījumu jāizpilda par savu darbības laiku. 
4.4. Pretendentam ir vismaz viena gada pieredze būvdarbu veikšanā (būvniecība šīs prasības izpratnē ir pārbūve un/vai jaunbūve), un iepriekšējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pretendents kā ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs ir sekmīgi izpildījis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuru ietvaros pabeigta un ekspluatācijā nodota būve, kas klasificējama kā lauksaimniecības ēka, šķūnis, siloss, bunkurs, rezervuārs, rūpnieciskās ražošanas vai noliktavas būve. Ja pretendents atsaucas uz pieredzi, kas iegūta kā apakšuzņēmējam, tam jābūt veikušam tādus būvdarbus, kas pēc rakstura un apjoma ir salīdzināmi ar iepirkuma priekšmetā paredzētajiem būvdarbiem. 
5. Pretendenta iesniedzamā informācija un dokumenti (aizpildāmi brīvā formā vai izmantojot Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas pielikuma veidlapas): 
5.1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese, bankas rekvizīti. 
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš. 
5.3. Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.4. punktam. 
5.4. Pieteikumā jānorāda informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi plānoti. 
5.5. Lai apstiprinātu Pasūtītāja prasīto būvuzņēmēja pieredzi, pievieno sarakstu ar pilnībā pabeigtiem objektiem - nosaukumu, gadu, kad objekts nodots ekspluatācijā, veikto būvdarbu veidu/objekta lietošanas veidu, adresi, kontaktpersonu, tā tālruni.  
5.6. Finanšu piedāvājums - izmaksu tāme Excel formātā, kura jāsagatavo atbilstoši specifikācijā minētajam, un esošajam darbu apjomu sarakstam, paredzot visus šajā sarakstā noteiktos darbus, saskaņā ar to definējumu un apjomiem, kā arī darbus, kas nav apjomos, bet ir nepieciešami pilnīgai objekta pabeigšanai. Ja būvniecības procesa laikā rodas darbi un materiāli, kas nav iepriekš paredzēti Pasūtītāja izstrādātajā tāmē, papildu izmaksas tiek vērtētas tikai normatīvajos aktos un līgumā paredzētajos gadījumos, visi darbi jāievērtē vienības cenā. 
5.7. Obligāti iesniedzams aizpildīts un parakstīts Iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 „Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”. 
5.8. Piedāvājuma cena jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
 

6. Cita informācija 
6.1. Tehniskajā dokumentācijā minētās iekārtas, materiālus un izstrādājumus, ja ir atsauce uz konkrētu ražotāju, drīkst aizstāt ar ekvivalentiem (tehniski līdzvērtīgiem vai labākiem materiāliem un iekārtām). Ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli un iekārtas pretendentam ir jānorāda konkrētais materiāls (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce „vai ekvivalents”. Iekārtām un aprīkojumam jānorāda arī tehnikas un iekārtu kataloga numurs.[footnoteRef:1] [1:   2024. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.303 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai investīcijām materiālos aktīvos 2023.-2027. gada plānošanas periodā” 3.11. apakšpunktā noteikts, ka tehnikas un iekārtu katalogs ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskais rīks, ko izmanto tehnikas un iekārtu izmaksu standarta likmes noteikšanai. 
] 

6.2. Būvprojektam jābūt pilnībā izvērtētam un cenu piedāvājumā ir jāparedz visi darbi, attiecīgā projekta pilnīgai realizācijai (pabeigšanai) un nodošanai Pasūtītājam, nodrošinot visu normatīvajos aktos paredzēto dokumentu noformēšanu.
6.3. Ja, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus, Pasūtītājam nepieciešams precizēt piedāvājumā ietverto informāciju vai saņemt papildu informāciju un dokumentus, lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam sniegt nepieciešamos precizējumus, tai skaitā piedāvājumā norādītās cenas pamatojumu. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt izskaidrot vai papildināt piedāvājumu, nemainot tā būtību. Šādā gadījumā pretendentam tiek nosūtīts rakstisks informācijas pieprasījums, norādot atbildes sniegšanas termiņu.
6.4. Ja Pasūtītājam rodas pamatotas šaubas par Pretendenta piedāvātās cenas pamatotību, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam rakstveidā iesniegt piedāvātās cenas pamatojumu, tai skaitā izmaksu aprēķinus, paskaidrojumus un citu informāciju, kas apliecina piedāvātās cenas pamatotību
6.5. Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav finanšu, aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.  
6.6. Pasūtītājs neizsludina uzvarētāju, kā arī neslēdz līgumu, ja triju gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par iepirkuma uzvarētāja atzīšanu par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā. 
6.7. Pretendents var  balstīties uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tikai tad, ja iesniedzot piedāvājumu attiecīgo resursu nodošana ir pierādīta. Par pierādījumu tiek uztverts, ja pretendents ir izveidojis personu apvienību, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, vai ir iesniedzis citus līdzvērtīgus pierādījumus, no kuriem ir secināms, ka Pretendents var vērā ņemami balstīties uz citas personas saimniecisko un finansiālo stāvokli, garantējot Pasūtītājam drošību par visa līguma izpildi. 
6.8.	Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
6.9.	Piesakoties iepirkumā "Kūts atjaunošana - projekta Nr. 26-05-C0LA0411-000563 "Ieguldījumi piena lopkopībā" ietvaros", pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un apņemas izpildīt visas tehniskās specifikācijas prasības.
6.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā stadijā, ja tam ir objektīvs un normatīvajos aktos pamatots iemesls.
6.11. Būvdarbi jāveic pilnā apjomā saskaņā ar būvprojektu "Kūts atjaunošana", darbu apjomu sarakstiem un pārējo iepirkuma tehnisko dokumentāciju, ievērojot visus projektā noteiktos tehniskos risinājumus un prasības.
 
7. Norēķinu kārtība par Būvdarbu izpildi: 
7.1. Starpmaksājumi atbilstoši ikmēneša darbu aktiem par paveiktajiem būvdarbiem – 90% apmērā. 
7.2. Gala maksājums (pēc būves nodošanas ekspluatācijā un garantijas laika galvojuma saņemšanas) – 10% apmērā. 
7.3. Avanss: iespējams līdz 10% apmēram.  
 
8. Pasūtītāja noteiktās prasības par garantijas veidiem un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamajiem nosacījumiem un noteikumiem: 
8.1. Līguma noslēgšanas gadījumā Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas nodrošina būvniecības visu risku apdrošināšanu, kas aptver Izpildītāja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos būvdarbus, būvniecībā izmantojamos materiālus un citus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līguma summu, un apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā būvdarbu izpildes periodā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
8.2. Būvdarbu garantijas termiņš ne īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši ar garantijas polisi vai bankas garantiju 5% apmērā (bez PVN) no būvniecības summas. 
8.3. Uzstādīto iekārtu garantijas termiņš vismaz 12 (divpadsmit) mēneši. 

 
 



Datums 21.07.2026
 
iepirkumam “2026/ZS_Druvas” 
 
Vestienas pagasta Ē.Veiba zemnieku saimniecība "DRUVAS"
 
 
 
 
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 
 
 Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________ 
 	Pretendenta(būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr. 
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:  
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.  
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.  
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.  
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:   [2:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.  ] 

4.1. cenām;  
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;  
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt  piedāvājumu); vai  
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;   
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas  risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.  
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.  
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.   
  
 
 
 
 
 
 	iepirkumam “2026/ZS_Druvas” 
 
 
 
 
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
	Pretendents 
	 

	Nosaukums 
	 

	Reģistrācijas numurs 
	 

	Juridiskā adrese 
	 

	Tālruņa numurs 
	 

	E-pasta adrese 
	 


 
 
	Bankas rekvizīti: 
	 

	Nosaukums 
	 

	Kods 
	 

	Konts 
	 


 
1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz 2026. gada 31. augustam; 
2. Līguma izpildes termiņš: būvdarbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam, nodrošinot visu normatīvajos aktos paredzēto dokumentu noformēšanu, ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. oktobrim.
3. Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi plānoti (nepieciešamības gadījumā tabulu labot, atbilstoši plānotajam): 
	Nosaukums 
	 

	Reģistrācijas numurs 
	 

	Juridiskā adrese 
	 


 
 
4. Pretendenta pieredze (saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas 4.4 punktu). 
Lai Pretendents apliecinātu savu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas to apliecina: 
	Nr. 
p.k. 
	Objekta nosaukums 
	Datums, kad pieņemta ekspluatācijā 
	Veikto būvdarbu veids/objekta lietošanas veids   
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis 

	1. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	 
	 
	 


  	 
 
 
Finanšu piedāvājums 
 
Iepirkumam iepirkumam “2026/ZS_Druvas” 

	Pretendents 
	 

	Reģistrācijas Nr. 
	 


 
piedāvā veikt Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijā noteiktos darbus, saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas prasību par līgumcenu: 
 
	Piedāvājuma cena 
	 

	EUR 
(bez PVN) 
	 

	PVN 21% 
	 

	EUR (ar PVN 21%) 
	 


 
 
Pielikumā tāme Excel formātā 
 
























iepirkumam “2026/ZS_Druvas” 


Pretendenta jautājumu forma

Forma paredzēta jautājumu iesniegšanai par iepirkuma dokumentāciju.
	
Iepirkuma nosaukums
	

	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Kontaktpersona
	

	E-pasts
	

	Tālrunis
	

	Datums
	


Jautājumi:
	Dokumenta punkts
Jautājums
	

	
	
	



Pretendenta paraksts: __________________


iepirkumam “2026/ZS_Druvas” 

Būvobjekta apskates akts
Apliecina, ka pretendents ir veicis objekta apskati un iepazinies ar būvdarbu veikšanas apstākļiem.
		Iepirkuma nosaukums
	.     


	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	

	Objekta adrese
	"Druvas",
Vestienas pag., Madonas nov.,
 LV-4855

	Apskates datums
	

	Apskates laiks
	

	Pretendents
	

	Kontaktpersona
	

	Pasūtītāja pārstāvis
	

	Piezīmes
	






Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar objekta faktisko stāvokli un tas tiks ņemts vērā, sagatavojot piedāvājumu.
	Pasūtītāja pārstāvis
	Pretendenta pārstāvis

	

________________________
	

________________________




